SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE

za okres od dnia 08 czerwca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

| WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie |  | Sposób realizacji i wartość zadania |  |  | Termin |  |  | Uwagi |  |
|  | Prowadzenie prac porządkowych na terenie miasta Zakopane |  | Bieżące usuwanie odpadów zalegających na otwartej przestrzeni publicznej miasta Zakopane, likwidacja tzw. dzikich wysypisk i czyszczenie koryt potoków z odpadów w strefie śródmiejskiej |  |  | na bieżąco |  |  | ---------------------------- |  |
|  | Zakup i zainstalowanie poidełek w gminnych szkołach |  | W okresie sprawozdawczym Wydział Ochrony Środowiska zakupił i przekazał od zainstalowania 3 szt. poidełek ściennych wody pitnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem. Poidełka zostały zainstalowanie przez Sp. SEWiK w gminnych szkołach: Sp.4, Sp. 7 i Sp. 9. |  |  | Sierpień 2023 |  |  | ----------------------------- |  |
|  | Utrzymanie zieleni miejskiej, w tym zadrzewienie gminne |  | W ramach realizacji umów na utrzymanie gminnych terenów zielonych wykonano: pielęgnację krzewów, koszenie 5 krotne i 1 krotne, utrzymanie czystości, utrzymanie rabat, czyszczenie Miejsc Pamięci Narodowej, dostawę i nasadzenie roślin, pielęgnację łąk kwietnych, korowanie nowych rabat. W ramach realizacji umowy na usługi ogrodnicze w obrębie zadrzewienia gminnego na terenie miasta Zakopane wykonano pielęgnację drzew (również w ramach skrajni drogowej), usunięcie drzew obumarłych i/lub zagrażających, frezowanie pni wcześniej usuniętych drzewach, remontowanie zabezpieczeń drzew |  |  | na bieżąco zgodnie z zapisami umów i zleceń |  |  | ----------------------------- |  |
|  |  |  | Zorganizowano konkurs na najpiękniejszy ogród na terenie Gminy Miasto Zakopane. W konkursie wzięły udział 4 osoby – mieszkańcy Zakopanego. |  |  | do 31.08.2023r. |  |  | W trakcie rozstrzygnięcia |  |
|  |  |  | W ramach dodatkowej umowy wykonano dostawę wraz z nasadzeniem 60 szt. drzew na terenie zabytkowego Dworca PKP i przy ul. Smrekowej w Zakopanem |  |  | Protokół odbioru z dnia 12.07.2023r. |  |  |  |  |
|  |  |  | W trakcie realizacji następujące umowy: - dostawa wraz z nasadzeniem 179 szt. drzew ( w tym 126 szt. drzew żywopłotowych), w ramach umowy dotacji z WFOŚ w Krakowie w ramach programu ‘Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w roku 2023r.’ |  |  | na bieżąco |  |  | ---------------------------- |  |
|  |  |  | Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 18 szt. drzew rosnących na terenie miasta Zakopane. |  |  | Termin realizacji do 31.10.2023r. |  |  | w trakcie realizacji |  |
|  | Ustanawianie i utrzymanie pomników przyrody |  | W ramach utrzymania pomników przyrody wyłoniono wykonawcę na świadczenie usługi wykonania prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych w obrębie 9 szt. drzew-pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane |  |  | Termin realizacji do 17.11.2023r. |  |  | Umowa WOŚ/19/2023 z dnia 18.05.2023r. kwota: 9.342,00 zł brutto |  |
|  | Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Zakopane w ramach programu priorytetowego Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego |  | Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie przyznał dotację na „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2023 roku” w wysokości 24.234,00. Obecnie prowadzony jest trzeci etap zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie naszej Gminy. |  |  | na bieżąco |  |  | …………………… |  |
|  | Remonty małej architektury miejskiej |  | Realizacja umowy na remonty małej architektury miejskiej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Zakopane |  |  | do 31.12.2023r. |  |  | Umowa WOŚ/11/2023 z dnia 24.02.2023r. kwota: 78.793,80 brutto (WOŚ – 54.747,30zł brutto, WDT – 24.046,50 zł brutto) |  |
|  | Programy RPO dotyczące dofinansowania do wymian źródeł ciepła: 442 i 443 |  | - bieżąca obsługa mieszkańców gminy zainteresowanych uczestnictwem w programie; - aneksowanie umów z uwagi na brak możliwości dotrzymania indywidualnych terminów rozliczeń przez wnioskodawców; - sprawdzanie poprawności danych zawartych w ocenach energetycznych przedłożonych przez Beneficjentów; - przesyłanie danych potrzebnych do wykonania ponownych weryfikacji ocen energetycznych; - uzupełnianie danych z ocen energetycznych w bazie danych WOŚ; - wykonywanie wizji lokalnych u Beneficjentów RPO przed wypłatą dotacji na wymianę nie ekologicznych urządzeń grzewczych; - sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczaniem umów o udzielenie dotacji na potrzeby wydziału finansowo-budżetowego UMZ oraz wymaganych sprawozdań dla UM WM; - weryfikacja przygotowywanej dla UM WM dokumentacji w związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu 4.4.2. i rozliczeniem programu 4.4.3. |  |  | Program 4.4.3. do 31.08.2023 Program 4.4.2. do 30.09.2023 |  |  | Do dnia 31.08.2023 r. podpisanych zostało 650 umów, zlikwidowano 741 pieców, kotłów, trzonów kuchennych, a na ich miejsce zamontowano 651 nowoczesne, ekologiczne urządzenia grzewcze. |  |
|  | Gazyfikacja miasta |  | - udzielanie informacji dotyczących procesu przyłączenia do sieci gazowej osobom zainteresowanym wymianą nie ekologicznego źródła ogrzewania. |  |  | Na bieżąco |  |  |  |  |
|  | Inwentaryzacja źródeł ciepła |  | - inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta – pomoc mieszkańcom w wypełnianiu deklaracji składanych w bazie CEEB oraz jej weryfikacja pod względem adresów budynków, dla których deklaracje nie zostały jeszcze złożone. |  |  | Na bieżąco |  |  |  |  |
|  | Program „Czyste Powietrze” |  | - prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego: udzielanie informacji w zakresie warunków uczestnictwa w programie; - pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie i wypłatę dotacji; - sporządzanie dla WFOŚiGW w Krakowie raportów kwartalnych na temat realizacji zadań programu przez gminę; - prowadzenie akcji promujących „Czyste Powietrze” wśród mieszkańców Zakopanego, m.in. podczas organizowanych przez UMZ eventów, takich jak Zakopiański Dzień Dziecka. |  |  | Na bieżąco |  |  | Na dzień 31.08.2023 do krakowskiego WFOŚiGW za pośrednictwem gminnego punktu-konsultacyjno-informacyjnego w UMZ przesłano 114 wniosków o dofinansowanie inwestycji. |  |
|  | Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Zakopane |  | Na podstawie zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną TATRAVET wykonywane są zabiegi kastracji, sterylizacji lub usypiania ślepych miotów kotów z terenu miasta Zakopane. W omawianym okresie wykonano 17 zabiegów. |  |  | do wyczerpania środków |  |  |  |  |
|  | Decyzje środowiskowe |  | Zakończono postępowania dotyczące: - modernizacji kolei linowej na skoczni narciarskiej Wielka Krokiew wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - budowa trybun w kompleksie skoczni narciarskich „Średnia Krokiew” Trwają postępowania dotyczące: - budowa wytwórni betonu wraz z zapleczem socjalnym, w rejonie ul. Ustup, - rozbudowa hotelu Mercure Kasprowy, - wykonania obiektów 2 Małych Elektrowni Wodnych dla TPN (Kuźnice oraz przy Centrum Edukacji Przyrodniczej), - przedsięwzięcia pn. „przebudowa istniejącego urządzenia wodnego Potok Foluszowy poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu oraz ścieków deszczowych i roztopowych z placów utwardzonych” zlokalizowanego na dz. ewid. Nr 777, 422, 421, 672/4 obr. 0005 w Zakopanem - budowy stacji narciarskiej Nosal, - budowa zespołu basenów krytych i otwartych na dz. nr ew. 185/19 obr. 75 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Szymaszkowa, - rozbudowy i przebudowy budynku usługowego przy ul. Tetmajera 16, - rozbiórka budynku pensjonatowego oraz budowa parkingu podziemnego wielokondygnacyjnego lokalizowanego na dz. ew. nr 373/11, 373/12, 373/14, 374/1, 374/5 i 374/6 obr. 4 przy ul. Szkolnej, |  |  | Na bieżąco |  |  | ---------------------- |  |
| URZĄD STANU CYWILNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu (tryb zwykły) |  | Wypełnienie kart, sporządzenie protokołu a następnie aktu, wydanie odpisów z urzędu, nadanie numeru Pesel, wydanie potwierdzenia poświadczenia nadania numeru Pesel, zameldowanie, wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, unieważnienie dowodu osobistego, wydanie odpisów z urzędu, stworzenie zlecenia migracji aktu z przypiskiem |  |  | 08.06.2023 do 31.08.2023 |  |  | 131– akty urodzenia 84– akty małżeństwa 105 – akty zgonu |  |
| 14. | Odpisy aktów (skrócone, zupełne, wielojęzyczne) oraz fotokopie aktu stanu cywilnego |  | Sporządzenie odpisów, wydanie klientom lub wysłanie pocztą, stworzenie zlecenia migracji aktu do urzędu stanu cywilnego, który przechowuje akt |  |  | j.w. |  |  | 1550 – odpisy dla klientów oraz instytucji 0 – fotokopia aktu stanu cywilnego (po upływie okresów do ich przenoszenia) 3 – kopie akt zbiorowych 6 – formularze wielojęzyczne (e-sprawiedliwość) |  |
| 15. | Zawarcie małżeństwa |  | Sporządzenie protokołu zawarcia małżeństwa, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzenie aktu małżeństwa, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, unieważnienie dowodu osobistego, stworzenie zlecenia migracji aktu z przypiskiem, przesłanie 1 egz. odpisu z urzędu |  |  | j.w. |  |  | od 29 par |  |
| 16. | Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego: transkrypcja, odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane, odtworzenie treści krajowego aktu stanu cywilnego, zmiany w aktach stanu cywilnego: sprostowanie treści aktu, uzupełnienie treści aktu, ustalenie treści aktu, administracyjna zmiana imienia lub nazwiska |  | Stworzenie zlecenia migracji aktu, powiadomienie o dokonaniu czynności, dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, wydanie odpisów zupełnych, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, unieważnienie dowodu osobistego, prowadzenie postępowania w sytuacji odmowy dokonania czynności |  |  | j.w. |  |  | 61 – transkrypcja aktu s.c. 0 – odtworzenie treści aktu 1 - rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granicami i nie zostało tam zarejestrowane 31 – uzupełnienie treści aktu 7 – sprostowanie treści aktu 2 – decyzje w sprawie zmiany nazwiska lub imienia 0 – wniosek do Wojewody o unieważnienie aktu 0 – postanowienie o zwrocie podania 0 – decyzje w sprawie odmowy dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego 0 - postanowienie o zawieszeniu postępowania 0 - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 0 – decyzja w sprawie umorzenia postępowania |  |
| 17. | Dodawanie wzmianek na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób |  | Migracja aktu, dołączenie wzmianki, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, stworzenie zlecenia migracji aktu z przypiskiem lub wzmianką |  |  | j.w. |  |  | 2– unieważnienie aktu stanu cywilnego 0 – unieważnienie wzmianki 26 – orzeczenia o rozwodzie 1 - orzeczenia sądowe o separacji 0 - orzeczenia sądowe o zniesieniu separacji 24 – wzmianka o zgonie małżonka 1 – przysposobienie małoletniego 0 – orzeczenia sądowe o rozwiązaniu stosunku przysposobienia 1 - zmiana płci 13 – wzmianki na podstawie decyzji administracyjnych 0 - prostowanie na podstawie orzeczenia sądowego 1 – uzupełnienie aktu zgonu na podstawie orzeczenia sądowego 2 – orzeczenie sądowe o zaprzeczeniu ojcostwa 1 – orzeczenie sądowe o ustaleniu ojcostwa 0 - orzeczenie sądowe o bezskuteczności uznania ojcostwa 0 – uznanie ojcostwa przed sądem opiekuńczym 0 – uznanie ojcostwa przed polskim konsulem 21 – uznanie ojcostwa przed kierownikiem usc 0 - odmowa uznania ojcostwa przed kierownikiem usc 0 - nadanie dziecku nazwiska męża matki 6– inne wzmianki (m.in. powrót do nazwiska osoby rozwiedzionej z art.90 pasc w związku z art. 59 krio, dane kryjące ojca z art. 61 ust.2 pasc, zmiana nazwiska dziecka z art. 68 pasc w związku z art. 88 krio, zmiana imienia dziecka z art.70 ust.1 pasc) 672 - przypiski przy akcie |  |
| 18. | Zaświadczenia do ślubów wyznaniowych, zagranicznych, o stanie cywilnym, o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczeń o przyjętych sakramentach |  | Przyjęcie pisemnych zapewnień, wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego lub do innego państwa |  |  | j.w |  |  | - zapewnienia (cywilne, wyznaniowe, zagraniczne) – dla 42 par - zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – dla 2 osób - zaświadczenia do ślubu konkordatowego – dla 16 par - zaświadczenia o stanie cywilnym – dla 6 osób - zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 0 - zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca – dla 2 par - zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa – 6 |  |
| 19. | Obsługa zleceń |  | Dokonanie czynności zgodnie z otrzymanym zleceniem z innego usc |  |  | j.w |  |  | - usuwanie niezgodności w Pesel – 115 – zlecenie migracji aktu - 375 – zlecenie migracji aktu z dołączeniem wzmianki –4 – zlecenie migracji aktu z zamieszczeniem przypisku - 46 |  |
| 20. | Sprawozdanie do GUS |  | Opracowanie i przekazanie do GUS w Olsztynie sprawozdania z ruchu naturalnego ludności |  |  | 03.07.2023 01.08.2023 |  |  | za miesiąc lipiec 2023 r. za miesiąc sierpień 2023r. |  |
| WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Sprawy związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia prac/umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami/ na wyłączność |  |  | - Decyzje - 36 - Zawieszenie postępowania – 0 - Uzgodnienia i opinie – 12 - Zawiadomienia i wezwania - 8 |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r. |  |  | JJ SR MW MT |
| 22. | Sprawy związane z lokalizacją lub przebudową zjazdu z drogi publicznej gminnej oraz uzgodnienia w zakresie możliwości skomunikowania z drogą publiczną gminną |  |  | - Decyzje – 20 - Zawiadomienia, wezwania, protokoły – 20 - Udzielono odpowiedzi na pism - 3 - Inne pisma - - Zaświadczenia – 0 - Uzgodnienia – 10 |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r. |  |  | JJ MT MW |
| 23. | Sprawy związane z nielegalnym zajęciem pasa drogowego |  |  | - Decyzje – 0 - Protokoły, zawiadomienia, oględziny – 4 |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r. |  |  | SR JJ |
| 24. | Sprawy związane z lokalizacją ogrodzeń od strony dróg publicznych, oraz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż określona w przepisach prawa; |  |  | - Decyzje oraz uzgodnienia – 11 - Zawiadomienia, wezwania, protokoły – 4 - udzielono odpowiedzi na pisma – 0 |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r. |  |  | SR JJ MT MW |
| 25. | Sprawy związane z przyłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub przebudową miejskiej kanalizacji deszczowej; |  |  | Wydane warunki, opinie i uzgodnienia - 7 |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r. |  |  | JJ SR |
| 26. | Handel, reklamy i ogródki gastronomiczne w pasie drogowym |  |  | Sporządzono: - 100 decyzji pozytywnych na zajęcie pasa drogowego - 1 decyzję umarzającą - 1 decyzję negatywną - 1 decyzję zmieniającą - 34 pisma naliczające opłatę targową - 18 zawiadomień, wezwań i postanowień - udzielono odpowiedzi na 4 pisma |  |  | 08.06.2023r. – 31.08.2023r. |  |  | MS |
| 27. | Parkingi |  |  | - udzielono odpowiedzi dot. opłaty dodatkowej na 97 pisma - abonamentowa karta postojowa dla mieszkańca Zakopanego – 16 identyfikatorów Umowa Flowbird -Wdrożenie Karty Zakopiańczyk w parkometrach |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r. |  |  | AŁ JJ |
| 28. | Zamiana działki ewidencyjnej nr 605/3 obręb 12 o powierzchni 0,0189 ha, ul. Karłowicza (własność Gminy Miasto Zakopane) na działkę ewidencyjną 836/2 obręb 5 o powierzchni 0,0355 ha, ul. Partyzantów i ul. Modrzejewskiej (własność osoby prawnej) |  |  | Akt notarialny działka nr 605/3 obręb 12 - 459 000,00 zł działka nr 836/2 obręb 5 – 459 000,00 zł umowa zamiany bez dopłat |  |  | 16.06.2023 r. |  |  | KF,MM |
| 29. | Nabycie na rzecz Gminy Miasto Zakopane działki ewidencyjnej nr 304/3 obręb 11 o pow. 0,0115 ha (ul. Zwierzyniecka) |  |  | Akt notarialny Cena nabycia: 115 000,00 zł |  |  | 29.06.2023 r. |  |  | KF, MM |
| 30. | Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Zakopanem przy ul. Grunwaldzka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 527/4 obręb 11 o powierzchni 0,0056 ha na rzecz osób fizycznych |  |  | Akt notarialny Cena sprzedaży: 33 899,50 zł netto (cena po udzieleniu bonifikaty w wysokości 50%) |  |  | 25.07.2023 r. |  |  | KF,MM |
| 31. | Nabycie na rzecz Gminy Miasto Zakopane działki ewidencyjnej nr 74/8 obręb 107 o pow. 0,0092 ha (ul. Salwatoriańska) |  |  | Akt notarialny Cena nabycia: 68 135,00 zł |  |  | 28.08.2023 r. |  |  | KF, MM, AK |
| 32. | Nabycie na rzecz Gminy Miasto Zakopane działki ewidencyjnej nr 73/5 obręb 107 o pow. 0,0075 ha (ul. Salwatoriańska) |  |  | Akt notarialny Cena nabycia: 55 545,00 zł |  |  | 28.08.2023 r. |  |  | KF, MM, AK |
| 33. | Sprawy różne, informacja publiczna |  |  | Udzielono odpowiedzi na 0 pisma |  |  | Od 08.06.2023 r. do 31.08.2023r |  |  | JJ |
| 34. | Sprawy dotyczące podziałów i rozgraniczeń nieruchomości |  |  | Decyzje zatwierdzające podział – 18 Decyzje odmowne – 0 Decyzje w sprawie rozgraniczeń - 2 Wydanie odpisów AWZ - 13 |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r. |  |  | KG |
| 35. | a) Ustalenie numeru porządkowego budynków (zawiadomienia) b) Umowy dzierżawy (nowe i przedłużenia): c) Umowy użyczenia |  |  | a) Ilość: 15 a) Ilość: 29 c) Ilość: 10 |  |  | 08.06.2023 – 31.08.2023 r. |  |  | HM |
| 36. | Wydanie Zaświadczeń o jednorazowej opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  |  | Ilość: 1 |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r. |  |  | MM |
| 37. | Naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste |  |  | Ilość: 0 |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r. |  |  | MM |
| 38. | Przeprowadzono przetargi na zbycie następujących nieruchomości: - działki ewidencyjne nr 207, 208/2, 209/3 obręb 108 o łącznej powierzchni 0,1237 ha położone przy ul. Podhalańskiej (V przetarg), - działki ewidencyjne nr 177/4 i 187/7 obręb 108 o łącznej powierzchni 0,0602 ha położone przy ul. Podhalańskiej (IV przetarg), - działki ewidencyjnej nr 393/1 i 394/1 obręb 14 o łącznej powierzchni 0,1901 ha położone w rejonie ul. Zoniówka (I przetarg), - Działki ewidencyjne nr 150/2, 1556/2, 1556/3 i 1556/4 obręb 6 o łącznej powierzchni 0,0348 ha położone przy ul. Chyców Potok (I przetarg), - działki ewidencyjne nr 187/6 i 188/2 obręb 108 o łącznej powierzchni 0,0190 ha położone w rejonie ul. Podhalańskiej (V przetarg), - lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 48,30 m², w budynku przy ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego 33 w Zakopanem (VI przetarg). |  |  | 1) Cena wywoławcza: 998 000,00 zł netto 2) Cena wywoławcza: 589 000,00 zł netto 3) Cena wywoławcza: 1 520 800,00 zł netto 4) Cena wywoławcza: 1 000 000,00 zł netto 5) Cena wywoławcza: 154 000,00 zł netto 6) Cena wywoławcza: 419 000,00 zł |  |  | 14.07.2023 r. 14.07.2023 r. 14.07.2023 r. 14.07.2023 r. 04.08.2023 r. 04.08.2023 r. |  |  | KF, MM 1) na konto Urzędu Miasta Zakopane nie zostało wpłacone wadium 2) na konto Urzędu Miasta Zakopane nie zostało wpłacone wadium 3) na konto Urzędu Miasta Zakopane nie zostało wpłacone wadium 4) na konto Urzędu Miasta Zakopane nie zostało wpłacone wadium 5) na konto Urzędu Miasta Zakopane nie zostało wpłacone wadium 6) na konto Urzędu Miasta Zakopane zostało wpłacone jedno wadium, uczestnik nie stawił się na przetargu |
| 39. | Ogłoszono przetargi na zbycie następujących nieruchomości: - działki ewidencyjne nr 187/6 i 188/2 obręb 108 o łącznej powierzchni 0,0190 ha położone w rejonie ul. Podhalańskiej (V przetarg), - lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 48,30 m², w budynku przy ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego 33 w Zakopanem (VI przetarg), |  |  | 1) Cena wywoławcza: 154 000,00 zł netto 2) Cena wywoławcza: 419 000,00 zł |  |  | 03.07.2023 r. |  |  | KF, MM |
| 40. | Sprawy dotyczące wejścia w teren i budowy sieci lub/i przyłączy w działkach gminnych poza pasem drogowym drogi publicznej |  |  | Razem: 18 pism w tym: - 16 pism - zgody na wejście w teren z warunkami - 2 pisma – odmowa na wejście w teren |  |  | Od 08.06.2023 r. do 31.08.2023r |  |  | AM |
| 41. | Sprawy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu |  |  | - 2 protokoły rokowań w sprawie ustanowienia służebności przesyłu |  |  | Od 08.06.2023 r. Do 31.08.2023r |  |  | AM |
| 42. | Sprawy związane z lokalizacją lub przebudową zjazdu oraz ogrodzeń (drogi wewnętrzne), różne inne zgody na dysponowanie terenem, opinie |  |  | Razem: 5 pism - 1 pismo dot. lokalizacji zjazdu - 3 pisma dot. zgody na dysponowanie terenem - 1 pismo – brak zgody na przejazd drogą wewnętrzną |  |  | Od 08.06.2023 r. Do 31.08.2023r. |  |  | AM |
| 43. | Sprawy związane z art.73 ( Przejęcie dróg na rzecz GMZ) |  |  | 160 wniosków do Wojewody Małopolskiego Inne pisma – 220 Udzielenie odpowiedzi - 85 |  |  | Od.08.06.2023 r. Do 31.08.2023 r |  |  | DS. |
| 44. | Sprawy związane: - komunalizacja, - art.73 - powiatyzacja Inne: |  |  | - udzielono odpowiedzi – 5 - 194 (pisma i wnioski do KW) - udzielono odpowiedzi - 6 - udzielono 5 odpowiedzi - - sprawozdanie do WF (06,07,08/2022), deklaracja 06,07,08/2023– podatek od nieruchomości. |  |  | Od. 08.06.2023 r. Do 31.08.2023 r |  |  | ED |
| WYDZIAŁ EWIDENCJI I POZWOLEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Decyzje administracyjne z zakresu zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego |  |  | Wydano 3 decyzje administracyjne z zakresu wymeldowania z pobytu stałego |  |  |  |  |  |
|  |  | Postępowania dotyczące wymeldowania z pobytu stałego |  |  | Wszczęto 1 postępowań |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozprawy administracyjne dotyczące wymeldowania z pobytu stałego |  |  | Przeprowadzono 1 rozprawę administracyjną |  |  |  |  |  |
|  |  | Kontrola meldunkowa |  |  | Przeprowadzono 1 kontrolę w formie oględzin |  |  |  |  |  |
|  |  | Poświadczenie zameldowania na pobyt stały i czasowy wydane na wniosek osoby |  |  | Wydano 149 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy na wniosek osoby |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaświadczenia o stanie zameldowania w budynku/ lokalu art. 217 |  |  | Wydano 25 zaświadczeń o stanie zameldowania w budynku/ lokalu |  |  |  |  |  |
|  |  | Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL |  |  | Udzielono 186 informacje z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL |  |  |  |  |  |
|  |  | Zameldowania na pobyt stały, przemeldowania stałe w miejscu, wymeldowania z pobytu stałego |  |  | Na pobyt stały zameldowano 76 osób (w tym 36 osób zmieniło adres na terenie miasta), 132 osoby wymeldowano z pobytu stałego (w tym 59 zgonów) |  |  |  |  |  |
|  |  | Zameldowanie na pobyt czasowy. Wymeldowanie z pobytu czasowego |  |  | Na pobyt czasowy zameldowano 66 osób (w tym 41 cudzoziemców). Wymeldowano z pobytu czasowego 3 osoby |  |  |  |  |  |
|  |  | Zameldowanie na pobyt czasowy stałych mieszkańców w innej gminie oraz stałych mieszkańców w obrębie naszej gminy |  |  | Na pobyt czasowy w innej gminie zameldowano 38 naszych mieszkańców |  |  |  |  |  |
|  |  | Nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu i na własny wniosek |  |  | Nadano 8 numerów PESEL przy zameldowaniu oraz 3 na własny wniosek |  |  |  |  |  |
|  |  | Rekordy zsynchronizowane z bazy danych Systemu Rejestrów Państwowych do bazy danych miasta Zakopane - Rejestru Mieszkańców. |  |  | Zsynchronizowano 2500 rekordów |  |  |  |  |  |
|  |  | Aktualizacja rekordów w aplikacji „Źródło” (baza danych Systemu Rejestrów Państwowych). |  |  | Zaktualizowano 50 rekordów |  |  |  |  |  |
|  |  | Tworzenie i realizacja zleceń w SRP (PESEL) |  |  | Utworzono i zrealizowano 27 zleceń |  |  |  |  |  |
|  |  | Nadawanie numerów PESEL w zawiązku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) |  |  | Nadano 115 numerów PESEL dla UKR (w Urzędzie) |  |  |  |  |  |
|  |  | Przywracanie statusu UKR cudzoziemcom, którzy go utracili w związku z wyjazdem na Ukrainę na dłużej niż 30 dni |  |  | Przywrócono 15 statusów UKR obywatelom Ukrainy |  |  |  |  |  |
|  |  | Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL obywatelom Ukrainy w związku z usunięciem statusu UKR przez Straż Graniczną |  |  | Usunięto 35 niezgodności w rejestrze PESEL obywatelom Ukrainy, którym Straż Graniczna usunęła status UKR, a nie przebywały na Ukrainie dłużej niż 30 dni |  |  |  |  |  |
|  |  | Założenie Profilu Zaufanego dla UKR |  |  | Założono 14 Profili Zaufanych dla UKR |  |  |  |  |  |
|  |  | Oświadczenia o wyjeździe z terytorium Polski obywateli Ukrainy ze statusem UKR na okres powyżej miesiąca |  |  | Przyjęto i zarejestrowano 9 oświadczeń o wyjeździe |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydawanie dowodów osobistych. |  |  | Wydano 792 dowody osobiste |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych. |  |  | Przyjęto 820 wniosków, w tym: 218 spoza terenu , w tym 28 wniosków elektronicznie |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego przyjętych w miejscu pobytu osoby przez stację mobilną |  |  | Przyjęto 2 wnioski o wydanie dowodu osobistego za pomocą stacji mobilnej |  |  |  |  |  |
|  |  | Tworzenie nowych teczek osobowych |  |  | Założono 300 nowych teczek osobowych |  |  |  |  |  |
|  |  | Aktualizacja archiwum dowodów osobistych osób zmarłych. |  |  | Wyłączono 74 teczki osobowe osób zmarłych. |  |  |  |  |  |
|  |  | Umożliwienie wyrobienia dowodów osobistych osobom chorym i starszym w ich miejscu pobytu. |  |  | Umożliwiono 3 osobom wyrobienie dowodu osobistego |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodów osobistych. |  |  | Wydano 77 zaświadczeń |  |  |  |  |  |
|  |  | Unieważnienia dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych. |  |  | Zarejestrowano 342 unieważnienia |  |  |  |  |  |
|  |  | Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski o udostępnienie danych. |  |  | Udzielono 14 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych |  |  |  |  |  |
|  |  | Tworzenie i realizacja zleceń w SRP (RDO). |  |  | Utworzono i zrealizowano 190 zleceń |  |  |  |  |  |
|  |  | Nadanie numeru PESEL przy wyrabianiu dowodu osobistego |  |  | Nadano 14 numery PESEL |  |  |  |  |  |
|  |  | Aktywacja warstwy elektronicznej dowodu osobistego |  |  | Aktywowano 165 warstw elektronicznych w dowodach osobistych |  |  |  |  |  |
|  |  | Bieżące prace związane z Rejestrem Wyborców Miasta Zakopane |  |  | Dokonano 25 zmian w Rejestrze Wyborców Miasta Zakopane |  |  |  |  |  |
|  |  | Wnioski przesłane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) |  |  | - nowa –25 - zawieszenie –101 - wznowienie – 134 - zmiana – 174 -wykreślenie + zmiana - 2 - wykreślenie – 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (gminnej) |  |  | Wydano 3 zaświadczeń |  |  |  |  |  |
|  |  | Wnioski skierowane go Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  |  | Wnioski skierowane do GKRPA- 26 - gastronomia- 16 - detal- 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Decyzje dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w ramach obowiązującego limitu) |  |  | Wydano 40 zezwoleń: (w ramach limitu) - gastronomia- 15 - detal- 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na rezygnację |  |  | Wygaszono 15 zezwoleń - 9 -gastronomia, - 6 - detal |  |  |  |  |  |
|  |  | Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na brak wpłaty II raty |  |  | Wygaszono 11 zezwolenia - 6 - gastronomia - 5 - detal |  |  |  |  |  |
|  |  | Decyzje o zmianie nazwy firmy lub zmiany siedziby firmy |  |  | Wydano 12 decyzji o zmianie |  |  |  |  |  |
|  |  | Decyzje dotyczące zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych |  |  | Wydano 67 zezwoleń w miejscu oraz 61 poza miejscem |  |  |  |  |  |
|  |  | Przyjmowanie nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką |  |  | Przyjęto 22 nowe wnioski o wydanie licencji taxi |  |  |  |  |  |
|  |  | Decyzje dotyczące wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką |  |  | - wydano nowych licencji – 30 - wydano dodatkowych wypisów z licencji - 8 - zmiana wypisu- 12 - rezygnacja z licencji-2 -zmiana licencji - 1 |  |  |  |  |  |
| WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poszerzony Program w-f |  |  | Zawarto umowy z nauczycielami w-f na realizację programu do końca grudnia 2023 r. |  |  | w trakcie realizacji |  |  |
|  |  | Program „Już pływam” |  |  | Przygotowanie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy |  |  | zakończono |  |  |
|  |  | Nagrody burmistrza miasta Zakopane dla trenerów i zawodników |  |  | ustanowienie stypendiów dla wyróżniających się młodych sportowców, jak również nagród dla zawodników i trenerów. Przygotowanie gali sportowej, dyplomów. Opracowanie graficzne dyplomów |  |  | W trakcie realizacji |  |  |
|  |  | Stypendia sportowe dla uczniów/sportowców |  |  | Przyznanie stypendiów dla wyróżniających się młodych sportowców |  |  | W trakcie realizacji |  |  |
|  |  | Puchar Zakopanego Amatorów |  |  | Przygotowanie umów i kalendarza |  |  | W trakcie realizacji |  | . |
|  |  | Dotacje na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji na rok 2022 |  |  | Rozliczanie sprawozdań złożonych przez stowarzyszenia. |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie |  |  | Wpisywanie nowych obiektów, aktualizacja danych, wykreślanie obiektów. Wielu przedsiębiorców realizuje program pn. Bon Turystyczny w obiektach noclegowych, co skutkuje wzmożoną rejestracją miejsc, działających do tej pory w tzw. szarej strefie. Prowadzona jest również akcja mająca na celu zgłaszanie obiektów noclegowych przez przedsiębiorców świadczących usługi pośrednictwa w najmie krótkoterminowym. |  |  | na bieżąco |  | W okresie od 08.06.2023 r. do 31.08.2023 r. w ewidencji obiektów: - zarejestrowano 39 nowych obiektów - w 6 obiektach zmienił się przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie. - w 15 obiektach zakończono prowadzenie działalności. - zaktualizowano 11 wpisów do ewidencji W ww. okresie zarejestrowano 460 miejsc noclegowych w 143 pokojach/apartamentach/domkach. Aktualna liczba miejsc noclegowych w obiektach świadczących usługi hotelarskie na dzień 31.08.2023 r. wynosi: 41 536 miejsc w 14 220 pokojach, apartamentach, domkach. W ewidencji znajduje się 3232 obiektów. |
|  |  | Udzielanie informacji o obiektach świadczących usługi turystyczne |  |  | Udzielanie informacji (telefonicznie i mailowo) o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, weryfikacja danych, a także interpretacja wprowadzanych Rozporządzeń PRM. |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | 90-lecie nadania praw miejskich miastu Zakopane |  |  | Oprawa medialna, graficzna, przygotowanie organizacyjne, Projekty graficzne, projekty gadżetów, projekt medalu okolicznościowego |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | Igrzyska Europejskie 2023, Zakopane |  |  | Przygotowanie organizacyjne, prowadzenie, oprawa medialna, |  |  | zakończono |  |  |
|  |  | 52. Ogólnopolski KonkursuLiteracki im. Tadeusza Staicha |  |  | oprawa medialna, przygotowanie oprawy graficznej i projektów dyplomy/folder |  |  | zakończono |  |  |
|  |  | Zakopiański Festiwal Literaci |  |  | Przygotowanie organizacyjne, prowadzenie, oprawa medialna, projekty graficzne Nagrody Literackiej |  |  | zakończono |  |  |
|  |  | 54. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich |  |  | Przygotowania organizacyjne oraz oprawa medialna |  |  | zakończono |  |  |
|  |  | Zakopiańska Karta Mieszkańca |  |  | Koordynacja projektu, oprawa graficzna |  |  | w trakcie |  | W okresie od 08.06.2023 r. do 31.08.2023 r: - zarejestrowano 1458 Kart Mieszkańca; - zarejestrowano 879 numerów rejestracyjnych w ramach Pakietu Parkingowego - aplikację mobilną pobrano 770 razy - do współpracy przystąpiło 23 Partnerów. Aktualna liczba zarejestrowanych Kart na dzień 31.08.2023 r. wynosi 1458, liczba zarejestrowanych numerów rejestra-cyjnych wynosi 879, a liczba Partnerów 23. |
|  |  | Bieżąca działalność informacyjna |  |  | Udzielanie odpowiedzi telefonicznych i mailowych na kierowane do UMZ zapytania dziennikarzy i innych osób |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | Przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach |  |  | Tworzenie komunikatów dla mediów, dotyczących aktualnie prowadzonych przedsięwzięć |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | Dokumentowanie imprez i wydarzeń |  |  | Dokumentowanie fotograficzne przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez UMZ oraz wydarzeń, na których obecne były władze miasta. |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | Bieżąca obsługa fanpage’a Urzędu Miasta Zakopane na portalach Facebook, Instagram, Youtube |  |  | Umieszczanie zdjęć, filmów, informowanie o działalności UMZ oraz promowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Zakopanem, odpisywanie na zapytania użytkowników. |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | Totem (info kiosk) |  |  | Przygotowanie i aktualizacja materiałów, nadzór merytoryczny |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | Patronat Honorowy Burmistrza oraz Partnerstwo Miasta Zakopane |  |  | Rozpatrywanie wniosków i koordynacja działań promocyjnych |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | Współpraca z miastami partnerskimi |  |  | Przygotowanie wizyty oraz opieka nad delegacją z Popradu, Sopotu, Wysokich Tatr |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | Monitoring mediów |  |  | Codzienny przegląd informacji prasowych i doniesień medialnych |  |  | na bieżąco |  |  |
|  |  | Informator dla mieszkańców |  |  | Opracowanie merytoryczne i graficzne numeru 3/2023 |  |  | Sierpień/wrzesień 2023 |  |  |
|  |  | Projekty graficzne na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Zakopane |  |  | Projekty graficzne: dyplomów, nośników reklamowych i gadżetów, plakatów, ulotek dla mieszkańców, folderów, mapek informacyjnych dotyczących aktualnych utrudnień podczas trwających remontów, postów na potrzeby social mediów itp. |  |  | Na bieżąco |  |  |
| WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  | Wnioski o przydział lokalu |  |  | Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przydział lokali. Przyjmowanie wniosków aktualizacyjnych. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz pism osób spoza Gminy Miasta Zakopane. Przyjmowanie korespondencji do Komisji Mieszkaniowej. Obsługa stron |  |  | czerwiec – sierpień 2023 |  |  |
| - 2 |  | Umowy najmu oraz aneksy |  |  | Sporządzanie umów najmu dla nowych najemców. Sporządzanie umów najmu celem przedłużenia terminu obowiązywania umowy. Sporządzanie aneksów, w związku z zaistniałymi zmianami w umowach. |  |  | czerwiec – sierpień 2023 |  |  |
| - 3 |  | Udział w postępowaniu eksmisyjnym |  |  | Postępowania mające na celu doprowadzenie do eksmisji z lokali gminnych z tytułu zadłużenia oraz podnajmu lokalu lub nie zamieszkiwania. Przekazanie wniosków o eksmisję do Komornika Sądowego |  |  | czerwiec – sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Współpraca z ZCE |  |  | Współpraca dotycząca mieszkańców w lokalach interwencyjnych, udzielenie informacji dot. możliwości wsparcia |  |  | czerwiec - sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Współpraca z MOPS Zakopane |  |  | Bieżąca wymiana informacji oraz konsultacje dotyczące podejmowanych tematów i działań |  |  | czerwiec - sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Dotacja celowa |  |  | Weryfikacja dzieci i przekazanie dotacji celowej dla niepublicznego żłobka za opiekę nad dziećmi zamieszkałymi na terenie miasta Zakopanego |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Obsługa środków z Funduszu Pomocy |  |  | Miesięczne i kwartalne sporządzanie oraz przesyłanie sprawozdań z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy przez E- Puap + system ISRB |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Świadectwa pracy i druki ERP7 |  |  | Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych |  |  | Czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Aplikacja Empatia RKZ+Moduł 1 i 2 |  |  | Stały monitoring wprowadzanych danych do systemu Rejestru Żłobków |  |  | Czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Kontrola Niepublicznego Żłobka Kubuś Puchaty |  |  | Realizacja zadania zgodnie z uchwałą Rady Miasta |  |  | 27.06.2023 |  |  |
|  |  | Stypendia szkolne |  |  | Przygotowanie decyzji przyznających i odmawiających stypendium szkolnego dla obywateli z Ukrainy |  |  | 02.06.2023 |  |  |
|  |  | Stypendia szkolne |  |  | Nadzór nad szkołami dot. prawidłowej wypłaty stypendiów dla uczniów |  |  | Czerwiec 2023 |  |  |
|  |  | Stypendia motywacyjne |  |  | Analiza i weryfikacja wniosków |  |  | Lipiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Stypendia szkolne |  |  | Rozliczenie wykorzystania środków na stypendia UKR |  |  | 05.07.2023 |  |  |
|  |  | Stypendia szkolne |  |  | Rozliczenie wykorzystania środków na stypendia PL |  |  | 04.07.2023 |  |  |
|  |  | Stypendia szkolne |  |  | Analiza zapotrzebowania na środki pieniężne za okres IX-XII dla UKR i PL |  |  | 29.07.2023 |  |  |
|  |  | Archiwizacja dokumentacji wydziałowej |  |  | Przygotowywanie dokumentów do archiwum za rok 2020 |  |  | Czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Obowiązek nauki |  |  | Kontrola obowiązku nauki, bieżąca korespondencja |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Nadzór nad jednostkami oświatowymi |  |  | Weryfikacja i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych na rok szkolny 2023/2024. Spotkania z dyrektorami jednostek oświatowych - omówienie bieżących sprawy dotyczących oświaty. |  |  | maj-czerwiec 2023 |  |  |
|  |  | Sprawozdania miesięczne |  |  | Sporządzono zbiorcze zestawienie sprawozdań - za czerwiec (kwartalne) i lipiec 2023 rok (sprawdzono i zweryfikowano) Sprawozdanie RB – 27S Sprawozdanie RB - 28S |  |  | Czerwiec – lipiec 2023 |  |  |
|  |  | Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej |  |  | Obliczenie wysokości dotacji dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz przekazanie do Wydziału Finansowo – Budżetowego celem przelania środków jednostce |  |  | maj-czerwiec 2023 |  |  |
|  |  | Placówki niepubliczne |  |  | Zweryfikowano i naniesiono przekazane dane z placówek niepublicznych o liczbie dzieci w miesiącu lipiec, sierpień, 2023 r do zbiorczego wykazu. |  |  | Lipiec – sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Dotacje - realizacja |  |  | Obliczono wysokość dotacji do placówek niepublicznych za miesiąc lipiec, sierpień 2023roku (dokonano weryfikacji dotacji za I półrocze 2023r) i przekazano do Wydziału Finansowo – Budżetowego celem przelania środków. |  |  | Lipiec – sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Plan finansowy na 2023r |  |  | Zweryfikowano i uzgodniono zmiany w planie finansowym na koniec czerwca, lipca i sierpnia 2023 roku ze szkołami i wydziałem finansowym urzędu. Przygotowano wnioski o zmianach - przesunięciach w planach poszczególnych jednostek według aktualnych potrzeb, |  |  | Lipiec – sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Fundusz Pomocy Ukrainie |  |  | Podział środków przyznanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieka dzieci. |  |  | Lipiec – sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 |  |  | Sporządzanie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych w oparciu o dane dostępne w Systemie Informacji Oświatowej oraz Vulcan; zbieranie koniecznych danych z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, poszczególnych wydziałów urzędu, zakopiańskich szkół i przedszkoli oraz OKE; |  |  | Czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Program Poznaj Polskę 2023 |  |  | Realizacja programu przez zakopiańskie szkoły podstawowe. Zebranie stosownej dokumentacji przez organ prowadzący szkoły – faktury, sprawozdania, rozliczenia z odbytych wycieczek w ramach programu. |  |  | Czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Program Laptopy dla uczniów klas IV |  |  | Uzupełnienie ankiety SIO o dane poszczególnych szkół, które będą uczestniczyły w programie |  |  | Lipiec 2023 |  |  |
|  |  | Noty księgowe |  |  | Obciążanie gminy za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez Miasto Zakopane, z rejonów których dzieci uczęszczają w roku szkolnym 2022/2023 do zakopiańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych |  |  | lipiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Noty księgowe |  |  | Przyjmowanie i rozliczanie not za uczęszczanie dzieci z terenu Miasta Gminy Zakopane do placówek przedszkolnych w gminach spoza terenu Miasta Zakopane w roku szkolnym 2022/2023 |  |  | lipiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Ogólnopolska Karta Seniora |  |  | Przyjmowanie wniosków o wydanie karty seniora |  |  | lipiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Rejestr wniosków o zamianę mieszkań |  |  | Tworzenie elektronicznej formy rejestru wniosków o zamianę mieszkań komunalnych Weryfikowanie i archiwizacja rejestrów powyższych wniosków. |  |  | czerwiec – sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Dotacja podręcznikowa na rok szkolny 2023/2024 |  |  | Zebranie i weryfikacja wniosków ze szkół publicznych oraz niepublicznych. Sprawdzenie ilości uczniów oraz poprawności rachunkowej obliczonych kwot na podręczniki i materiały ćwiczeniowe; wpisane danych do platformy udostępnionej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie; wygenerowanie zbiorczego dokumentu dla wszystkich szkół z podziałem na niepełnosprawności. Przesłanie podpisanej dotacji za pośrednictwem platformy EPUAP oraz drogą pocztową na adres Kuratorium Oświaty w Krakowie. |  |  | Czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy |  |  | Bieżąca weryfikacja złożonych wniosków. Wizje lokalne. Raportowanie w aplikacji CAS dot. zapotrzebowania na uruchomienie środków i kwot już wypłaconych świadczeń Wypłata należnych świadczeń, wprowadzanie wniosków do aplikacji Źródło |  |  | czerwiec – sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Wyprawka szkolona 2023/2024 |  |  | Zebranie danych dot. prognozowanej liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności z zakopiańskich szkół ponadpodstawowych którzy będą korzystać z programu; przesłanie zbiorówki do Kuratorium Oświaty w Krakowie |  |  | Lipiec 2023 |  |  |
|  |  | System Informacji Oświatowej |  |  | Wprowadzenie danych dot. wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą - II kwartał |  |  | Lipiec 2023 |  |  |
|  |  | System Informacji Oświatowej |  |  | Przedłużeni upoważnień do Systemu Informacji Oświatowej dla dyrektorów jednostek |  |  | Lipiec 2023 |  |  |
|  |  | Posiedzenia Komisji Mieszkaniowej |  |  | Odbyły się 2 posiedzenia Komisji Mieszkaniowej, w czasie którego omówiono kwestie dotyczące: - przydziału lokali; - rozpatrzenia nowych wniosków o przydział lokali; - zmian w umowach najmu. - wnioski o zameldowanie |  |  | czerwiec – sierpień 2023 |  | . |
|  |  | Działania w zakresie osób niepełnosprawnych |  |  | Obsługa osób z niepełnosprawnościami w zakresie informacyjnym – doradztwo. Współpraca z Wydziałem Drogownictwa i Transportu oraz z Wydziałem Strategii i Rozwoju w zakresie Zarządzenia w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, pochylnie, schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych w kontekście aktualnych i planowanych remontów i inwestycji. |  |  | czerwiec – sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Koordynator ds. dostępności w UM |  |  | Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w kontekście Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Wraz z wydziałem Strategii i Rozwoju przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie elementów składających się na plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami W URZĘDZIE MIASTA ZAKOPANE NA LATA 2021 – 2025. Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym |  |  | czerwiec – sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Obsługa programu „Mieszczanin” |  |  | Zakładanie nowych kart najemców. Nanoszenie zmian na podstawie: - sporządzonych umów najmu, - wpływających pism, - zmiany ceny wody i kanalizacji |  |  | czerwiec – sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego |  |  | Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego wynikających z umowy o pracę, na okres kadencji w Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty w Zakopanem NSZZ „Solidarność” |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Przekazanie środków finansowych |  |  | Przekazanie subwencji i środków finansowych na bieżące wydatki do szkół i przedszkoli |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego |  |  | Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika wynikających z umowy o pracę na okres kadencji, celem objęcia funkcji w Powiatowym Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zakopanem |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Dowóz uczniów niepełnosprawnych |  |  | Zwrot kosztów za świadczenie usług polegających na dowozie i opiece uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do: - Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu - Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem - Przedszkola Terapeutycznego i Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Nowym Targu |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Postępowanie przetargowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych |  |  | Przygotowanie dokumentacji przetargowej na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, udział w komisji, przeprowadzenie negocjacji, wyłonienie przewoźnika |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych |  |  | Przygotowanie dokumentacji na zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkół i ośrodków, w których realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki na nowy rok szkolny |  |  | sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych |  |  | Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkół i ośrodków, w których realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Dowóz uczniów |  |  | Przygotowanie dokumentacji przetargowej na dowóz uczniów zamieszkałych w rejonie Gubałówki do Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Czecha i do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka, udział w komisji, przeprowadzenie negocjacji, wyłonienie przewoźnika |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Awanse zawodowe |  |  | Przygotowano i przeprowadzono 9 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Powierzenie funkcji p.o. dyrektora SP2 |  |  | W związku z rezygnacją p. M. Karpiel ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, funkcja ta została powierzona p. Irenie Gach |  |  | sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Powierzenie funkcji dyrektora P7 |  |  | W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, funkcję dyrektora powierzono p. Annie Żugaj |  |  | sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Powierzenie funkcji dyrektora P3 |  |  | Stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 im. Karola Szymanowskiego powierzono p. Annie Maślance |  |  | sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc mieszkańców Gminy Miasto Zakopane (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy od co najmniej jednego roku na terenie Gminy Miasto Zakopane)- na lata 2021-2025 – Edycja 2023 |  |  | Ogłoszenie konkursu ofert, wybór realizatora, podpisanie umowy |  |  | lipiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Udzielanie informacji obywatelom Ukrainy |  |  | Udzielanie informacji obywatelom Ukrainy dotyczących zakwaterowania, przysługujących świadczeń, legalności pobytu |  |  | czerwiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” |  |  | Podpisanie umowy z firmą Stillia Sp. z o.o. na dostawę wraz z montażem wyposażenia Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” |  |  | 06.07.2023 |  |  |
|  |  | Wnioski repatriantów, dotyczące osiedlenia się na terenie Gminy Miasta Zakopane |  |  | Przyjmowanie wniosków oraz udzielanie na nie odpowiedzi |  |  | lipiec-sierpień 2023 |  |  |
|  |  | Polityka senioralna |  |  | Koordynacja działań w zakresie polityki senioralnej |  |  | lipiec- sierpień 2023 |  |  |
| BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Opiniowanie prac przy obiektach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz w strefach ochrony konserwatorskiej |  |  | Wydano 80 stanowisk (opinie, postanowienia zalecenia konserwatorskie, wyjaśnienia); |  |  | od dnia 08.06.2023 do dnia 31.08.2023 |  |  |
|  |  | Rejestr zabytków |  |  | - wydano 1 decyzję na montaż urządzeń na obiektach zabytkowych - wydano 1 decyzję na wycinkę drzew - wydano 1 decyzję odmawiającą wycinki - wydano 1 pozwolenie na renowację nagrobków |  |  | od dnia 08.06.2023 do dnia 31.08.2023 |  |  |
|  |  | Oględziny/ kontrole w terenie. |  |  | - przeprowadzono 5 oględzin obiektów zabytkowych w terenie; |  |  | od dnia 08.06.2023 do dnia 31.08.2023 |  |  |
|  |  | Dotacje na zabytki |  |  | - Przygotowano 1 uchwałę ws. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Przygotowano uchwałę zmieniającą zasady przyznawania dotacji na zabytki. |  |  | od dnia 08.06.2023 do dnia 31.08.2023 |  |  |
|  |  | Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków |  |  | współpraca ze zwierzchnimi oraz naczelnymi organami Ochrony Zabytków – przesyłano wnioski zgodnie z właściwością, prośby o pomoc w wykładni zapisów/regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne, udzielano informacji i wyjaśnień; uczestniczono w spotkaniu w Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego UW w Krakowie; |  |  | od dnia 08.06.2023 do dnia 31.08.2023 |  |  |
|  |  | Gminny Program Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków |  |  | - weryfikacja obiektów zabytkowych zlokalizowanych na obszarze miasta, - realizacja GPONZ Priorytet I: Ochrona zasobów dziedzictwa poprzez: Poprawa stanu zachowania zabytków i powstrzymanie procesów ich degradacji – udzielanie dotacji oraz Podejmowanie działań ochronnych, zapobiegających niszczeniu zabytków – zawiadomienia do organów ścigania o niszczeniu zabytków; Priorytet II: Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu kulturowego oraz świadome kształtowanie przestrzeni, poprzez: Formułowanie wniosków oraz uwag podczas opracowywania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - współpraca podczas opracowywania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz weryfikacja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obowiązujących zagadnień związanych z ochroną zabytków; formułowanie treści oraz wprowadzanie nowych, bardziej uszczegółowionych zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zwiększających ochronę obiektów oraz obszarów zabytkowych, Ochrona krajobrazu kulturowego poprzez standaryzację elementów przestrzeni miejskiej poprzez: Współpraca w zakresie formułowania wniosków oraz treści zawartych w tzw. uchwale reklamowej, w tzw. księdze standardów dla gminy Zakopane, mającej na celu wyeliminowanie z przestrzeni miejskiej elementów niszczących krajobraz kulturowy; Priorytet III: Promocja i edukacja dziedzictwa kulturowego służąca budowaniu tożsamości, poprzez: Działania edukacyjne i działania promocyjne – działania informacje do prasy: Kwartalnik dla Mieszkańców, |  |  | od dnia 08.06.2023 do dnia 31.08.2023 |  |  |
|  |  | Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej (PKKZ) |  |  | - bieżące opiniowanie wniosków w zakresie lokalizacji oraz wyglądu nośników reklamowych na ul. Krupówki PKK, - bieżące monitorowanie działalności na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej -przesłano 2 zawiadomienia o możliwości popełnienia wykroczenia. |  |  | od dnia 08.06.2023 do dnia 31.08.2023 |  |  |
|  |  | Współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Nadzorem Budowlanym |  |  | Przyjmowanie stron i wyjaśnianie właścicielom zabytku na czym polegają poszczególne formy ochrony zabytków, zachęcanie i propagowanie opieki nad poszczególnymi budynkami, pomoc w składaniu i gromadzeniu dokumentów, szukaniu materiałów, itp. |  |  | od dnia 08.06.2023 do dnia 31.08.2023 |  |  |
|  |  | Inne |  |  | - przygotowano odpowiedzi na 3 skargi na zarządzenie burmistrza ws. włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Zakopane dla budynków przy ul. Kamieniec 24, ul. Kamieniec 5, ul. Zamoyskiego 13; - Przygotowano odpowiedzi na 3 wezwania do usunięcia naruszenia prawa dla budynków przy ul. Krupówki 28, przy ul. Kamieniec 5, przy ul. Zamoyskiego 13; |  |  | od dnia 08.06.2023 do dnia 31.08.2023 |  |  |
|  |  | Dzień Architektury Drewnianej |  |  | - Udział w konferencji i panelu dyskusyjnym |  |  | od dnia 08.06.2023 do dnia 31.08.2023 |  |  |

| BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie ,,Nasz Dom” oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej (2 części). Znak: BZP.271.18.2023 | Do postepowania zostały złożone oferty: w zakresie części 1 – 13 ofert w zakresie części 2 – 2 oferty Wybrano ofertę i podpisano umowę z: W zakresie części 1: Stilia Sp. z o.o. ul. Leśnianka 97 34-300 Żywiec Cena brutto oferty: 1 526 227,28 zł W zakresie części 2: GM INWEST RAFAŁ GOLONKA SP. J. ul. Kościelna 59B 34-424 Zaskale Cena brutto oferty: 490 000,00 zł | W zakresie części 1 do 12 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia: 06.07.2024 r. W zakresie części 2 do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia: 06.05.2024 r. | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług polegających na udrożnianiu studni kanalizacji opadowej, przepustów i rowów odwadniających drogi publiczne na terenie Gminy Miasto Zakopane Znak: BZP.271.34.2023 | Negocjacje przeprowadzono z firmą: TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa ul. Szymony 17A 34-500 Zakopane W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, że całkowita wysokość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 149 999,23 zł brutto | Do dnia: 30.11.2023 r. | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na realizację zadania: Modernizacja dachu i terenu wokół budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Sabały w Zakopanem. Znak: BZP.271.39.2023 | Do postępowania zostały złożone trzy oferty. Wybrano ofertę i podpisano umowę z: ERGO DOCIEPLENIA Grzegorz Pułapa Ruda Solska 84 23-400 Biłgoraj Cena brutto oferty: 394 397,77 zł | Do dnia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia 05.10.2023 r. | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na wykonanie remontu drogi rolnej do pól Ciągłówka – Furmanowa w Zakopanem. Znak: BZP.271.40.2023 | Do postępowania zostały złożone trzy oferty. Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na remont ul. Kościuszki w Zakopanem wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w ramach zadania ,,Modernizacja ul. Kościuszki" Znak: BZP.271.41.2023 | Do postępowania zostały złożone dwie oferty. Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na przebudowę budynku dawnej lokomotywowni w Zakopanem. Znak: BZP.271.42.2023 | Do postępowania została złożona jedna oferta. Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na budowę odwodnienia ulicy Szkolnej w Zakopanem. Znak: BZP.271.43.2023 | Postępowanie unieważnione. W postępowaniu nie została złożona ani jedna oferta. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej ul. Spyrkówka w Zakopanem. Znak: BZP.271.44.2023 | Do postępowania została złożona jedna oferta. Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na dostosowanie przejść dla pieszych oraz infrastruktury drogowej w Zakopanem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znak: BZP.271.45.2023 | Postępowanie unieważnione. W postępowaniu nie została złożona ani jedna oferta. |  | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na remonty bieżące dróg na terenie Gminy Miasto Zakopane (3 części) Znak: BZP.271.46.2023 | Do postępowania zostały złożone oferty: W zakresie części 1: jedna oferta W zakresie części 2: dwie oferty W zakresie części 3: dwie oferty Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |  | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na realizacje zadania: Budowa odwodnienia ul. Szkolnej w Zakopanem. Znak: BZP.271.47.2023 | Do postępowania zostały złożone dwie oferty. Wybrano ofertę i podpisano umowę z: FHU FUGAMEX Bogdan Podgórny Aleje 3 Maja 6a/1 34-500 Zakopane Cena brutto oferty: 1 564 971,14 zł | Do dnia: 2 miesiące od dnia rozpoczęcia robót budowlanych tj. do dnia 16.10.2023 r. | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na realizację zadania pn. Przebudowa budynku dawnej lokomotywowni w Zakopanem. Znak: BZP.271.48.2023 | Do postępowania została złożona jedna oferta. Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej ul. Spyrkówka w Zakopanem. Znak: BZP.271.49.2023 | Do postępowania zostały złożone dwie oferty. Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Ponownie powtarzane postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na dostosowanie przejść dla pieszych oraz infrastruktury drogowej w Zakopanem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znak: BZP.271.50.2023 | Do postępowania została złożona jedna oferta. Wybrano ofertę i podpisano umowę z: FHU Fugamex Bogdan Podgórny Aleje 3 Maja 6A/1 34-500 Zakopane Cena brutto oferty: 895 830,01 zł | Do dnia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na dostawę, montaż i uruchomienie kontenerowej suszarni drewna opałowego. Znak: BZP.271.51.2023 | Postępowanie unieważnione. W postępowaniu nie została złożona ani jedna oferta. |  | Wydział Ochrony Środowiska |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na remont ul. Kościuszki w Zakopanem wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Modernizacja ul. Kościuszki w Zakopanem”. Znak: BZP.271.52.2023 | Do postępowania zostały złożone dwie oferty. Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości powyżej progów unijnych w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług letniego i zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Zakopane. Znak: BZP.271.53.2023 | Negocjacje przeprowadzono z firmą: TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa ul. Szymony 17A, 34-500 Zakopane W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono, że całkowita wysokość wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 8 200 061,40 zł brutto, w tym kwoty 2 162 982,56 zł w 2023 roku oraz kwoty 6 037 078,84 zł w roku 2024. | Do dnia: 31.12.2024 r. | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Ponownie powtarzane postępowanie poniżej progów unijnych na wykonanie remontu drogi rolnej do pól Ciągłówka – Furmanowa w Zakopanem. Znak: BZP.271.54.2023 | Do postępowania zostały złożone trzy oferty. Wybrano ofertę i podpisano umowę z: 1. ‘’Marduła” Mariusz Marduła ul. Podhalańska 48 30-406 Groń 2. Byga Adrian Gał ul. Jana Kazimierza 49 34-406 Groń Cena brutto oferty: 410 911,74 zł | Do dnia: 30.09.2023 r. | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na świadczenie usług dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024. Znak: BZP.271.55.2023 | Do postępowania wpłynęły oferty: w zakresie części 1 – dwie oferty w zakresie części 2 – dwie oferty w zakresie części 3 – dwie oferty w zakresie części 4 – dwie oferty w zakresie części 5 – trzy oferty postępowanie unieważnione w zakresie części 1,2 i 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . W zakresie części 3 – postępowanie w toku. W zakresie części 5 – wybrano ofertę: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, KOŁO W ZAKOPANEM ul. Kamieniec 32D, 34-500 Zakopane Cena brutto za jeden dzień świadczenia usług: 240 zł | W zakresie części 5 do dnia: 31.07.2024r. (z zastrzeżeniem dwóch dni w sierpniu – 29-30.08.2024 r.) | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych |
|  | Ponownie powtarzane postępo-wanie o wartości poniżej progów unijnych na realizację zadania pn. Przebudowa budynku dawnej lokomotywowni w Zakopanem. Znak: BZP.271.56.2023 | Postępowanie unieważnione. W postępowaniu nie została złożona ani jedna oferta. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Ponownie powtarzane postępo-wanie o wartości poniżej progów unijnych na rozbudowę sieci kana-lizacji deszczowej drogi gminnej ul. Spyrkówka w Zakopanem. Znak: BZP.271.57.2023 | Do postępowania zostały złożone dwie oferty. Wybrano ofertę i podpisano umowę z: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń” Krzysztof Stachoń ul. Ustup 23B 34-500 Zakopane Cena brutto oferty: 688 998,98 zł | Do dnia: 1,5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 07.10.2023r. | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Skate-Parku w Zakopanem. Znak: BZP.271.58.2023 | Do postępowania zostały złożone dwie oferty. Wybrano ofertę i podpisano umowę z: Glob Projekt Sp. z o.o. Chabówka 86A 34-700 Rabka Zdrój Cena brutto oferty: 89 359,50 zł | Do dnia: 29.12.2023 r. | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Ponownie powtarzane postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na remont ul. Kościuszki w Zakopanem wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Modernizacja ul. Kościuszki w Zakopanem”. Znak: BZP.271.59.2023 | Postępowanie unieważnione. W postępowaniu nie została złożona ani jedna oferta. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Ponownie powtarzane postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na realizację zadania pn. Przebudowa budynku dawnej lokomotywowni w Zakopanem. Znak: BZP.271.60.2023 | Do postępowania zostały złożone dwie oferty. Postępowanie w toku. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł na świadczenie usług nauki pływania uczniów klas IV szkół podstawowych. Znak: BZP.271.61.2023 | Do postępowania została złożona jedna oferta. Wybrano ofertę i podpisano umowę z: POLSKIE TATRY S.A. ul. Droga do Białego 7c 34-500 Zakopane Cena brutto oferty: 63 960,00 zł | Do dnia: 15.12.2023 r. | Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na remonty dróg publicznych na terenie miasta Zakopane (2 części). Znak: BZP.271.62.2023 | Do postępowania zostały złożone oferty: w zakresie części 1 – dwie oferty, w zakresie części 2 – dwie oferty, Postępowanie unieważnione - oferty z najniższymi cenami przewyższają kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia |  | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Ponownie powtarzane postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na dostawę, montaż i uruchomienie kontenerowej suszarni drewna opałowego. Znak: BZP.271.63.2023 | Postępowanie unieważnione. W postępowaniu nie została złożona ani jedna oferta. |  | Wydział Ochrony Środowiska |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizację drogi gminnej ul. Harenda w Zakopanem. Znak: BZP.271.64.2023 | Do postępowania została złożona jedna oferta. Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł (zapytanie ofertowe) na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg publicznych. Znak: BZP.271.65.2023 | Postępowanie unieważnione w związku z brakiem ofert niepodlegających odrzuceniu |  | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na remonty bieżące dróg na terenie Gminy Miasto Zakopane. Znak: BZP.271.66.2023 | Do postępowania została złożona jedna oferta. Wybrano ofertę i podpisano umowę z: „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ul. Szymony 17a 34-500 Zakopane, Cena brutto oferty: 2 058 682,89 zł | Do dnia: 30.06.2024 r. | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Ponownie powtarzane postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na remont ul. Kościuszki w Zakopanem wraz z wymianą oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Modernizacja ul. Kościuszki w Zakopanem”. Znak: BZP.271.67.2023 | Postępowanie unieważnione. W postępowaniu nie została złożona ani jedna oferta. |  | Wydział Strategii i Rozwoju |
|  | Postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Zakopane w 2023 r. Znak: BZP.271.68.2023 | Termin składania ofert upływa w dniu: 18.09.2023 r. |  | Wydział Finansowo - Budżetowy |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizacje ul. Antałówka Boczna w Zakopanem. Znak: BZP.271.69.2023 | Termin składania ofert upływa w dniu: 05.09.2023 r. |  | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na dostosowanie przystanku autobusowego przy ul. Cyrhla w Zakopanem do potrzeb montażu i obsługi punktu ładowania autobusów elektrycznych. Znak: BZP.271.70.2023 | Termin składania ofert upływa w dniu: 07.09.2023 r. |  | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizacje ul. Walkosze w Zakopanem. Znak: BZP.271.71.2023 | Termin składania ofert upływa w dniu: 08.09.2023 r. |  | Wydział Drogownictwa i Transportu |
|  | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na świadczenie usług dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - 3 części. Znak: BZP.271.72.2023 | Do postępowania zostały złożone oferty: w zakresie części 1 – dwie oferty, w zakresie części 2 – dwie oferty, w zakresie części 3 – dwie oferty. Postepowanie w toku. |  | Wydział Oświaty i Spraw Społecznych |
|  | Ponownie powtarzane postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł (zapytanie ofertowe) na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg publicznych. Znak: BZP.271.74.2023 | Do postępowania została złożona jedna oferta. Wybrano ofertę i podpisano umowę z: ,,TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. ul. Szymony 17a 34-500 Zakopane Cena brutto oferty: 159 507,35 zł | Do dnia: 12.09.2023 r. | Wydział Drogownictwa i Transportu |

| WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2019/01 „Budowa odwodnienia w rejonie ul. Ciągłówka – Furmanowa” | Trwaja prace projektowe. Projektant złożył wniosek do Ministerstwa o uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących dróg publicznych ze względu na ukształtowanie terenu i geometrię drogi. Wykonano górny odcinek drogi – drogę do pól. Trwają roboty drogowe na odcinku środkowym- budowa odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni. | 2023 r. wrzesień 2023r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2016/06 Modernizacja ul. Szpitalnej | Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2020/03 „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza” | Opracowano dokumentację projektową |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2021/15 „Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego” | Trwają roboty budowlane. Posadowiono 2 toalety. Przygotowywane są dokumenty do odbioru. | grudzień 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2015/01 „Budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem” | Zakończono roboty budowlane. Trwają procedury odbiorowe. | wrzesień 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2017/20 „Przebudowa skrzyżowania z ul. Wojdyły im ul. Ustup w Zakopanem w ciągu drogi krajowej nr 47 na odcinku od km.36+800 do ok.37+100 ” | Trwają procedury odbiorowe dokumentacji. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 26/2011 „Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana w Zakopanem” | Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. | I etap - październik 2023r. II etap – III kw. 2025 r. |  |
|  | Zadanie nr 2019/02 „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 do warunków p.poż.” | Zakończono inwestycję |  |  |
|  | zadanie inw. nr 2022/05 o nazwie: „Rewitalizacja otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zakopanem” | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyjazdu z terenu SP 1 |  |  |
|  | Zadanie nr 2014/03 „Budowa Centrum Wsparcia Rodzin przy ul. Kościelnej 7” | Trwają roboty budowlane .Trwają roboty konstrukcji dachu i pokrycia budynku. | listopad 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2016/05 „Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki w Zakopanem” | Koncepcja przebiegu budowy chodnika w uzgodnieniu. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | październik 2023r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2017/23 „Zagospodarowanie terenu SP 2 ul. Skibówki w Zakopanem” | Złożono wniosek o dofinansowanie. Dokumentacja wykonawcza w trakcie odbioru. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2011/114 „Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie” – II etap | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | październik 2023r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2018/09 „Przebudowa skrzyżowania ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego” | Uzgodnienie koncepcji. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | wrzesień 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2023/01 „Modernizacja ul. Kościuszki” | Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2023/02 „Modernizacja ul. Sienkiewicza” | Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2023/08 „Modernizacja ul. Harenda – dolna” | Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2022/02 „Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego”. | Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie na wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z oświetleniem na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego – Tetmajera, Piłsudskiego -Makuszyńskiego oraz Orkana - Kasprusie - Pod Lipkami |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2015/19 „Budowa Skate - Parku” | Wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisanie umowy. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | grudzień 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2018/12 „Budowa skrzyżowania na DK 47 do ul. Spyrkówka w Zakopanem” – budowa odcinka kanalizacji deszczowej | Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Podpisano umowę. | październik 2023r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2023/14 „Oznaczenie Krakowskiego Południka Zerowego” | Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2023/15 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego w Zakopanem na cele rekreacyjne” | Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2018/14 „Budowa parkingu na Spyrkówce” – dostosowanie budynku lokomotywowni na stację obsługi autobusów elektrycznych | Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy robót. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2018/03 „Przebudowa mostu w ciągu ul. Kaszelewskiego” | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | październik 2023r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2020/01 „Budowa drogi ul. Chramcówki Boczna” | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | październik 2023r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2011/137 „Przebudowa ul. Kasprusie” | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | grudzień 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2021/03 „Przebudowa ul. Szymony Boczna” | Opracowano dokumentację dla pierwszego etapu (ul. Szymony Boczna) Pozostała dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | grudzień 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2021/13 „Inteligentne Systemy Transportowe”” | Trwają prace montażowe oraz realizacja dostaw sprzętu. | wrzesień 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2022/16 „Modernizacja ul. Piłsudskiego” | Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozyskanie dofinansowania. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2022/15 „Modernizacja ul. Ustup” | Zakończono inwestycję. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2022/06 „Modernizacja dachu i otoczenia przedszkola nr 9 w Zakopanem | Trwają roboty budowlane. | październik 2023r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2021/05 „Budowa parkingu przy ul. Smrekowej” | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2020/10 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej na cele rekreacyjne” | Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2021/06 „Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych” | ul. Piaseckiego: Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | październik 2023r. |  |
|  |  | Przy Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera: trwają prace projektowe. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. | wrzesień 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2018/13 „Budowa odwodnienia części ulicy Furmanowa” | Odebrano dokumentację projektową. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2018/11 „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7” | Trwają prace projektowe. | 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2022/13 „Modernizacja drogi ul. Janosówka” | Trwają prace projektowe. | 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 17-2016 o nazwie "Budowa, przebudowa placu w Kuźnicach” | Trwają roboty budowlane | 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2020/05 „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrube Wyżne i Hrube Niżne” | Dla części objętej etapem II wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę w procedurze ZRiD. | 2023 r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2022/09 „Modernizacja ul. Pocztowców, Modernizacja ul. Żeromskiego” | Zakończono inwestycję. |  |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2011/21 „Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra” | Trwają prace projektowe. Uzyskano wszelkie uzgodnienia. Planowane złożenie kompletnego wniosku o wyanie decyzji ZRiD. | październik 2023r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2022/18 „Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 roku”. | Trwają roboty budowlane. | grudzień 2023r. |  |
|  | Zadanie inwestycyjne 2023/11 „Budowa odwodnienia ul. Szkolna od mostu na Walową Górę do mostu ul. Bilinówka” wraz z odtworzeniem nawierzchni | Wyłoniono Wykonawcę robót, trwają roboty budowlane. | październik 2023r. |  |
|  | Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 3 | Projekt zakończony. W 2019 roku odbyła się kontrola końcowa projektu. Gmina Miasto Zakopane otrzymała płatność końcową w ramach projektu. Projekt w okresie trwałości. | 2018-2019 |  |
|  | Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski karta projektu subregionalnego pn: Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a Kuźnicami w Zakopanem wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej na Kasprowy Wierch | Podpisano umowę o dofinansowanie 20.09.2018. Projekt w realizacji – do dnia 30.11.2023. Zgłoszono potrzebę przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.12.2023 r., w tej chwili trwa oczekiwanie na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wydział prowadzi rozliczenie projektu. Wydział składa cykliczne wnioski o płatność w ramach projektu, rozliczające koszty kwalifikowane. Trwają roboty budowlane. | 2018-2023 |  |
|  | Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski SPR Karta projektu subregionalnego pn: Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem | W dniu 30.04.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie. Projekt w realizacji – do dnia 30.09.2023. Zgłoszono potrzebę przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 30.11.2023 r., w tej chwili trwa oczekiwanie na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wydział prowadzi rozliczenie projektu. Wydział składa cykliczne wnioski o płatność w ramach projektu, rozliczające koszty kwalifikowane. Roboty budowlane zostały zakończone, trwa procedura uzyskania decyzji umożliwiającej użytkowanie obiektu. | 2018-2023 |  |
|  | Działanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych SPR Karta projektu subregionalnego pn: Przebudowa budynków dworca PKP w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego. | Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.06.2018r. Projekt w realizacji – do 30.09.2023. Zgłoszono potrzebę przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 30.11.2023 r., w tej chwili trwa oczekiwanie na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wydział prowadzi rozliczenie projektu. Wydział składa cykliczne wnioski o płatność w ramach projektu, rozliczające koszy kwalifikowane. Roboty budowlane zostały zakończone, trwa procedura uzyskania decyzji umożliwiającej użytkowanie obiektu. | 2018-2023 |  |
|  | Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami „Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP” | Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.09.2017. Uzyskano zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2023. Rozliczona część projektu dotycząca modernizacji budynków Dworca PKP i przychodni kolejowej. Zakończyła się aranżacja powierzchni. Przekazano ZCK powierzchnie Sali klubowej w budynku dawnej przychodni PKP oraz MBP powierzchnie mediateki w budynku Dworca. Trwają przygotowania do uruchomienia wszystkich powierzchni kulturalnych oraz rozpoczęcia trwałości projektu. | 2018- 2023 |  |
|  | Poddziałanie: 4.4.3 obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – Subregionalny Program Rozwoju (SPR) Karta pn. Wymiana starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe w Zakopanem | Projekt uzyskał dofinansowanie. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi intensywne prace wdrożeniowe. | 2018-2023 |  |
|  | Poddziałanie: 4.4.2 obniżenie poziomu niskiej emisji – Subregionalny Program Rozwoju (SPR) Karta pn. Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w podłączenia do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę | Projekt uzyskał dofinansowanie. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi intensywne prace wdrożeniowe. | 2018-2023 |  |
|  | PO EWT Polska- Słowacja 2014-2020 „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” | Projekt zakończony. Nastąpiła wypłata dotacji. Projekt w okresie trwałości. | 2017-2018 |  |
|  | PO EWT Polska- Słowacja 2014-2020 „Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe” | Projekt w realizacji, podpisana umowa o dofinansowanie projektu Wydział prowadzi rozliczanie realizacji i dofinansowania projektu. Z uwagi na opóźnienia w realizacji ścieżki rowerowej przez stronę słowacką – partnera projektu – projekt został przedłużony do 31.12.2022. Wyłączono z zakresu projektu zatokę postojową przy ścieżce rowerowej – dokonano zwrotu dofinansowania w tym zakresie. W październiku 2022 r. miały miejsce konferencje podsumowujące realizację projektu w Zakopanem oraz w mieście Wysokie Tatry na Słowacji. W rozliczeniu końcowy wniosek o płatność. W dniu 14 czerwca odbyła się w Wysokich Tatrach wizyta studyjna, podczas której udostępniane zostały efekty projektu. Wydział oczekuje na ostateczne rozliczenie dotacji. | 2018-2022 |  |
|  | RPO 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostepnienie dziedzictwa kultury „Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego” | W dniach 29-30 marca 2021 odbyła się kontrola końcowa projektu. Zaakceptowane zostały również przedstawione wskaźnik projektu – wzrost ilości odwiedzin. Projekt w okresie trwałości. | 2017-2020 |  |
|  | RPO WM działanie 6.1.1 projekt „Modernizacja zabytkowej willi Czerwony Dwór na cele kulturalne” | Projekt zakończony w dniu 30.11.2019 r. Odbyła się kontrola końcowa projektu, otrzymano refundację ostatniej płatności. Projekt w okresie trwałości. | 2018-2020 |  |
|  | Projekt „Miasto dla ludzi – ludzie dla miasta” finansowany z PO EWT Polska- Słowacja 2014-2020 | Zakończono realizacje projektu. Otrzymano wszystkie płatności w ramach rozliczenia końcowego. Projekt w okresie trwałości – utrzymanie aplikacji mobilnej Zakopane-Poprad. |  |  |
|  | RPO WM działanie 11.1.2.projekt pn „Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem (Rówień Krupowa Górna) oraz stadionu sportowego przy ul .Orkana” | W dniu 24 maja 2022 Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu. W dniu 31.08.2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Projekt w realizacji – do dnia 30.09.2023. Zgłoszono potrzebę przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.10.2023 r., w tej chwili trwa oczekiwanie na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Trwają prace budowlane na stadionie Orkana oraz w ramach zadania „Zakopane bez barier”. Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego pismo z prośbą o akceptację zmian, ograniczenie zakresu rzeczowego projektu oraz zaktualizowane tabele budżetowe. Aktualna wartość dotacji to 5 712 576,25 zł. | 2022-2023 |  |
|  | RPO WM działanie 11.1.2. projekt „Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji wraz z budową wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią” | Umowa o dofinansowanie podpisana 17.X.2018. Projekt zakończony w 12.2020, w dniach 27-28.10.2021 odbyła się kontrola końcowa projektu. Projekt w okresie trwałości. | 2018-2020 |  |
|  | RPO WM działanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR”, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. | Odstąpiono od realizacji projektu z uwagi na wartość inwestycji przekraczającą posiadane przez Gminę środki finansowe. | 2018 - 2021 |  |
|  | PO IŚ działanie 2.5 „Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem” | Projekt zakończony 31.03.2019. Otrzymano ostatnią płatność. Projekt w okresie trwałości. Zgłoszono w Instytucji Wdrażającej zamiar budowy toalet na Równiach Krupowych objętych trwałością projektu, uzyskano akceptację. | 2017-2019 |  |
|  | Dokumentacja aplikacyjna do działania 6.3.1. RPO WM | W dniu 26.01.2018r. złożono dwa projekty pn. „Stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego z trasą narto rolkową w Zakopanem” – projekt oceniony negatywnie oraz „Budowa ogólnodostępnej ścianki wspinaczkowej w Zakopanem”- projekt na liście rezerwowej. |  |  |
|  | RPO WM działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr – projekt Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w podłą-czenie do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę - ETAP II | Projekt złożony w naborze w roku 2018 został wybrany do dofinansowania. Wartość dotacji wynosi 3 460 073,70 zł. Podpisana umowa o dofinansowanie – 27.05.2021 r. Z uwagi na brak możliwości realizacji wskaźników projektu w dniu 31.05.2022 złożono wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Umowa została rozwiązana. | 2021-2022 |  |
|  | Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji | Trwa aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, od czerwca trwa nabór fiszek projektowych i zgłaszanie nowych zadań do GPR w trybie partycypacyjnym, a także poszukiwanie nowych partnerów rewitalizacji. Na wrzesień zaplanowano spotkanie ws. wytycznych programów rewitalizacji w UMWM. | 2017-2023 |  |
|  | Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2017-2026. | W toku monitoring i ewaluacja wdrażania Strategii. | 2017-2026 |  |
|  | Zadanie inwestycyjne nr 2020/07 „Remont drogi gminnej nr 420209K (ul. Partyzantów) w km od 0+000 do km 0+121 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane” | Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. Wartość dofinansowania wynosi 109 824,00 zł. Wydział zakończył rozliczenie dotacji. | 2021 |  |
|  | Remont drogi gminnej nr 420148K (ul. Droga do Białego) w km od 0+000 do km 1+333 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane | Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. Wartość dofinansowania wynosi 311 834,18 zł. Wydział zakończył rozliczenie dotacji. | 2022 |  |
|  | „Rozbudowa drogi gminnej 420231K (ul. ks J. Stolarczyka) w km od 0 + 003,00 do km 0 + 128,77 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 420185K w km 0 + 128,77) w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane” | Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 593 307,00 zł. Zakończono rozliczenie zadania. | 2022 |  |
|  | „Przebudowa drogi gminnej 420263K ul. Żeromskiego w km od 0 + 338 do km 0 + 969 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 420243SK w km 0 + 428; nr 420237K w km 0 + 442; nr 420261K w km 0 + 664; 420213K w km 0 + 716) w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane” | Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 2 415 314,00 zł. Podpisana umowa o dofinansowanie. W toku rozliczenie dotacji. | 2023 |  |
|  | „Remont drogi gminnej 420245K (ul. Ustup) w km od 00+075,00 do km 01+029,51 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane” | Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 815 802,00 zł. Podpisana i zaktualizowana umowa o dofinansowanie zadania, zawarto umowę z Wykonawcą robót. W toku rozliczenie dotacji. | 2023 |  |
|  | Remont drogi rolnej Furmanowa w miejscowości Zakopane | W dniu 14 stycznia 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie na modernizację ul. Furmanowej w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego „Drogi dojazdowe do pól”. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 148 824,00 zł. Została podpisana umowa o dofinansowanie. Zadanie zostało rozliczone. | 2022 |  |
|  | Remont drogi rolnej do pół Ciągłówka – Furmanowa w Zakopanem w km 0+000 – 0+260 | 14 stycznia 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Otrzymana kwota dofinansowania to 30 000,00 zł. W toku procedury związane z realizacja projektu. | 2023 |  |
|  | Cyfrowa Gmina | Przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakładający dofinansowanie na zakup 15 komputerów do Urzędu Miasta Zakopane oraz przeprowadzenie analizy cyberbezpieczeństwa. Wniosek złożono w dniu 9.02.2022 r. W dniu 29.04.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę dotacji w wysokości 100 000,00 zł. Przeprowadzony został audyt cyberbezpieczeństwa oraz dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu. Wydział zrealizował projekt współpracując z Referatem Informatyki. W dniu 04.09.2023 r. zostało złożone rozliczenie końcowe projektu. | 2022 -2023 |  |
|  | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem | W dniu 10.12.2021r. do Banku Gospodarstwa Krajowego został złożony wniosek o dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 25. Inwestorem jest Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w kwocie 6 786 124,57 zł. 01.12.2022 r. zawarto umowę między Gminą a Inwestorem. Podpisana umowa z wykonawcą inwestycji. Wydział złożył wniosek o wypłatę dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku. | 2022-2024 |  |
|  | Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie miasta Zakopane w 2022 roku | W dniu 16 marca 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dotyczący rewaloryzacji terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2022. Otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie w wysokości 38 602,04 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. | 2022 |  |
|  | Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2023 roku | Otrzymano informację o dofinansowaniu projektu. Podpisano umowę o dofinasowanie. W toku realizacja projektu. | 2023 |  |
|  | Wsparcie w ramach RFIL na realizacje projektu przebudowy Placu w Kuźnicach | Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.500.000,00 zł. Wydział prowadzi rozliczenie dotacji. | 2021-2023 |  |
|  | Wsparcie w ramach RFIL w ramach wsparcia dla gmin górskich | Trwa realizacja i rozliczanie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dróg. Otrzymane dofinansowanie 10 920 000,00 zł. Środki otrzymane na budowę zadaszenia zostały przeniesione na zadanie drogowe. Zmodyfikowano zakres inwestycji, w ramach zadania rozliczono inwestycję na ul. Za Strugiem, dodatkowo z dotacji sfinansowana zostanie przebudowa ul. Szymony - boczna. Wydział prowadzi rozliczenie dotacji. | 2021-2023 |  |
|  | Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania | Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 15.10.2021. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 7 256 970,00 zł na zakup 3 autobusów wraz z infrastrukturą ładowania. Zakończona została procedura przetargowa – sprawę prowadzi Wydział Drogownictwa i Transportu. Trwa realizacja projektu, nastąpiło wydłużenie realizacji zadania do 31.03.2024 r. Z uwagi na interpretację podatkową dotyczącą możliwości odliczenia VAT dotacja została zmniejszona do wysokości 6 098 952,00 zł. Zawarto aneks w tym zakresie. Wydział złożył wniosek i uzyskał refundacje wydatków dotyczącą autobusów elektrycznych. Do wypłaty pozostała dotacji dotyczącą ładowarek. | 2022-2023 |  |
|  | Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny - ZIT | Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i otrzymało wezwanie do złożenia wniosku na przygotowanie Strategii ZIT. Wniosek został złożony w dniu 19.04.2022r. Podpisana została umowa o dofinansowanie. W toku realizacja projektu we współpracy z 13 jednostkami samorządu terytorialnego na obszarze Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego, aktualnie trwa proces konsultacji opracowywanej Strategii ZIT wraz z Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. | 2022-2027 |  |
|  | Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie – NASZ DOM – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych | W dniu 13.05.2022 r. otrzymano promesę finansowania o wartości 4 999 997,50 zł. Rozstrzygnięto procedurę przetargową i w dniu 20.05.2022 podpisano umowę z wykonawcą, trwają roboty budowlane w obiekcie, planowany termin zakończenia to 20.12.2023r. | 2022-2023 |  |
|  | Budowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem-etap I | W dniu 30.05.2022 zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II. W dniu 15.06.2022 r. otrzymano promesę wstępną o wartości 23 750 000,00 zł. Wybrano wykonawcę inwestycji, w dniu 27.04.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Trwają się roboty budowlane. | 2022-2024 |  |
|  | Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 roku | W dniu 30.05.2022 zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II. Pozyskano na realizację projektu dofinansowanie w wysokości 24 000 000,00 zł. W dniu 15.06.2022 r. otrzymano promesę, na przełomie 10/11 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. 30 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. Trwa realizacja robót. Wydział złożył wniosek i otrzymał wypłatę pierwszej transzy z promesy inwestycyjnej w wysokości 12 000 000,00 zł | 2022-2023 |  |
|  | Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej | W dniu 14.07.2022 zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja III-PGR. Pozyskano na realizację projektu dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł. W dniu 03.08.2022 r. otrzymano promesę. Wyłoniono wykonawców zadania. Podpisano umowy. Zadanie w trakcie realizacji. | 2022-2024 |  |
|  | Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zakopanem | W dniu 31 marca 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich „Olimpia” pn. „Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zakopanem”. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 450 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Podpisana została umowa o dofinansowanie. | 2023-2024 |  |
|  | Kontenerowa suszarnia drewna dla miasta Zakopane | We współpracy ze spółką TESKO w dniu 24.04.2023 r. złożono wniosek w ramach programu „Gminne suszarnie drewna opałowego”. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 399 600,00 zł. Trwają procedury organizacji projektu, suszarnia ma zostać uruchomiona do 29 grudnia 2023 r. | 2023 |  |
|  | Rządowy program Odbudowy Zabytków – projekt pn. „Remont budynku przy ul. Ciągłówka 16 oraz dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku klasztornym Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Zakopanem” | W dniu 14.07.2023 r. zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W dniu 27.07.2023 r. otrzymano wstępna promesę dla inwestycji pn. Remont budynku przy ul. Ciągłówka 16 oraz dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku klasztornym Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Zakopanem. Trwa organizacja projektu. | 2023-2024 |  |
|  | Pozyskiwanie dofinansowania na realizację inwestycji – aplikowanie o środki | 3 kwietnia 2023 r. zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych w okolicy skrzyżowań ul. Piłsudskiego z ul. Makuszyńskiego oraz Tetmajera (planowana wartość dotacji 573 774,18 zł), a także przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kasprusie z ul. Orkana oraz ul. Pod Lipkami (planowana wartośc dotacji 264 998, 89 zł). Trwa weryfikacja wniosków przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Na koniec marca 2023 r. złożono 3 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska”: - Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana, wnioskowana kwota dofinansowania 3 000 000,00 mln zł - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopane, wnioskowana kwota dofinansowania 2 341 689,90 zł - Zagospodarowanie terenu SP nr 2 przy ul. Skibówki w Zakopanem, wnioskowana kwota dofinansowania 2 077 610,19 zł Trwa oczekiwanie na wyniki naboru. Przygotowywano wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Inwestycje w oświacie”, który złożono 12.06.2023 r. Planowane jest dofinansowanie inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do warunków p.poż.. Trwa oczekiwanie na wyniki naboru. W dniu 13.07.2023 r. złożono dwa wnioski o dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6PGR: - Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok, - Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Chyców Potok. Trwa oczekiwanie na wyniki naboru. W dniu 15.07.2023 r. został złożony wniosek o dofinasowanie pn. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Zakopane w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna -PFRON. Trwa oczekiwanie na wyniki naboru. W dniu 18.07.2023 zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: - Remont drogi gminnej 420265K (ul. Antałówka Boczna) w km od 0 + 000,00 do km 0 + 217,24 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane, - Remont drogi gminnej 420241K (ul. Toporowa Cyrhla) w km od 0+348,00 do km 0+743,00, w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane. Trwa weryfikacja wniosków przez Małopolski Urząd Wojewódzki. W dniach 03-11.08.2023 r. zostało złożonych 5 wniosków o dofinasowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2.: - Zabezpieczenie przeciwpożarowe zabytkowego obiektu "Adasiówka" historycznej części Księżówki w Zakopanem - etap I - Zakopane, kościół pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty z XVIII w.: prace remontowe drewnianego kościoła - Zabezpieczenie antywłamaniowe i przeciwkradzieżowe zakopiańskich zabytków - Rewitalizacja zabytkowych stacji transformatorowych w Zakopanem - Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku im. Lecha Kaczyńskiego w Zakopanem Trwa oczekiwanie na wyniki naboru. W dniach 11.08.2023 r. zostały złożone 3 wnioski o dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8. - Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem” - Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem - Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z drogą krajową nr 47 do ul. Chyców Potok Trwa oczekiwanie na wyniki naboru. Trwa przygotowanie wniosku o dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja 9 „Rozświetlamy Polskę”. Termin składania wniosków upływa w dniu 18.09.2023r.. Trwa weryfikacja możliwości dofinansowań projektów w 2023 r. | 2023 |  |

| WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie dochodów, wydatków, sprawozdawczość budżetowa i finansowa. |  | - Księgowanie syntetyczne wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i instytucji – dzierżawy, podatek od środków transportowych, opłata miejscowa, opłaty za posiadanie psa, opłaty skarbowej, wpłat za sprzedaż alkoholu, koncesji na przewóz osób. Wpłat od osób fizycznych i instytucji z tytułu zajęcia pasa drogowego pod reklamy, wykopy, przyłącza kanalizacyjne i inne. - Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z dochodów i wydatków urzędu miasta oraz podległych jednostek (tj. szkół, MOPS-u, MOSiR-u, ZCE). - Sporządzanie comiesięcznych deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego w Zakopanem na podstawie deklaracji cząstkowych przesyłanych z jednostek podlegających centralizacji w zakresie podatku VAT. - Księgowanie wpływów budżetu miasta od urzędów skarbowych z terenu całego kraju, subwencji oświatowej, dotacji otrzymywanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych instytucji. - Opracowanie projektów Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. - Opracowanie projektów Uchwał Rady Miasta Zakopane w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz WPF. |  | - Na bieżąco. -Sprawozdania miesięczne, kwartalne, roczne. - Do 25-go dnia każdego miesiąca. - Na bieżąco. - Zależnie od ilości zarządzeń w miesiącu. - Raz w miesiącu na Sesję Rady.esie podatku VAT.ch stawie deklaracji czastkowych ków urzędu miasta oraz podległych jednostekne. |  |
|  |  |  | Realizacja wydatków. |  | - Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych i wyciągów bankowych od 01/01/2023 do 31/05/2023 – 49 741 434,76 zł od 08/06/2023 do 31/08/2023 - 58 299 182,03 zł RAZEM 108 040 616,79 zł - Uzgadnianie wydatków, kosztów i zaangażowania środków finansowych z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta. - Potwierdzanie posiadania środków finansowych na realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. - Analiza kont rozrachunkowych. |  | - Na bieżąco. - Na bieżąco. - Na bieżąco. - Na bieżąco. |  |
|  |  |  | Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników. |  | - Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. - Sporządzanie listy płac dotyczących umów o pracę. Rozliczanie zwolnień lekarskich, ryczałtów samochodowych, sporządzanie not księgowych dotyczących wynagrodzeń. - Obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac do umów zleceń, stypendystów, nagród. - Sporządzanie deklaracji, raportów imiennych oraz przelewów składek do ZUS-u. - Wyliczanie podatków od umów o pracę i umów zlecenia oraz sporządzanie przelewów do Urzędu Skarbowego w Zakopanem. |  | - Na bieżąco. - Do 27-go dnia każdego miesiąca. - Do 15-go i na koniec każdego miesiąca. - Do 5-tego dnia każdego miesiąca. - Do 20-tego dnia każdego miesiąca. |  |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zatrudnienie |  |  |  | Obsługa zatrudnienia pracowników urzędu | Na bieżąco |  |
|  |  | Ewidencja czasu pracy pracowników oraz kontrole dyscypliny pracy |  |  |  | Uzupełnianie kart ewidencji obecności w pracy oraz kontrola dyscypliny pracy w Wydziałach. Ewidencja pracy zdalnej pracowników. | Na bieżąco |  |
|  |  | Obsługa kadrowa pracowników Urzędu |  |  |  | - sporządzanie umów o pracę, angaży, świadectw przy i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zakończeniem stosunku pracy. - sporządzanie zaświadczeń dla pracowników. - sporządzanie innych dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia. | Na bieżąco |  |
|  |  | BHP |  |  |  | Przeprowadzono szkolenia wstępne z zakresu BHP dla pracowników, praktykantów i stażystów. | Na bieżąco |  |
|  |  | Badanie lekarskie pracowników |  |  |  | Wykonano badanie lekarskie wstępne, kontrolne i okresowe pracowników. | Na bieżąco |  |
|  |  | Nabór pracowników |  |  |  | Przeprowadzono nabory na wolne stanowiska urzędnicze | Na bieżąco |  |
|  |  | Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy |  |  |  | Nawiązanie porozumień z PUP w zakresie robót publicznych, organizacja staży dla bezrobotnych. | Na bieżąco |  |
|  |  | Bieżąca obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Zakopane . |  |  |  | - zgłaszanie nowozatrudnionych pracowników do PPK, - przyjmowanie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. | Na bieżąco |  |
|  |  | Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej |  |  |  | - Przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych. - Organizacja i przygotowanie głosowania w wyborach. |  |  |
|  |  | Praktyki szkolne i studenckie |  |  |  | Organizacja i nadzór nad przebiegiem praktyk uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. | Na bieżąco |  |
| WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wymiar |  |  | - Sporządzono 299 przypisów decyzji ustalających podatek na rok 2023 oraz decyzji zmieniających wymiar podatku, - Wysłano 136 wezwań do złożenia informacji podatkowej, - Korespondencja – 4 sprawy, - Postanowienie termin 7-dniowy – 7 spraw, - Postanowienie wszczęcie postępowania – 7 spraw, - Bieżące przyjmowanie i analiza informacji podatników, - Sprawdzanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego, - Wprowadzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych - księgowość |  |  | - Księgowanie wpłat bezgotówkowych od osób fizycznych i od osób prawnych, - Wysłano 325 upomnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych, - Wysłano 707 upomnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, - Sporządzono 34 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, - Sporządzono 23 tytuły wykonawcze z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. -Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych, - Sporządzanie miesięcznego sprawozdanie Rb-27 s w zakresie podatków i opłat za miesiąc czerwiec, lipiec 2023 r. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |  |  | - Wprowadzono 342 wnioski na wykonanie dodatkowych usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, -Bieżące księgowani wpłat, -Sporządzono i wysłano 639 upomnień, - Wydano 7 decyzji o uldze, - Sporządzono i wysłano 8 postanowień o zaliczeniu nadpłaty, -Sporządzono i wysłano 142 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, - Dokonano 1 zgłoszenia w postępowaniu upadłościowym, - Bieżące sporządzenia pism do Urzędów Skarbowych dotyczących ograniczenia wysokości kwot w tytułach wykonawczych, w związku z dokonaną wpłatą przez podatnika, -Zaliczono nadpłaty figurujące na kontach na koniec miesiąca, - Sporządzono i uzgodniono miesięczne sprawozdanie RB- 27s za czerwiec i lipiec 2023 r. - Wydano 1 postanowienie w sprawie zarzutu do tytułu wykonawczego. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych |  |  | Bieżące przyjmowanie i analiza deklaracji podatkowych na rok 2023 oraz przypisywanie na kontach poszczególnych podatników, -Wysłano 4 wezwania do złożenia deklaracji podatkowej, - Wydano 4 decyzje określające podatek - Wystawiono 4 metryczki sprawy. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Podatek rolny powyżej 1 ha, podatek rolny poniżej 1 ha, podatek leśny, podatek na łączne zobowiązanie pieniężne dla rolników |  |  | -Bieżące przyjmowanie i analiza informacji podatkowych, -Sprawdzanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników, -Rozdzielanie i weryfikowanie zawiadomień o zmianach w zakresie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego, -Wprowadzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji, -Sporządzanie metryk sprawy, -Wysłano 37 wezwań do złożenia informacji podatkowej, - Wydano 6 postanowień o wznowieniu postępowania podatkowego, - Wydano 37 decyzji ustalające oraz zmieniające podatek, - Sporządzono listy do wyborów do Izb Rolniczych, - Wydano 2 postanowienia o wszczęciu postępowania, - Sporządzono i wysłano 14 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, - Wystawiono 30 upomnień |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Przypis i weryfikacja deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych |  |  | - Sprawdzono i przypisano 12 deklaracji na podatek od nieruchomości, 5 deklaracji na podatek rolny, 6 deklaracji na podatek leśny na rok 2023, - Sporządzono i wysłano 22 wezwania do złożenia deklaracji na rok 2023. Wszczęto 68 postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości od osób prawych. - Wydano 50 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r | - |
|  | Zawiadomienia o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków. |  |  | Zweryfikowano 202 zmian w danych z ewidencji gruntów i budynków. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Należności publicznoprawne oraz cywilnoprawne: - zajęcie pasa, - przekształcenie, - renta planistyczna, - opłata targowa, - dzierżawy, - dzierżawy parkingów, - sprzedaż nieruchomości, - wieczyste użytkowanie, - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. |  |  | - Naliczanie opłat za lipiec i sierpień 2023 r. - Sporządzono i wysłano 68 not księgowych oraz 529 faktur VAT, - Księgowanie i rozliczenie opłat za lipiec i sierpień 2023 r., - Sporządzono rejestr Vat w JPK za czerwiec i lipiec 2023 r., - Sporządzono sprawozdanie Rb-27s dochody za czerwiec i lipiec 2023 r., - Sporządzono i wysłano 24 wezwania do zapłaty, - Sporządzono i wysłano 8 upomnień, - Prowadzenie korespondencji z Podatnikami, - Przyjmowanie stron. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Opłata skarbowa |  |  | - Przygotowanie kwitariuszy dochodowych dla inkasentów, - Wpłynęło 5 wniosków o zwrot opłaty skarbowej, - Wydano 5 decyzji o zwrot opłaty skarbowej. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Opłata miejscowa |  |  | - Dokonano 1720 przypisów deklaracji z tytułu opłaty miejscowej i uzgodniono analitykę do rejestru dochodów, - Bieżące księgowanie wpłat gotówkowych bezgotówkowych z opłaty miejscowej, - Wydano 270 kwitariuszy do poboru opłaty miejscowej, - Opieczętowano 100 kwitariuszy do poboru opłaty miejscowej, - Wysłano 60 wezwań z opłaty miejscowej, - Sporządzono miesięczne sprawozdania RB-27 s |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Mandaty |  |  | - Przypis mandatów karnych kredytowych – 36 szt., - Przypis mandatów karnych gotówkowych – 45 szt., - Bieżące księgowanie wpłat z tytułu mandatów karnych. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Wydawanie zaświadczeń |  |  | Bieżące wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu i o figurowaniu w ewidencji: - wydano 26 zaświadczeń osobom fizycznym, - wydano 15 zaświadczeń osobom prawnym. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Mieszkania Komunalne |  |  | Sporządzono rejestr JPK za czerwiec i lipiec 2023. - Sporządzono sprawozdanie Rb-27s dochody za czerwiec i lipiec 2023 - Naliczanie opłat dla najemców za lipiec i sierpień 2023 - Sporządzenie oraz wysłanie faktur Vat – lipiec 2023 - 49 faktur, sierpień 2023 – 49 faktur - Księgowanie i rozliczenie wpłat za czynsz najmu, - Prowadzenie korespondencji z najemcami (odpowiedzi na pisma, zawieranie porozumień), - Przyjmowanie stron, - Wypełnianie formularzy o dodatek mieszkaniowy – czerwiec 8 wniosków, lipiec 17 wniosków - Wystawiono i wysłano 80 wezwań do zapłaty, - Sporządzono i wysłano 719 rozliczeń za media za rok 2022, -Sporządzono i wysłano 29 informacji o stanie zaległości za najem lokalu mieszkalnego. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
|  | Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zakopane (zawiadomienia): |  |  | - Księgowanie wpłat (kasa, bank) w programie komputerowym; - Wysłano 90 wniosków do CEPIK-u o udostępnienie i przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów; -Wprowadzanie danych osobowych na podstawie informacji otrzymanych z CEPIK – wprowadzono 90 wniosków z danymi osobowymi; - Sporządzenie miesięcznych sprawozdań RB-27s , -Sporządzenie i wysyłanie pism w celu wyjaśnienia wpłat niezidentyfikowanych; - Sporządzono i wysłano 121 upomnień, - Sporządzono i wysłano 45 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych - Sporządzono i wysłano 4 zarzuty do tytułów wykonawczych. |  |  | 08.06.2023 r. – 31.08.2023 r |  |
| WYDZIAŁ DROGOWNICTWA I TRANSPORTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | W okresie od dnia 08.06.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. do Wydziału Drogownictwa i Transportu wpłynęło 364 pism, wniosków i faktur. | 08.06.23r. - 31.08.23r. |  |
|  | Utrzymanie letnie i zimowe miasta |  |  |  |  | - udzielono odpowiedzi na 10 pism, - zlecono wykonanie prac związanych z czyszczeniem przepustów, studni, koryt, koszeniem mechanicznym i ręcznym poboczy dróg, - zlecono remont małej architektury, - przeprowadzono postępowanie i podpisano Umowę WDT/50/2023 zawartą w dniu 31.07.2023 r. na utrzymanie zimowe i utrzymanie letnie jezdni, chodników, przejść dla pieszych, przejść, kładek, mostków, placów, przystanków komunikacyjnych oraz parkingów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Zakopane, | 08.06.23r. - 31.08.23r. |  |
|  | Przewóz osób i organizacja ruchu |  |  |  |  | - udzielono odpowiedzi na 68 pism, - wydano 32 zgody na wjazd na ulice objęte zakazem tonażowym oraz zakazem ruchu, - wydano 8 odmów zgody na wjazd na ulice objęte zakazem tonażowym oraz zakazem ruchu, - wydano 14 identyfikatory upoważniające do wjazdu na ulice objęte zakazem ruchu na 2023 rok, - sporządzono 22 opinie do projektów organizacji ruchu, - sporządzono 14 projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, - sporządzono 5 umów tonażowych - podpisana 9 umów tonażowych. - sporządzono 1 wniosek o ściganie sprawcy kradzieży oznakowania pionowego, - wydano 10 uzgodnień zasad korzystania z dworca i przystanków komunikacyjnych położonych na terenie M. Zakopane, - wydano 3 wezwania do uzgodnienia zasad i warunków korzystania z dworca i przystanków komunikacyjnych położonych na terenie M. Zakopane, - wydano 1 uzgodnienie do wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, - naliczono opłaty za miesiąc czerwiec i lipiec za korzystanie z przystanków komunikacyjnych dla Operatora Komunikacji Miejskiej, - przygotowano i podpisano Aneks nr 3 do Umowy na zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania, - przygotowano Aneks nr 4 do Umowy na zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania, - zgodnie z Umową nr WDT/17/2022 r. odebrano 3 sztuki autobusów elektrycznych wraz z ładowarką mobilną, - przygotowano projekt uchwały dotyczący określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane, - uruchomiono linię Zakopane ul. Kościuszki Rejon Dworca - Zakopane ul. Chyców Potok, - zmieniono treść ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach linii Dworzec/rejon Dworca – Krzeptówki (Mała Łąka) – Dworzec/Rejon Dworca – Karłowicza – Cyrhla- Karłowicza – Dworzec/Rejon Dworca – Krzeptówki (Mała Łąka) – Dworzec/Rejon Dworca - podpisano Aneks nr 2 i 3 do Umowy na administrowanie dworcem - sporządzono umowę na kontrolę biletów w komunikacji zastępczej, rozliczono całość prowizji dla kontrolera za I półrocze 2023 r. - przeprowadzono ok. 10 inspekcji poprawności działania biletomatów, - przeprowadzono wraz ze Strażą Miejską ponowną inspekcję przystanków komunikacyjnych pod kątem nielegalnego umieszczania nalepek taxi, dokonano identyfikacji 5 przewoźników na podstawie bazy CEDIG. Materiały przekazano do SM celem podjęcia kroków prawnych. - sporządzono 2 umowy na korzystanie z przystanków i rozwieszanie rozkładów jazdy, - uzupełniono ok. 15 brakujących lub zniszczonych rozkładów jazdy, - umieszczono na przystankach 50 informacji dotyczących Karty Mieszkańca - naliczono opłaty za korzystanie przystanków za czerwiec 2023, | 08.06.23r. - 31.08.23r. |  |
|  | Remonty i inwestycje |  |  |  |  | - w zakresie umowy WDT/32/2023 przeprowadzono remonty cząstkowe ulic: Antałówka, Gubałówka, Grunwaldzka, Gawlaki, Zamoyskiego, Kościeliska, Kamieniec, Stare Krzeptówki, Kasprusie, Orkana, Ogrodowa, Struga, Tetmajera, Droga do Daniela, Małaszyńskiego, Szkolna, Jana Pawła II, Chyców Potok, Szymony, Makuszyńskiego, Piłsudskiego, Kaszelewskiego, Kiełbasówka, Sobczakówka, Olcza-Janosówka, Podhalańska, Gimnazjalna, Kraszewskiego, Piaseckiego, Szkolna, Smrekowa, Walowa Góra, Mrowce, Harenda, Nowotarska, Chramcówki, wymieniono 9 sztuk wyeksploatowanych standardowych włazów na włazy samopoziomujące, wykonano oznakowanie poziome na terenie miasta, - koordynowano prace związane z opracowaniem dokumentacji dostosowania zatoki przystankowej na Cyrhli do montażu stacji ładowania autobusów elektrycznych i złożenia skutecznego zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym, - wyłoniono Wykonawcę na wykonanie modernizacji drogi ul. Harenda, przekazano placu budowy, koordynowano roboty budowlane, dokonano odbioru końcowego, - przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji drogi ul. Kasprusie, modernizacji drogi ul. Piszczory i modernizacji skrzyżowania ulic: Krupówki/ Tetmajera/ Zamoyskiego/ Witkiewicza, postępowanie unieważniono z uwagi na wysoką cenę otrzymanej oferty, - przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji drogi ul. Kasprusie oraz modernizacji drogi ul. Piszczory, postępowanie unieważniono z uwagi na wysoką cenę otrzymanej oferty, - przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji drogi ul. Kasprusie oraz modernizacji drogi ul. Piszczory, - przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji drogi ul. Antałówka Boczna, postępowanie jest w trakcie, - przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji drogi ul. Walkosze, postępowanie jest w trakcie, - przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dotyczących dostosowania zatoki przystankowej na Cyrhli do montażu stacji ładowania autobusów elektrycznych, - przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji przejść dla pieszych oraz infrastruktury drogowej do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane, wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę, przekazano plac budowy, roboty budowlane są w trakcie, - przeprowadzono postępowanie w trybie zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane, wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę, - przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane w terminie do 30.06.2024 r., wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. - koordynowano roboty budowlane, dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z modernizacją drogi ul. Stare Krzeptówki | 08.06.23r. - 31.08.23r. |  |
|  | Oświetlenie uliczne |  |  |  |  | - usunięto ok. 121 awarii w sieci oświetlenia ulicznego, - posadowiono 1 lampę doświetlającą przejście dla pieszych uszkodzoną przez pojazd przy ul. Powstańców Śląskich, - wymieniono 5 lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Krupówki, ul. Krupówki pomnik hr. Zamoyskiego, ul. Jana Pawła II, ul. Małe Żywczańskie, ul. Droga na Bystre, - zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości przy ul. Makuszyńskiego. | 08.06.23r. - 31.08.23r. |  |
| BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydanie decyzji: - o warunkach zabudowy - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydawanie - wypisów z mpzp, - wyrysów z mpzp - zaświadczeń z mpzp, - postanowień, - opinii o podziałach, Przyjmowanie: - Wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wniosków o punktowe zmiany w mpzp - Opiniowanie możliwości wykonania zmian punktowych pod względem zgodności ze „studium…” - Wniosków o udostępnianie dokumentów z archiwum - Udzielanie odpowiedzi pisemnie lub ustnie na zapytania. |  |  |  |  | - Wpłynęło 433 pism różnego rodzaju - Wnioski oraz podania z czego 157 to wnioski o wypis, wyrys i wydanie zaświadczenia z mpzp i rewitalizacja, 6 wniosków o ustaleniu warunków zabudowy i 2 wnioski o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Toczących się spraw o warunki zabudowy 66 - Sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz wysyłanie uzgodnień do poszczególnych instytucji. - Wydano 6 opinii pozytywnych dot projektu podziału działek - Wydano 4 decyzje pozytywne o warunkach zabudowy - Wydano 2 decyzje celu publicznego - Uczestnictwo w wizjach lokalnych - Udzielanie informacji mediom - Monitoring wydanych pozwoleń na budowę – zapoznawanie się z dokumentacją spraw w Starostwie Powiatowym - Przygotowanie odpowiedzi w sprawach prowadzonych w Sądach Administracyjnych | Wykonano pomiędzy 08.06.2023 a 31.08.2023 |  |
|  | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium |  |  |  |  | - Konsultacja i weryfikacja projektów opracowań przekazywanych przez projektantów. - Podpisanie umów na sporządzenie sześciu projektów zmian planów miejscowych, zebranie i przekazanie wykonawcy materiałów wejściowych. - Zawiadomienie społeczności lokalnej oraz właściwych organów i instytucji o przystąpieniu do sporządzenie sześciu zmian planów miejscowych, wystąpienie o uzgodnienie zakresów prognoz. - Przygotowanie i udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. - Sporządzenie merytorycznej części odpowiedzi na trzy skargi w sprawach planów miejscowych. |  |  |
|  | Park Kulturowy Krupówki |  |  |  |  | - Opiniowanie wniosków o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego. - Opinie dot. nośników reklamowych. - Konsultacje i udzielanie odpowiedzi na pytania, w formie bezpośredniej, telefonicznej, pisemnej i elektronicznej. - Przeprowadzenie wizji na terenie Parku. |  |  |
| WYDZIAŁ KULTURY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakopiańskie Centrum Kultury Stacja Kultura Zakopane - Wystawa „Turyści i Kuracjusze – opowieść o dwóch miastach” |  |  |  |  |  | do 31.12.2023r. |  |
|  | Zakopiańskie Centrum Kultury: Zorganizowano Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej |  |  |  |  |  | 22.07-13.08.2023r. |  |
|  | Zakopiańskie Centrum Kultury: Zorganizowano 54 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich |  |  |  |  |  | 18-24.08.2023r. |  |
|  | Zakopiańskie Centrum Kultury Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hrabiego Zamoyskiego: - Wystawa „12xK – Kobiety w Zakopanem” |  |  |  |  |  | do 31.08.2023r. |  |
|  | Zakopiańskie Centrum Kultury Centrum Kultury Rodzimej Willa Czerwony Dwór: - „Jan Wałach – Powrót (1903-2023). Malarstwo, drzeworyt, rysunek” |  |  |  |  |  | do 5.08.2023r. |  |
|  | Zakopiańskie Centrum Kultury Centrum Kultury Rodzimej Willa Czerwony Dwór. Odbyły się Wieczory w Czerwonym Dworze |  |  |  |  | - „Z dziejów Lutnictwa podhalańskiego” - „Zakopiański apostoł. W 130 rocznicę śmierci ks. Józefa Stolarczyka” - „Zioła lecznicze i trujące w kulturze Górali Podtatrzańskich” | 03.07.2023r. 5.06.2023r. 7.08.2023r. |  |
|  | Odbyło się Święto ulicy Strążyskiej w którym wziął udział Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula. Wydarzenie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Zakopane |  |  |  |  |  | 11.06.2023r. |  |
|  | Współorganizowano pogrzeb dr Anny Sztaudynger-Kaliszewicz w Krakowie w którym wzięła udział delegacja z Zakopanego z Zastępcą Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszką Nowak-Gąsienicą i Naczelnik Wydziału Kultury Joanną Staszak wraz ze sztandarem miasta i kapelą góralską |  |  |  |  | Koszt całości: 2 000 zł brutto (oprawa muzyczna podczas uroczystości pogrzebowych) | 12.06.2023r. |  |
|  | Zorganizowano pokazy filmów w ramach cyklu „Seans 90-lecia” |  |  |  |  | - „Spirala” reż. Krzysztofa Zanussiego - „Wiatr. Thriller dokumentalny” reż. Michała Bielawskiego oraz spotkanie z autorem zdjęć do filmu Bartkiem Solikiem - „Wariacje Tischnerowskie. Kabaret filozoficzny” reż. Artura „Barona” Więcka Koszt całości: 2 255 zł brutto (opłata licencyjna, udostępnienie nośnika z filmem) | 13.06.2023r. 11.07.2023r. 08.08.2023r. |  |
|  | # Odbył się Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych w którym udział wzięli: Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane Tomasz Filar oraz Naczelnik Wydziału Kultury Joanna Staszak |  |  |  |  | 4 czerwca 2023 w 83. rocznicę pierwszego masowego transportu Polaków do KL Auschwitz, zakopiańczycy spotkali się przed budynkiem Palace- świadkiem gehenny wojennej w Zakopanem. W Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady przedstawiciele władz miasta przed tablicami pamięci upamiętniającymi miejsce kaźni Polaków, Podhalańczyków i górali oddali hołd ofiarom Gestapo- mieszkańcom Podtatrza. | 14.06.2023r. |  |
|  | # Odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. prof. Michała Drożdża w Krakowie, w których udział wzięła Naczelnik Wydziału Kultury Joanna Staszak oraz pracownik Wydziału Kultury Katarzyna Stachoń-Groblowy |  |  |  |  |  | 20.06.2023r. |  |
|  | # Odbyły się uroczystości związane z poświęceniem tablicy upamiętniającej udział górali i zakopiańczyków w Powstaniach Śląskich w Katowicach w których udział wziął Przewodniczący Rady Miasta Jan Gluc i pracownik Wydziału Kultury Paulina Kroma |  |  |  |  |  | 20.06.2023r. |  |
|  | # Odbył się 46. Festiwal Muzyki Karola Szymanowskiego, w którym udział wzięła Naczelnik Wydziału Kultury Joanna Staszak oraz Pracownik Wydziału Kultury Paulina Kroma |  |  |  |  |  | 21-30.07.2023r. |  |
|  | # Odbył się 19. Festiwal Moc Gór. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Zakopane. |  |  |  |  | Naczelnik Wydziału Joanna Staszak w imieniu Burmistrza Miasta Zakopane wręczyła Nagrodę Burmistrza dla włoskiego filmu "Alle redici del cielo" za niespotykany rozmach realizacyjny, który czyni film niezwykłą sagą o związkach ludzi z naturą. | 23-25.06.2023r. |  |
|  | # Odbyło się pożegnanie Proboszcza Janusza Boli w Kościele NMP Matki Zbawiciela na Antałówce w którym udział wziął Radny Miasta Wojciech Tatar oraz pracownik Wydziału Kultury Paulina Kroma |  |  |  |  |  | 25.06.2023r. |  |
|  | # Odbyła się 12. Edycja akcji Czyste Tatry w której podczas konferencji prasowej wzięła udział Naczelnik Wydziału Joanna Staszak |  |  |  |  |  | 30.06-1.07.2023r. |  |
|  | # Naczelnik Wydziału Joanna Staszak wzięła udział w spocie edukacyjnym „90 sekund o Małopolsce”, w którym opowiadała o Jadwidze Zamoyskiej |  |  |  |  |  | 5.07.2023r. |  |
|  | Opracowano merytorycznie wystawę pt. „Nie lękajcie się”, zlecono wyprodukowanie ekspozytorów metalowych, wydruk i montaż na Dolnej Równi Krupowej |  |  |  |  | Koszt całości: 41 082 zł brutto | 6.07.2023r. |  |
|  | Odbył się koncert Fundacji Andrzeja Brandstattera Pro Artis - Wierchowe Spotkania w którym udział wzięła Naczelnik Wydziału Kultury Joanna Staszak reprezentowała Burmistrza Miasta Zakopane. Wydarzenie dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Zakopane. |  |  |  |  | Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis, założona przez Małgorzatę i Andrzeja Brandstatterów, skupia wokół siebie dzieci i młodzież z Podhala, a także z innych stron Polski. Są w różnym wieku, pochodzą z różnych regionów, niektórzy z nich to osoby niepełnosprawne. Wszystkich łączy wspólna pasja - śpiewanie. Mają wielki talent, interesuje ich muzyka ludowa, chcą poznawać kulturę i folklor góralski, chcą poznawać Tatry i siebie nawzajem. | 7.07.2023r. |  |
|  | Współorganizowano Zakopiański Festiwal Literacki |  |  |  |  | Tegoroczna ósma edycja Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego odbyła się pod hasłem „CzytajMY”. Po raz pierwszy promocje książek odbyły się w nowo powstałej Mediatece na Stacji Kultura. Zakopane na przestrzeni lat przyciągało pod Giewont najwybitniejszych twórców, takich jak: Witkacy, Kasprowicz, Szymanowski, Stryjeńska, Makuszyński, Żeromski. O tym, że miasto i Tatry nadal inspirują współczesnych pisarzy najlepiej świadczy ilość książek zgłaszanych od 2016 roku do Nagrody Literackiej Zakopanego. Gośćmi Festiwalu w tym roku byli, między innymi: Robert Małecki, Agata Tuszyńska, Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Agnieszka Szymaszek, Iza Klementowska, Katarzyna Zdanowicz, Łukasz Wojtusik, czy Zbigniew Ładygin. Koszt całości: 3 000 zł brutto (koncert Martyny Kasprzyckiej) | 7-9.07.2023r. |  |
|  | Rozstrzygnięto 52. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Staicha |  |  |  |  | Na scenie Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, można było poznać laureatów 52. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej. Koszt całości: 25 346 zł brutto (praca jury, nagrody dla Laureatów, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna, wydruk broszur z wierszami) | 8.07.2023r. |  |
|  | Współorganizowano Galę Nagrody Literackiej Zakopanego |  |  |  |  | Laureata Literackiej Nagrody Zakopanego poznaliśmy podczas uroczystej gali w Teatrze im. St. Witkiewicza. Uhonorowano nią książkę „Witkiewicz. Ojciec Witkacego” – Natalii Budźyńskiej. Nagrodę przyznała kapituła pod przewodnictwem Anny Janko. Wyróżnienie dla książki o wybitnych walorach edytorsko-artystycznych trafiło do Agnieszki Gąsienicy Giewont i Stanisławy Trebuni Staszel za publikację „Podhalanie. Wokół tożsamości”. Po raz pierwszy przyznano też nagrodę publiczności, otrzymała ją książka: „ Foto z misiem” Aleksandry Karkowskiej i Barbary Caillot. Gali towarzyszył koncert Andrzeja Bieniasa z zespołem. Koszt całości: 58 984,97 zł brutto (nagroda dla Laureata Nagrody Literackiej Zakopanego, dyplomy, statuetki, wynagrodzenie dla zespołu, obsługa techniczna, nagłośnienie, oświetlenie, praca jury, usługa gastronomiczna, noclegi) | 9.07.2023r. |  |
|  | Współorganizowano uroczystą przysięgę wojskową 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej na Równi Krupowej |  |  |  |  | Koszt całości: 1 545 zł brutto (usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna) | 9.07.2023r. |  |
|  | Odbył się wernisaż XXXVI Wystawy Malarstwa na Szkle w Galerii Religijnej Sztuki Ludowej im. Jana Pawła II, w podziemiach Kaplicy na Jaszczurówce w Zakopanem, w którym udział wzięła Naczelnik Wydziału Kultury Joanna Staszak wzięła udział w |  |  |  |  | Tegorocznym tematem wystawy jest "Ewangelia w obrazach". Zamiarem organizatorów wystawy, Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Marianów, była próba przybliżenia ewangelicznych przypowieści za pomocą obrazów. Patronat honorowy nad wystawą objął burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. | 15.07.2023r. |  |
|  | W Teatrze im. St. I. Witkiewicza odbyła się premiera spektaklu w ramach Sceny Propozycji Aktorskich - "Traktat o łuskaniu fasoli" (wg W. Myśliwskiego) w reżyserii aktorki Teatru - Emilii Nagórki, w której udział wziął Pracownik Wydziału Kultury Paulina Kroma |  |  |  |  |  | 12.08.2023r. |  |
|  | Współorganizowano Galę Nagrody „Siła korzeni” w ramach 54. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem |  |  |  |  | Cykl „Siła Korzeni” rozpoczęty podczas 52. MFFZG to prezentacja wyjątkowych projektów przygotowanych przez utalentowanych Ludzi pochodzących z Podhala i ich wspaniałej pracy. Wyróżnienia przyznawane są w dwóch kategoriach: dla osób, które odniosły wybitne osiągnięcia w szerzeniu kultury, za ich szczególną dbałość o niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe regionu tatrzańskiego przekazywane kolejnym pokoleniom oraz dla osób, które odniosły osiągnięcia w szerzeniu kultury, za ich szczególną dbałość o niematerialne i materialne dziedzictwo kulturowe regionu tatrzańskiego, rozpoczynających drogę artystyczną. Tegorocznymi laureatami nagrody „Siła Korzeni” zostali: • Halina Jawor – wokalistka zespołu Krywań, jednego z najpopularniejszych polskich zespołów z Podhala; • Piotr Haza – wybitny multiinstrumentalista, zdobywca wielu nagród w konkursach muzyki regionalnej; • Dawid Lubowicz – wybitny, nagradzany skrzypek, aranżer i kompozytor; • Bartłomiej Koszarek - regionalista, multiinstrumentalista, tancerz i działacz. Koszt całości: 23 740 zł brutto | 20.08.2023r. |  |
|  | Złożono kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich, w którym udział wziął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła wraz z delegacją, Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszka Nowak-Gąsienica, Sekretarz Miasta Zakopane Grzegorz Cisło i Naczelnik Wydziału Kultury Joanna Staszak |  |  |  |  |  | 23.08.2023r. |  |
|  | Rozpoczęto 13 edycję Cool-turalnego Człowieka |  |  |  |  | Koszt całości: 3 850 brutto (projekty graficzne, wydruki plakatów, folderów, naklejek) |  |  |
|  | Trwają przygotowania do Światowego Dnia Sybiraka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trwają przygotowania do 12 Festiwalu Inspirowane Górami im. Ewy i Macieja Berbeków |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyznano Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane dla: |  |  |  |  | - Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni” działającego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie za współorganizację imprezy w dziedzinie kultury 5000 zł - Marii Gładczan z okazji Jubileuszu 50 – lecia pracy twórczej 3000 zł |  |  |
| PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca z wymiarem sprawiedliwości i innymi organami |  |  |  |  | - wpłynęło 7 wniosków o przymusowe leczenie alkoholowe - odbyły się 3 posiedzenia zespołu ds. rozmów z uzależnionymi i ich rodzinami - analizowano na bieżąco dokumentację o leczeniu: - do osób, które wyraziły zgodę, w poprzednich miesiącach, na leczenie, wysłano prośbę o przedłożenie zaświadczenia z poradni, czy podjęli i kontynuują terapię uzależnień - do sądu skierowano 9 wniosków o przymusowe leczenie alkoholowe - działały punkty wsparcia i świadczenia pomocy psychologicznej oraz świadczenie pomocy w temacie uzależnienia. | Na bieżąco |  |
|  | Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  |  |  |  | - złożono łącznie 25 wniosków o wydanie opinii o punkcie sprzedaży alkoholu, celem otrzymania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - wydano 22 postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży alkoholu, - dyżury telefonu zaufania - codziennie od 18.00 do 22.00 - odbyły się 3 posiedzenia członków GKRPA | Na bieżąco |  |
|  | Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii |  |  |  |  | - Bieżące rozliczanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków. - Rozliczenie wydarzenia „Zakopiański Dzień Dziecka 2023”, który odbył się 4 czerwca 2023 r. na Dolnej Równi Krupowej - Przygotowywanie dokumentacji w zakresie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Zakopane - Przygotowano Projekt budżetu Miasta na 2024 r. | Na bieżąco |  |
| INSPEKTOR OCHRONY DANYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bieżąca współpraca z wydziałami i innymi komórkami organizacyjnymi UMZ |  |  |  |  | Nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych i ich bezpieczeństwem, m.in.: konsultacje w sprawie nowych procesów przetwarzania, regulaminów i innej dokumentacji, udostępniania danych, realizacja umów, przekazywanie wytycznych, wskazówek i interpretacja przepisów. | Proces ciągły |  |
|  | Ciągłe monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych. |  |  |  |  | Sprawdzanie aktualności i zgodności z przepisami prawa dokumentacji, m.in.: związanej z wprowadzeniem Karty Mieszkańca, udostępnieniem dokumentacji z WOŚ na wniosek Rady Miasta. | Proces ciągły |  |
|  | Aktualizacja ewidencji osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz przebywania w obszarze przetwarzania danych. |  |  |  |  | Prowadzenie i aktualizacja tabel rejestrów aktualnych i wygasłych upoważnień. | Proces ciągły |  |
|  | Szkolenie pracowników |  |  |  |  | Szkolenie nowych pracowników i stażystów w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. | Proces ciągły |  |
|  | Monitorowanie przepisów prawa |  |  |  |  | Bieżące monitorowanie aktualnych przepisów i zmian w prawie dotyczącym Ochrony Danych Osobowych. | Proces ciągły |  |
|  | Analiza ryzyka (Załącznik 6 A do Polityki Bezpieczeństwa) dla czynności podczas których przetwarzane są dane osobowe w UMZ. |  |  |  |  | Opracowywanie i aktualizacja tabeli z analiza ryzyka dla poszczególnych czynności. | Proces ciągły |  |
|  | Prowadzenie i aktualizacja Rejestrów Czynności Przetwarzania i Rejestrów Kategorii Czynności Przetwarzania dla poszczególnych wydziałów. |  |  |  |  | Weryfikacja rejestrów przetwarzania z wydziałów z zakresem realizowanych zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym UMZ. | Proces ciągły |  |
|  | Opracowywanie i aktualizacja klauzul informacyjnych oraz umów powierzenia danych osobowych |  |  |  |  | Do: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc mieszkańców Gminy Miasto Zakopane, dla nauczycieli dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. | od 02.07.2023 do 23.08.2023 |  |