**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE**

**za okres od dnia 01.05.2023 r. do 07.06.2023r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | | **Sposób realizacji i wartość zadania** | **Termin wykonania** | | | | **Uwagi** | |
| **Wydział Ochrony Środowiska** | | | | | | | | | |
| 1. | Prowadzenie prac porządkowych na terenie miasta Zakopane | | Bieżące usuwanie odpadów zalegających na otwartej przestrzeni publicznej miasta Zakopane, likwidacja tzw. dzikich wysypisk i czyszczenie koryt potoków z odpadów w strefie śródmiejskiej | | na bieżąco | | | | **---------------------------** |
| 2. | Utrzymanie zieleni miejskiej, w tym zadrzewienie gminne | | W ramach realizacji umowy na wykonanie usług ogrodniczych na terenie Gminy Miasto Zakopane wykonano:  - pielęgnację krzewów,  - przewiezienie donic miejskich,  - pierwsze koszenie z 5x,3x,2,1x  - przygotowanie podłoża rabat  - utrzymanie czystości  - utrzymanie rabat  - czyszczenie Miejsc Pamięci Narodowej,  - dostawę i nasadzenie roślin  - wysiew łąk kwietnych  - przygotowanie nasadzeń przy Centrum Komunikacyjnym | | na bieżąco zgodnie z zapisami umowy | | | | Umowa WOŚ/14/2022  z dnia 22.03.2022r.  kwota: 1.289 952,15 zł brutto  Umowa WOŚ/8/2023  z dnia 14.02.2023  kwota: 1.342 733,42 |
| W ramach realizacji umowy na usługi ogrodnicze w obrębie zadrzewienia gminnego na terenie miasta Zakopane wykonano:  - pielęgnację 48 szt. drzew,  - pielęgnację drzew w ramach skrajni drogowej,  - usunięcie 36 szt. drzew obumarłych i/lub zagrażających,  w tym 20 szt. drzew do 50cm (samosiejki) i 9 drzew – wywrotów,  - frezowanie 16 szt. pni wcześniej usuniętych drzewach,  - remontowanie zabezpieczeń drzew | | na bieżąco zgodnie z zapisami umowy | | | | Umowa WOŚ/7/2023  z dnia 14.02.2023r.  kwota: 49.989,96 zł brutto |
| W trakcie realizacji następujące umowy:   1. dostawa 12 szt. okrągłych donic betonowych  z ozdobnym paskiem, 2. dostawa wraz z nasadzeniem 179 szt. drzew ( w tym 126 szt. drzew żywopłotowych), 3. dostawa roślin trwałych i przygotowanie podłoża w donicach,   w ramach umowy dotacji z WFOŚ w Krakowie w ramach programu ‘Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w roku 2023r.’ | | na bieżąco | | | | **----------------------------** |
| 3. | Utrzymanie zieleni miejskiej, w tym zadrzewienie gminne przy pomocy brygady WOŚ | | Wykonano następujące prace porządkowo –interwencyjne polegające na:  - prace porządkowe następujących rejonów: Plac Niepodległości, Rówień Krupowa (alejki), ul. Kościuszki (Centrum Informacji Turystycznej), rejon Biblioteki Miejskiej i schody przy Zborowskiego, ‘Las Chałubińskich’, Park Kaczyńskiego,  - przesadzanie roślin i ustawianie donic betonowych przy ul. Piłsudskiego, Dr. do Olczy, Chramcówki, ‘ Las Chałubińskich’,  - naprawa siatek i palikowań wokół młodych nasadzeń drzew na terenie całego miasta,  - czyszczenie miejsc pamięci narodowej na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej,  - zbieranie odpadów z koryt potoków i ulic na terenie miasta Zakopane:  - koszenie działek gminnych przy ulicach: Małe Żywczańskie 9c | | na bieżąco | | | | **----------------------------** |
| 4. | Ustanawianie i utrzymanie pomników przyrody | | W ramach utrzymania pomników przyrody wyłoniono wykonawcę na świadczenie usługi wykonania prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych w obrębie 9 szt. drzew-pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Zakopane | | Termin realizacji do 17.11.2023r. | | | | Umowa WOŚ/19/2023  z dnia 18.05.2023r.  kwota: 9.342,00 zł brutto |
| 5. | Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Zakopane w ramach programu priorytetowego Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego | | Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie przyznał dotację na „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2023 roku” w wysokości 24.234,00.  Obecnie prowadzony jest pierwszy z trzech etapów zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie naszej Gminy. | | na bieżąco | | | | …………………… |
| 6. | Remonty małej architektury miejskiej | | Realizacja umowy na remonty małej architektury miejskiej zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Zakopane | | do 31.12.2023r. | | | | Umowa WOŚ/11/2023  z dnia 24.02.2023r.  kwota: 78.793,80 brutto (WOŚ – 54.747,30zł brutto,  WDT – 24.046,50 zł brutto) |
| 7. | Załadunek, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest | | Wyłoniono przedsiębiorcę na odbiór transport i utylizację odpadów budowlanych zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Zakopanego. | | do 15.12.2023r. | | | | Umowa Nr WOŚ/15/2023 z dnia 23.03.2023r. na kwotę 39 706,20 zł. |
| 8. | Postępowania dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew | | * zakończono 35 postępowań, którymi objęto 141 drzewa, * dla podmiotów innych niż osoby fizyczne wydano 20 decyzji, zezwalając na usunięcie 34 drzew, zobowiązując do nasadzenia 37 drzew, odmawiając wydania zezwolenia na usunięcie 51 drzew, * przyjęto zgłoszenie o usunięciu 56 drzew,   obecnie prowadzonych jest 21 postępowań | | na bieżąco | | | | ------------------ |
| 9. | Programy RPO dotyczące dofinansowania do wymian źródeł ciepła 442 i 443 | | * Zbieranie wniosków od mieszkańców * Podpisywanie umów z mieszkańcami * Weryfikacja ocen energetycznych przez UMZ i przez mieszkańców * Bieżąca obsługa mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w programie * Przesłanie danych do wykonania ocen energetycznych * Wykonywanie wizji lokalnych u osób, które już wymieniły kocioł * Wprowadzanie danych z nowych ocen energetycznych do bazy danych * Aneksowanie umów z uwagi na brak możliwości dotrzymania terminu przez mieszkańców * Wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego | | Na bieżąco | | | | Obecnie podpisanych jest 650 umów. |
| 10. | Gazyfikacja miasta | | Pomoc w zbieraniu wniosków do gazowni o wydanie warunków technicznych podłączenia do gazu. Informowanie o mieszkańców o procedurze podłączenia do Gazu | | Na bieżąco | | | |  |
| 11. | Inwentaryzacja źródeł ciepła | | -Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta – pomoc w wypełnianiu Deklaracji CEEB | | Na bieżąco | | | |  |
| 12. | Program „Czyste Powietrze” | | - Informowanie mieszkańców na temat programu  - Pomoc w wypełnianiu wniosków  - Pomoc w rozliczaniu  - Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego | | Na bieżąco | | | | Na dzień 07.06.2023 do WFOŚiGW przesłano 85 wniosków |
| 13. | Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Zakopane | | Na podstawie zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną TATRAVET wykonywane są zabiegi kastracji, sterylizacji lub usypiania ślepych miotów kotów  z terenu miasta Zakopane. W omawianym okresie wykonano 17 zabiegów. | | do wyczerpania środków | | | |  |
| 14. | Decyzje środowiskowe | | Trwają postępowania dotyczące:   * budowa wytwórni betonu wraz z zapleczem socjalnym, w rejonie ul. Ustup, * rozbudowa hotelu Mercure Kasprowy, * wykonania obiektów 2 Małych Elektrowni Wodnych dla TPN (Kuźnice oraz przy Centrum Edukacji Przyrodniczej), * przedsięwzięcia pn. „przebudowa istniejącego urządzenia wodnego Potok Foluszowy poprzez wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachu oraz ścieków deszczowych i roztopowych z placów utwardzonych” zlokalizowanego na dz. ewid. Nr 777, 422, 421, 672/4 obr. 0005 w Zakopanem * budowy stacji narciarskiej Nosal, * budowa zespołu basenów krytych i otwartych na dz. nr ew. 185/19 obr. 75 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Szymaszkowa, * rozbudowy i przebudowy budynku usługowego przy  ul. Tetmajera 16, * modernizacji kolei linowej na skoczni narciarskiej Wielka Krokiew wraz z infrastrukturą towarzyszącą, * rozbiórka budynku pensjonatowego oraz budowa parkingu podziemnego wielokondygnacyjnego lokalizowanego na dz. ew. nr 373/11, 373/12, 373/14, 374/1, 374/5 i 374/6 obr. 4 przy ul. Szkolnej,   budowa trybun w kompleksie skoczni narciarskich „Średnia Krokiew” | | Na bieżąco | | | | **----------------------** |
| **Urząd Stanu Cywilnego** | | | | | | | | | |
| 15. | Akty urodzenia, małżeństwa  i zgonu (tryb zwykły) | Wypełnienie kart, sporządzenie protokołu  a następnie aktu, wydanie odpisów z urzędu, nadanie numeru Pesel, wydanie potwierdzenia poświadczenia nadania numeru Pesel, zameldowanie, wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, unieważnienie dowodu osobistego, wydanie odpisów z urzędu, stworzenie zlecenia migracji aktu z przypiskiem | | | | 01.05.2023  do  07.06.2023 | 49 – akty urodzenia  24 – akty małżeństwa  50 – akty zgonu | | |
| 16. | Odpisy aktów (skrócone, zupełne, wielojęzyczne) oraz fotokopie aktu stanu cywilnego | Sporządzenie odpisów, wydanie klientom lub wysłanie pocztą, stworzenie zlecenia migracji aktu do urzędu stanu cywilnego, który przechowuje akt | | | | j.w. | 722 – odpisy dla klientów oraz instytucji  0 – fotokopia aktu stanu cywilnego (po upływie okresów do ich przenoszenia)  0 – kopie akt zbiorowych  11 – formularze wielojęzyczne  (e-sprawiedliwość) | | |
| 17. | Zawarcie małżeństwa | Sporządzenie protokołu zawarcia małżeństwa, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzenie aktu małżeństwa, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, unieważnienie dowodu osobistego, stworzenie zlecenia migracji aktu z przypiskiem, przesłanie  1 egz. odpisu z urzędu | | | | j.w. | od 14 par | | |
| 18. | Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego: transkrypcja, odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane, odtworzenie treści krajowego aktu stanu cywilnego, zmiany w aktach stanu cywilnego: sprostowanie treści aktu, uzupełnienie treści aktu, ustalenie treści aktu, administracyjna zmiana imienia lub nazwiska | Stworzenie zlecenia migracji aktu, powiadomienie o dokonaniu czynności, dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, wydanie odpisów zupełnych, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, unieważnienie dowodu osobistego, prowadzenie postępowania w sytuacji odmowy dokonania czynności | | | | j.w. | 14 – transkrypcja aktu s.c.  1 – odtworzenie treści aktu  0 - rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granicami i nie zostało tam zarejestrowane  10 – uzupełnienie treści aktu  4 – sprostowanie treści aktu  5 – decyzje w sprawie zmiany nazwiska lub imienia  0 – wniosek do Wojewody o unieważnienie aktu  1 – postanowienie o zwrocie podania  0 – decyzje w sprawie odmowy dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego  0 - postanowienie o zawieszeniu postępowania  1 - postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania  0 – decyzja w sprawie umorzenia postępowania | | |
| 19. | Dodawanie wzmianek na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności, oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób | Migracja aktu, dołączenie wzmianki, aktualizacja danych w rejestrze Pesel, stworzenie zlecenia migracji aktu z przypiskiem lub wzmianką | | | | j.w. | 0 – unieważnienie aktu stanu cywilnego  0 – unieważnienie wzmianki  11 – orzeczenia o rozwodzie  0 - orzeczenia sądowe o separacji  0 - orzeczenia sądowe o zniesieniu separacji  21 – wzmianka o zgonie małżonka  1 – przysposobienie małoletniego  0 – orzeczenia sądowe o rozwiązaniu stosunku przysposobienia  0 - zmiana płci  5 – wzmianki na podstawie decyzji administracyjnych  1 - prostowanie na podstawie orzeczenia sądowego  0 – uzupełnienie aktu zgonu na podstawie orzeczenia sądowego  0 – orzeczenie sądowe o zaprzeczeniu ojcostwa  1 – orzeczenie sądowe o ustaleniu ojcostwa  0 - orzeczenie sądowe o bezskuteczności uznania ojcostwa  0 – uznanie ojcostwa przed sądem opiekuńczym  0 – uznanie ojcostwa przed polskim konsulem  9 – uznanie ojcostwa przed kierownikiem usc  0 - odmowa uznania ojcostwa przed kierownikiem usc  0 - nadanie dziecku nazwiska męża matki  5 – inne wzmianki (m.in. powrót do nazwiska osoby rozwiedzionej z *art.90 pasc w związku z art. 59 krio*, dane kryjące ojca z *art. 61 ust.2 pasc*, zmiana nazwiska dziecka z *art. 68 pasc w związku z art. 88 krio*, zmiana imienia dziecka z *art.70 ust.1 pasc)*  288 - przypiski przy akcie | | |
| 20. | Zaświadczenia do ślubów wyznaniowych, zagranicznych, o stanie cywilnym, o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczeń o przyjętych sakramentach | Przyjęcie pisemnych zapewnień, wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego lub do innego państwa | | | | j.w | - zapewnienia (cywilne, wyznaniowe, zagraniczne) – dla 26 par  - zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – dla 7 osób  - zaświadczenia do ślubu konkordatowego – dla 12 par  - zaświadczenia o stanie cywilnym – dla   8 osób  - zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 2  - zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca – dla 1 pary  - zaświadczenia potwierdzające uznanie ojcostwa – 2 | | |
| 21. | Obsługa zleceń | Dokonanie czynności zgodnie z otrzymanym zleceniem z innego usc | | | | j.w | - usuwanie niezgodności w Pesel – 33  – zlecenie migracji aktu - 677  – zlecenie migracji aktu z dołączeniem wzmianki – 3  – zlecenie migracji aktu z zamieszczeniem przypisku - 26 | | |
| 22. | Sprawozdanie do GUS | Opracowanie i przekazanie do GUS  w Olsztynie sprawozdania z ruchu naturalnego ludności | | | | 01.06.2023 | za miesiąc maj 2023 r. | | |

|  |
| --- |
| **Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Sprawy związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia prac/umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami/ na wyłączność | 1. Decyzje - 51 2. Zawieszenie postępowania – 0 3. Uzgodnienia i opinie – 15 4. Zawiadomienia i wezwania - 29 | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r. | JJ  AŁ  SR  MS  MT |
| 24. | Sprawy związane z lokalizacją lub przebudową zjazdu z drogi publicznej gminnej oraz uzgodnienia w zakresie możliwości skomunikowania z drogą publiczną gminną | Decyzje – 4  Zawiadomienia, wezwania, protokoły – 7  Udzielono odpowiedzi na pism - 7  Zaświadczenia – 0  Uzgodnienia - 0 | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r. | JJ  MT |
| 25. | Sprawy związane z nielegalnym zajęciem pasa drogowego | Decyzje – 0  Protokoły, zawiadomienia, oględziny – 4 | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r. | SR  JJ  MT |
| 26. | Sprawy związane z lokalizacją ogrodzeń od strony dróg publicznych, oraz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż określona w przepisach prawa; | Decyzje oraz uzgodnienia – 10  Zawiadomienia, wezwania, protokoły – 1  udzielono odpowiedzi na pisma - 1 | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r. | SR  JJ  MT |
| 27. | Sprawy związane z przyłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub przebudową miejskiej kanalizacji deszczowej; | Wydane warunki, opinie i uzgodnienia - 0 | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r. | JJ  SR |
| 28. | Handel, reklamy i ogródki gastronomiczne w pasie drogowym | Sporządzono:  - 47 decyzji pozytywnych na zajęcie pasa  drogowego  - 3 decyzje umarzające  - 3 decyzje lokalizacyjne  - 1 decyzję zmieniającą  - 12 pism naliczających opłatę targową  - 3 zawiadomienia, wezwania i postanowienia | 01.05.2023r. – 07.06.2023r. | MS |
| 29. | Parkingi | - udzielono odpowiedzi dot. opłaty dodatkowej na 30 pisma  - abonamentowa karta postojowa dla mieszkańca Zakopanego – 7 identyfikatorów  - Projekt zmian uchwały dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r. | AŁ  JJ |
| 30. | Sprzedaż bezprzetargowa udziału ¼ w działkach ewidencyjnych nr 613, 447/4 obręb 3 o łącznej pow. 0,0232 ha (ul. Kamieniec) | Akt notarialny  Cena sprzedaży: 934,50 zł netto  (po bonifikacie 98%) | 23.05.2023 r. r. | KF, MM |
| 31. | Sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2  w budynku ul. Ks. J. Stolarczyka 12  w Zakopanem o pow. 130,80 m² (VIII przetarg) | Akt notarialny  Cena sprzedaży: 797 000,00 zł | 30.05.2023 r. | KF, MM |
| 32. | Sprawy różne, informacja publiczna | Udzielono odpowiedzi na 2 pisma | 01.05.2023 – 07.06.2023r. | JJ |
| 33. | Sprawy dotyczące podziałów i rozgraniczeń nieruchomości | Decyzje zatwierdzające podział – 4  Decyzje odmowne – 0  Decyzje w sprawie rozgraniczeń - 2 | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r. | KG |
| 34. | a) Ustalenie numeru porządkowego budynków (zawiadomienia)  b) Umowy dzierżawy (nowe i przedłużenia):  c) Umowy użyczenia | a) Ilość: 8  a) Ilość: 3  c) Ilość: 3 | 01.05.2023 – 07.06.2023 r. | HM |
| 35. | Wydanie Zaświadczeń  o jednorazowej opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | Ilość: 0 | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r. | MM |
| 36. | Naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste | Ilość: 0 | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r. | MM |
| 37. | Ogłoszono przetargi na zbycie następujących nieruchomości:   1. działki ewidencyjne nr 207, 208/2, 209/3 obręb 108 o łącznej powierzchni 0,1237 ha położone przy ul. Podhalańskiej (V przetarg). 2. działki ewidencyjne nr 177/4 i 187/7 obręb 108 o łącznej powierzchni 0,0602 ha położone przy ul. Podhalańskiej (IV przetarg). 3. działki ewidencyjnej nr 393/1 i 394/1 obręb 14 o łącznej powierzchni 0,1901 ha położone w rejonie ul. Zoniówka (I przetarg). 4. Działki ewidencyjne nr 150/2, 1556/2, 1556/3 i 1556/4 obręb 6 o łącznej powierzchni 0,0348 ha położone przy ul. Chyców Potok (I przetarg). | 1) Cena wywoławcza: 998 000,00 zł netto  2) Cena wywoławcza: 589 000,00 zł netto  3) Cena wywoławcza: 1 520 800,00 zł netto  4) Cena wywoławcza: 1 000 000,00 zł netto | 05.05.2023 r.  12.05.2023 r. | KF, MM |
| 38. | Przeprowadzono przetargi na zbycie następujących nieruchomości:  - działki ewidencyjne nr 187/6 i 188/2 obręb 108 o łącznej powierzchni 0,0190 ha położone w rejonie ul. Podhalańskiej (IV przetarg),  - lokal mieszkalny nr 5  o powierzchni 48,30 m²,  w budynku przy ul. Przewodnika Józefa Krzeptowskiego 33  w Zakopanem (V przetarg), | 1) Cena wywoławcza: 159 000,00 zł netto  2) Cena wywoławcza: 429 000,00 zł | 02.06.2023 r. | KF, MM   1. brak wpłat wadium 2. jedna wpłata wadium, brak uczestnika przetargu |
| 39. | Sprawy dotyczące wejścia w teren i budowy sieci lub/i przyłączy w działkach gminnych poza pasem drogowym drogi publicznej | Ilość: 17  w tym:  - 13 pism - zgody na wejście w teren z warunkami  - 4 pisma - odmowy na wejście w teren | Od 01.05.2023 r.  do 7.06.2023 r | AM |
| 40. | Sprawy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu | - 2 zarządzenia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu | Od.01.05.2023 r.  do 7.06.2023 r | AM |
| 41. | Sprawy związane z lokalizacją lub przebudową zjazdu oraz ogrodzeń (drogi wewnętrzne), różne inne zgody, opinie | - 1 pismo dot. lokalizacji zjazdu  - 1 pismo dot. lokalizacji murów oporowych | Od.01.05.2023 r.  do 7.06.2023 r | AM |
| 42. | Sprawy związane z art.73 Przejęcie dróg na rzecz GMZ | 40 wniosków do Wojewody Małopolskiego  Inne pisma – 320  Udzielenie odpowiedzi - 185 | Od.01.05.2023 r.  Do 09.06.2023 r | DS. |
| 43. | Sprawy związane:  - komunalizacja,  - art.73  - powiatyzacja  - wnioski do KW  Inne: | - udzielono odpowiedzi – 3  - 31 pism  - udzielono odpowiedzi - 8  - 19 wniosków  - sprawozdanie do WF (05/2022), deklaracja 05/2023– podatek od nieruchomości. | Od. 01.05.2023 r.  Do 09.06.2023 r | ED |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydział Ewidencji i Pozwoleń** | | | | |
| 44. | Decyzje administracyjne z zakresu zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego | Wydano **2**decyzje administracyjne z zakresu wymeldowania z pobytu stałego |  |  |
| 45. | Postępowania dotyczące wymeldowania z pobytu stałego | Wszczęto **5** postępowań |  |  |
| 46. | Rozprawy administracyjne dotyczące wymeldowania z pobytu stałego | Przeprowadzono **1** rozprawę administracyjną |  |  |
| 47. | Kontrola meldunkowa | Przeprowadzono **1** kontrolę meldunkową |  |  |
| 48. | Poświadczenie zameldowania na pobyt stały i czasowy wydane na wniosek osoby | Wydano **74** zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy na wniosek osoby |  |  |
| 49. | Zaświadczenia o stanie zameldowania w budynku/ lokalu art. 217 | Wydano **13** zaświadczeń o stanie zameldowania w budynku/ lokalu |  |  |
| 50. | Udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL | Udzielono **64** informacji z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL |  |  |
| 51. | Decyzje o odmowie udostępnienia danych jednostkowych | Wydano **8** decyzji o odmowie udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL |  |  |
| 52. | Zameldowania na pobyt stały, przemeldowania stałe w miejscu, wymeldowania z pobytu stałego | Na pobyt stały zameldowano **33** osoby (plus noworodki),  (w tym **11** osób zmieniło adres na terenie miasta), **47** osób wymeldowano z pobytu stałego (plus zgony) |  |  |
| 53. | Zameldowanie na pobyt czasowy.  Wymeldowanie z pobytu czasowego | Na pobyt czasowy zameldowano **45** osób (w tym **19** cudzoziemców). Wymeldowano z pobytu czasowego **2** osoby |  |  |
| 54. | Zameldowanie na pobyt czasowy stałych mieszkańców w innej gminie oraz stałych mieszkańców w obrębie naszej gminy | Na pobyt czasowy w innych gminach zameldowało się **14** naszych mieszkańców |  |  |
| 55. | Nadanie numeru PESEL przy zameldowaniu i na własny wniosek | Nadano **10** numerów PESEL przy zameldowaniu oraz nadano **1** PESEL na własny wniosek |  |  |
| 56. | Rekordy zsynchronizowane z bazy danych Systemu Rejestrów Państwowych do bazy danych miasta Zakopane - Rejestru Mieszkańców. | Zsynchronizowano **1160** rekordów |  |  |
| 57. | Aktualizacja rekordów w aplikacji „Źródło” (baza danych Systemu Rejestrów Państwowych). | Zaktualizowano **43** rekordy |  |  |
| 58. | Tworzenie i realizacja zleceń w SRP (PESEL) | Utworzono i zrealizowano **21** zleceń |  |  |
| 59. | Nadawanie numerów PESEL w zawiązku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie) | Nadano **46** numerów PESEL UKR (w Urzędzie) |  |  |
| 60. | Przywracanie statusu UKR cudzoziemcom, którzy go utracili w związku z wyjazdem na Ukrainę na dłużej niż 30 dni | Przywrócono **13** statusów UKR obywatelom Ukrainy |  |  |
| 61. | Założenie Profilu Zaufanego dla UKR | Założono **31** Profili Zaufanych dla UKR |  |  |
| 62. | Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL obywatelom Ukrainy w związku z usunięciem statusu UKR przez Straż Graniczną. | Usunięto **15** niezgodności w rejestrze PESEL obywatelom Ukrainy, którym Straż Graniczna usunęła status UKR, a nie przebywały na Ukrainie dłużej jak 30 dni. |  |  |
| 63. | Oświadczenia o wyjeździe z terytorium Polski na okres powyżej miesiąca obywateli Ukrainy ze statusem UKR. | Przyjęto i zarejestrowano **5** oświadczeń o wyjeździe |  |  |
| 64. | Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych | Przyjęto **14** wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego |  |  |
| 65. | Wydawanie dowodów osobistych. | Wydano **318** dowodów osobistych |  |  |
| 66. | Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych. | Przyjęto **333** wniosków w tym: **67** spoza terenu , w tym **14** wniosków elektronicznie |  |  |
| 67. | Tworzenie nowych teczek osobowych | Założono **108** nowych teczek osobowych |  |  |
| 68. | Aktualizacja archiwum dowodów osobistych osób zmarłych. | Wyłączono **38** teczki osobowe osób zmarłych. |  |  |
| 69. | Umożliwienie wyrobienia dowodów osobistych osobom chorym i starszym w ich miejscu pobytu. | Umożliwiono **1** osobom wyrobienie dowodu osobistego |  |  |
| 70. | Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodów osobistych. | Wydano **33** zaświadczenia |  |  |
| 71. | Unieważnienia dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych. | Zarejestrowano **174** unieważnień |  |  |
| 72. | Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski o udostępnienie danych. | Udzielono **4** odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych |  |  |
| 73. | Tworzenie i realizacja zleceń w SRP (RDO). | Utworzono i zrealizowano **104** zleceń |  |  |
| 74. | Nadanie numeru PESEL przy wyrabianiu dowodu osobistego | Nadano **4** numerów PESEL |  |  |
| 75. | Aktywacja warstwy elektronicznej dowodu osobistego | Aktywowano **79** warstw elektronicznych w dowodach osobistych |  |  |
| 76. | Bieżące prace związane z Rejestrem Wyborców Miasta Zakopane | Dokonano **6** zmian w Rejestrze Wyborców Miasta Zakopane |  |  |
| 77. | Wnioski przesłane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1) | **-** nowa –**17**  - zawieszenie –**36**  - wznowienie – **49**  - zmiana – **104**  - wykreślenie – **11** |  |  |
| 78. | Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (gminnej) | Wydano **2** zaświadczeń |  |  |
| 79. | Wnioski skierowane go Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Wnioski skierowane do GKRPA- **23**   * gastronomia**- 9** * detal- **14** |  |  |
| 80. | Decyzje dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w ramach obowiązującego limitu) | Wydano **66** zezwoleń: (w ramach limitu)   * gastronomia**- 23** * detal**- 43** |  |  |
| 81. | Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na rezygnację | Wygaszono **6** zezwoleń   * **3** -gastronomia, * **3**- detal |  |  |
| 82. | Decyzje dotyczące wygaszenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na nie złożenie przez zarządcę sukcesyjnego wniosku | Wygaszono **16** zezwoleń   * **16** -gastronomia, * **0**- detal |  |  |
| 83. | Przyjmowanie nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką | Przyjęto **14** nowych wniosków o wydanie licencji taxi |  |  |
| 84. | Decyzje dotyczące wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką | - wydano nowych licencji – **14**  - zmiana wypisu- **3**  **-** wydano dodatkowych wypisów**- 3** |  |  |
| 85. | Rezygnacja z licencji taxi | Wydano **2** decyzje wygaszające |  |  |
| **Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej** | | | | |
| 86. | Poszerzony Program w-f | Zawarto umowy z nauczycielami w-f na realizację programu do końca grudnia 2022 r. | w trakcie realizacji |  |
| 87. | Program „Już pływam” | Realizacja programu do końca grudnia | w trakcie realizacji |  |
| 88. | Nagrody burmistrza miasta Zakopane dla trenerów i zawodników | ustanowienie stypendiów dla wyróżniających się młodych sportowców, jak również nagród dla zawodników i trenerów. Przygotowanie Gali Sportowej, dyplomów. Opracowanie graficzne dyplomów | w trakcie realizacji |  |
| 89. | Stypendia sportowe dla uczniów/sportowców | Przyznanie stypendiów dla wyróżniających się młodych sportowców | w trakcie realizacji |  |
| 90. | Posiedzenia Komisji Sportu i Turystyki | Udział Naczelnika Wydziału w posiedzeniu Komisji Sportu i Turystyki RMZ | na bieżąco |  |
| 91. | Dotacje na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji na rok 2022 | Rozliczanie sprawozdań złożonych przez stowarzyszenia | na bieżąco |  |
| 92. | Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie | Wpisywanie nowych obiektów, aktualizacja danych, wykreślanie obiektów.  Prowadzona jest również akcja mająca na celu zgłaszanie obiektów noclegowych przez przedsiębiorców świadczących usługi pośrednictwa w najmie krótkoterminowym. | na bieżąco | W okresie od 01.05.2023 r. do 07.06.2023 r. w ewidencji obiektów:  - zarejestrowano 11 nowych obiektów,  - w 3 obiektach zmienił się przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie,  - w 4 obiektach zakończono prowadzenie działalność,  - zaktualizowano 2 wpisy do ewidencji.  W ww. okresie zarejestrowano 110 miejsc noclegowych w 38 pokojach/apartamentach/domkach.  Aktualna liczba miejsc noclegowych w obiektach świadczących usługi hotelarskie na dzień 07.06.2023 r. wynosi: 41 295 miejsc w 14 175 pokojach, apartamentach, domkach. |
| 93. | Udzielanie informacji o obiektach świadczących usługi turystyczne | Udzielanie informacji (telefonicznie i mailowo) o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, weryfikacja danych, a także interpretacja wprowadzanych Rozporządzeń PRM. | na bieżąco |  |
| 94. | 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja | Oprawa medialna, graficzna, przygotowanie organizacyjne | zakończono |  |
| 95. | 90-lecie nadania praw miejskich miastu Zakopane | Oprawa medialna, graficzna, przygotowanie organizacyjne | na bieżąco |  |
| 96. | Zakopiański Dzień Dziecka | Przygotowania organizacyjne do Zakopiańskiego Dnia Dziecka, oprawa medialna, graficzna | zakończono |  |
| 97. | Konferencja Prasowa zapowiadająca najbliższe wydarzenia na lato 2023 | Przygotowanie organizacyjne, prowadzenie, oprawa medialna, graficzna | zakończono |  |
| 98. | VIII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych | Przygotowania organizacyjne oraz oprawa medialna | zakończono |  |
| 99. | Zakopiańska Karta Mieszkańca | Koordynacja projektu, oprawa graficzna | w trakcie realizacji |  |
| 100. | Bieżąca działalność informacyjna | Udzielanie odpowiedzi telefonicznych i mailowych na kierowane do UMZ zapytania dziennikarzy i innych osób | na bieżąco |  |
| 101. | Przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach | Tworzenie komunikatów dla mediów, dotyczących aktualnie prowadzonych przedsięwzięć | na bieżąco |  |
| 102. | Dokumentowanie imprez i wydarzeń | Dokumentowanie fotograficzne przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez UMZ oraz wydarzeń, na których obecne były władze miasta. | na bieżąco |  |
| 103. | Bieżąca obsługa fanpage’a Urzędu Miasta Zakopane na portalach Facebook, Instagram, YouTube | Umieszczanie zdjęć, filmów, informowanie o działalności UMZ oraz promowanie wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Zakopanem, odpisywanie na zapytania użytkowników. | na bieżąco |  |
| 104. | Totem (info kiosk) | Przygotowanie i aktualizacja materiałów, nadzór merytoryczny | na bieżąco |  |
| 105. | Patronat Honorowy Burmistrza oraz Partnerstwo Miasta Zakopane | Rozpatrywanie wniosków i koordynacja działań promocyjnych | na bieżąco |  |
| 106. | Współpraca z miastami partnerskimi | Przygotowanie wizyty oraz opieka nad delegacjami z Popradu, Sopotu, Wysokich Tatr | na bieżąco |  |
| 107. | Monitoring mediów | Codzienny przegląd informacji prasowych i doniesień medialnych | na bieżąco |  |
| 108. | Informator dla mieszkańców | Opracowanie merytoryczne i graficzne numeru 2/2023 | Maj/czerwiec 2023 |  |
| 109. | Bieżące projekty graficzne na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Zakopane | Projekty graficzne postów, mapek informacyjnych dotyczących aktualnych utrudnień podczas trwających remontów, posty na potrzeby social mediów | na bieżąco |  |
| **Wydział Oświaty i Spraw Społecznych** | | | | |
| 110. | Wnioski o przydział lokalu | Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o przydział lokali.  Przyjmowanie wniosków aktualizacyjnych.  Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz pism osób spoza Gminy Miasta Zakopane.  Przyjmowanie korespondencji do Komisji Mieszkaniowej.  Obsługa stron | maj-czerwiec 2023 |  |
| 111. | Umowy najmu oraz aneksy | Sporządzanie umów najmu dla nowych najemców.  Sporządzanie umów najmu celem przedłużenia terminu obowiązywania umowy.  Sporządzanie aneksów, w związku z zaistniałymi zmianami | maj-czerwiec 2023 |  |
| 112. | Udział w postępowaniu eksmisyjnym | Postępowania mające na celu doprowadzenie do eksmisji z lokali gminnych z tytułu zadłużenia oraz podnajmu lokalu lub nie zamieszkiwania.  Przekazanie wniosków o eksmisję do Komornika Sądowego | maj-czerwiec 2023 |  |
| 113. | Współpraca z ZCE | Współpraca dotycząca mieszkańców w lokalach interwencyjnych, udzielenie informacji dot. możliwości wsparcia | maj-czerwiec 2023 |  |
| 114. | Współpraca z MOPS Zakopane | Bieżąca wymiana informacji oraz konsultacje dotyczące podejmowanych tematów i działań | maj-czerwiec 2023 |  |
| 115. | Dotacja celowa | Weryfikacja dzieci i przekazanie dotacji celowej dla niepublicznego żłobka za opiekę nad dziećmi zamieszkałymi na terenie miasta Zakopanego | maj-czerwiec 2023 |  |
| 116. | Fundusz Pomocy E-Puap + system ISRB | Miesięczne i półmiesięczne sporządzanie i przesyłanie sprawozdań z realizacji wydatków z Funduszu Pomocy | maj-czerwiec 2023 |  |
| 117. | Świadectwa pracy i druki ERP7 | Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych | maj-czerwiec 2023 |  |
| 118. | Aplikacja CAS | Przekazywanie informacji o liczbie nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów utworzonych dla dzieci przybyłych z Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg stanu na co tydzień | maj-czerwiec 2023 |  |
| 119. | Aplikacja CAS | Co tygodniowe obliczanie i przekazywanie zapotrzebowania na uruchomienie środków na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  (art. 13 UOPOU) | maj-czerwiec 2023 |  |
| 120. | Aplikacja Empatia RKZ+Moduł 1 i 2 | Stały monitoring wprowadzanych danych do systemu Rejestru Żłobków | maj-czerwiec 2023 |  |
| 121. | VIII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych | Realizacja zadania | 29-30.05.2023 |  |
| 122. | Nadzór nad jednostkami oświatowymi | Weryfikacja i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych na rok szkolny 2023/2024.  Spotkania z dyrektorami jednostek oświatowych - omówienie bieżących sprawy dotyczących oświaty | maj-czerwiec 2023 |  |
| 123. | Sprawozdania miesięczne | Sporządzenie zbiorczych zestawień sprawozdań - za maj 2023 rok  Sprawozdanie RB – 27S  Sprawozdanie RB - 28S  Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | maj-czerwiec 2023 |  |
| 124. | Dotacja dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej | Obliczenie wysokości dotacji dla Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz przekazanie do Wydziału Finansowo – Budżetowego celem przelania środków jednostce | maj-czerwiec 2023 |  |
| 125. | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach pomocy de minimis | Przyjmowanie wniosków, bieżąca weryfikacja, sporządzanie decyzji oraz wypłacanie należnego dofinansowania wnioskodawcom.  Sporządzanie sprawozdań do SHRIMP-a oraz do Kuratorium Oświaty w Krakowie dotyczących wypłaconych świadczeń | maj-czerwiec 2023 |  |
| 126. | Program Poznaj Polskę 2023 | Podpisanie porozumienia pomiędzy gminą a ministrem. Utworzenie planu dotacji dla szkół biorących udział w programie Poznaj Polskę. Bieżący nadzór nad wycieczkami realizowanymi w ramach programu zgodnie z zapisami porozumienia oraz nad konieczną dokumentacją sprawozdawczą i rozliczeniową | maj-czerwiec 2023 |  |
| 127. | Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach pomocy de minimis | Sporządzenie miesięcznego sprawozdania wydatkowanych środków i przesłanie do Kuratorium Oświaty | maj-czerwiec 2023 |  |
| 128. | Noty księgowe | Obciążanie gminy za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez Miasto Zakopane, z rejonów których dzieci uczęszczają w roku szkolnym 2022/2023 do zakopiańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych | maj-czerwiec 2023 |  |
| 129. | Noty księgowe | Przyjmowanie i rozliczanie not za uczęszczanie dzieci z terenu Miasta Gminy Zakopane do placówek przedszkolnych w gminach spoza terenu Miasta Zakopane w roku szkolnym 2022/2023 | maj-czerwiec 2023 |  |
| 130. | Ogólnopolska Karta Seniora | Przyjmowanie wniosków o wydanie karty seniora | maj-czerwiec 2023 |  |
| 131. | Rejestr wniosków o zamianę mieszkań | Tworzenie elektronicznej formy rejestru wniosków o zamianę mieszkań komunalnych | maj-czerwiec 2023 |  |
| 132. | Dotacja podręcznikowa na rok szkolny 2023/2024 | Zebranie i weryfikacja wniosków ze szkół publicznych oraz niepublicznych. Sprawdzenie ilości uczniów oraz poprawności rachunkowej obliczonych kwot na podręczniki i materiały ćwiczeniowe; wpisane danych do platformy udostępnionej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie; wygenerowanie zbiorczego dokumentu dla wszystkich szkół z podziałem na niepełnosprawności. Przesłanie podpisanej dotacji za pośrednictwem platformy EPUAP oraz drogą pocztową na adres Kuratorium Oświaty w Krakowie. | maj 2023 |  |
| 133. | Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | Bieżąca weryfikacja złożonych wniosków.  Wizje lokalne.  Raportowanie w aplikacji CAS dot. zapotrzebowania na uruchomienie środków i kwot już wypłaconych świadczeń  Wypłata należnych świadczeń | maj-czerwiec 2023 |  |
| 134. | Arkusze organizacyjne | Bieżąca weryfikacja składanych przez szkoły aneksów arkusza organizacji na rok szkolny 2022/2023 oraz pism dyrektorów szkół; udzielenie koniecznych zgód dot. zmian godzinowych pracy nauczycieli w szczególności dla uczniów z nowymi orzeczeniami o niepełnosprawności | maj-czerwiec 2023 |  |
| 135. | Arkusze organizacyjne – projekt majowy | Otrzymanie stosownych opinii do projektu arkusza majowego na rok szkolny 2023/2024 od Kuratorium Oświaty w Krakowie. Przekazanie do zatwierdzenia przez organ prowadzący zaopiniowanych arkuszy | maj-czerwiec 2023 |  |
| 136. | Posiedzenia Komisji Mieszkaniowej | Odbyło się jedno posiedzenie Komisji Mieszkaniowej, w czasie którego omówiono kwestie dotyczące:  - przydziału lokali;  - rozpatrzenia nowych wniosków o przydział lokali;  - zmian w umowach najmu.  -zatwierdzenia projektu listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu na rok 2023 | maj-czerwiec 2023 |  |
| 137. | Działania w zakresie osób niepełnosprawnych | Obsługa osób z niepełnosprawnościami w zakresie informacyjnym – doradztwo.  Współpraca z Wydziałem Drogownictwa i Transportu oraz z Wydziałem Strategii i Rozwoju w zakresie Zarządzenia w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, pochylnie, schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych w kontekście aktualnych i planowanych remontów i inwestycji. | maj-czerwiec 2023 |  |
| 138. | Koordynator ds. dostępności w UM | Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w kontekście Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie elementów składających się na plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  W URZĘDZIE MIASTA ZAKOPANE NA LATA 2021 – 2025.  Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym | maj-czerwiec 2023 |  |
| 139. | Obsługa programu „Mieszczanin” | Zakładanie nowych kart najemców.  Nanoszenie zmian na podstawie:  sporządzonych umów najmu, wpływających pism,zmiany ceny wody i kanalizacji | maj-czerwiec 2023 |  |
| 140. | Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego | Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego wynikających z umowy o pracę, na okres kadencji w Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty w Zakopanem NSZZ „Solidarność” | maj-czerwiec 2023 |  |
| 141. | Przekazanie środków finansowych | Przekazanie subwencji i środków finansowych na bieżące wydatki do szkół i przedszkoli | maj-czerwiec 2023 |  |
| 142. | Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika związkowego | Partycypacja w kosztach wynagrodzenia pracownika wynikających z umowy o pracę na okres kadencji, celem objęcia funkcji w Powiatowym Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zakopanem | maj-czerwiec 2023 |  |
| 143. | Dowóz uczniów niepełnosprawnych | Zwrot kosztów za świadczenie usług polegających na dowozie i opiece uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do: Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu ,Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem, Przedszkola Terapeutycznego i Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Nowym Targu | maj-czerwiec 2023 |  |
| 144. | Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych | Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do szkół i ośrodków, w których realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki | maj-czerwiec 2023 |  |
| 145. | Dowóz uczniów | Zwrot kosztów za świadczenie usług polegających na dowozie i opiece uczniów:   1. zamieszkałych w rejonie Gubałówki do Szkoły Podstawowej nr 2 im. B. Czecha w Zakopanem i z powrotem, 2. zamieszkałych w rejonie Gubałówki do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem i z powrotem | maj-czerwiec 2023 |  |
| 146. | Wnioski o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | Weryfikowanie wniosków, archiwizacja wniosków, przygotowywanie zapotrzebowania i list przelewów dla pozytywnie rozpoznanych wnioskodawców. Od 01.01.2023 do 06.06.2023 wpłynęło 123 wnioski | maj-czerwiec 2023 |  |
| 147. | Wnioski o zamianę lokalu mieszkalnego | Weryfikowanie i archiwizacja rejestrów powyższych wniosków. | maj-czerwiec 2023 |  |
| 148. | Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej dot. inwestycji przy ul. Kamieniec 25 | Rozpatrzenie wniosków pod względem formalnym, materialnym oraz sytuacji życiowej. Wyłanianie przyszłych najemców lokali. Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu oraz listy rezerwowej Przydział lokali dla wybranych najemców    zakwalifikowanych | maj-czerwiec 2023 |  |
| 149. | Zakwaterowanie dla obywateli z Ukrainy | Współpraca ze Starostwem Powiatowym w poszukiwaniu miejsc zakwaterowania dla osób z Ukrainy przebywających na terenie Zakopanego | maj-czerwiec 2023 |  |
| 150. | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | Podpisanie umowy z Urzędem Wojewódzkim, przekazanie dotacji celowej szkołom realizującym zadania w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 | maj-czerwiec 2023 |  |
| 151. | Konkursy na stanowiska na dyrektora P3 i dyrektora P7 | W wyniku nierozstrzygnięcia przeprowadzonych postępowań konkursowych nie wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz dyrektora Przedszkola nr 3 im. Karola Szymanowskiego | 22.05.2023 r. |  |
| **Miejski Konserwator Zabytków** | | | | |
| 152. | Opiniowanie prac przy obiektach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz w strefach ochrony konserwatorskiej | wydano 40 stanowisk (opinie, postanowienia zalecenia konserwatorskie, wyjaśnienia) | od dnia 01.05.2023  do dnia 07.06.2023 |  |
| 153. | Rejestr zabytków | wydano 2 decyzje na montaż urządzeń na obiektach zabytkowych | od dnia 01.05.2023  do dnia 07.06.2023 |  |
| 154. | Oględziny/ kontrole w terenie. | przeprowadzono 3 oględziny obiektów zabytkowych w terenie | od dnia 01.05.2023  do dnia 07.06.2023 |  |
| 155. | Komisje RM | przygotowano 1 odpowiedź na wnioski formalne | od dnia 01.05.2023  do dnia 07.06.2023 |  |
| 156. | Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków | współpraca ze zwierzchnimi oraz naczelnymi organami Ochrony Zabytków – przesyłano wnioski zgodnie z właściwością, prośby o pomoc w wykładni zapisów/regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne, udzielano informacji i wyjaśnień | od dnia 01.05.2023  do dnia 07.06.2023 |  |
| 157. | Gminny Program Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków | * weryfikacja obiektów zabytkowych zlokalizowanych na obszarze miasta, * realizacja GPONZ Priorytet I: Ochrona zasobów dziedzictwa poprzez: Poprawa stanu zachowania zabytków i powstrzymanie procesów ich degradacji – udzielanie dotacji oraz Podejmowanie działań ochronnych, zapobiegających niszczeniu zabytków – zawiadomienia do organów ścigania o niszczeniu zabytków; Priorytet II: Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu kulturowego oraz świadome kształtowanie przestrzeni, poprzez: Formułowanie wniosków oraz uwag podczas opracowywania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - współpraca podczas opracowywania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz weryfikacja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obowiązujących zagadnień związanych z ochroną zabytków; formułowanie treści oraz wprowadzanie nowych, bardziej uszczegółowionych zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zwiększających ochronę obiektów oraz obszarów zabytkowych, Ochrona krajobrazu kulturowego poprzez standaryzację elementów przestrzeni miejskiej poprzez: Współpraca w zakresie formułowania wniosków oraz treści zawartych w tzw. uchwale reklamowej, w tzw. księdze standardów dla gminy Zakopane, mającej na celu wyeliminowanie z przestrzeni miejskiej elementów niszczących krajobraz kulturowy; Priorytet III: Promocja i edukacja dziedzictwa kulturowego służąca budowaniu tożsamości, poprzez: Działania edukacyjne i działania promocyjne – działania informacje do prasy: Kwartalnik dla Mieszkańców, | od dnia 01.05.2023  do dnia 07.06.2023 |  |
| 158. | Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej (PKKZ) | * bieżące opiniowanie wniosków w zakresie lokalizacji oraz wyglądu nośników reklamowych na ul. Krupówki PKK, * bieżące monitorowanie działalności na terenie Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. | od dnia 01.05.2023  do dnia 07.06.2023 |  |
| 159. | Współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Nadzorem Budowlanym | Przyjmowanie stron i wyjaśnianie właścicielom zabytku na czym polegają poszczególne formy ochrony zabytków, zachęcanie i propagowanie opieki nad poszczególnymi budynkami, pomoc w składaniu i gromadzeniu dokumentów, szukaniu materiałów, itp. | od dnia 01.05.2023  do dnia 07.06.2023 |  |
| 160. | Inne | Przygotowano odpowiedzi na 2 skargi na zarządzenie burmistrza ws. włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Zakopane willi „Skaut” przy ul. Bulwary Słowackiego 7 oraz willi „Bohdanówka’ przy ul. Sienkiewicza 24 wraz z załącznikami. | od dnia 01.05.2023  do dnia 07.06.2023 |  |
| **Biuro Zamówień Publicznych** | | | | |
| 161. | Postępowanie o wartości powyżej progów unijnych na wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie ,,Nasz Dom” oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej (2 części).  Znak: BZP.271.18.2023 | Do postepowania zostały złożone oferty:  w zakresie Części 1 – 13 ofert  w zakresie Części 2 – 2 oferty  Postępowanie w toku. |  | Wydział Strategii  i Rozwoju |
| 162. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na modernizację dachu i terenu wokół budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Sabały w Zakopanem.  Znak: BZP.271.25.2023 | Do postepowania zostały złożone trzy oferty.  Postępowanie unieważnione, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. |  | Wydział Strategii  i Rozwoju |
| 163. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na wykonanie robót budowlanych polegających na posadowieniu rzeźby „Taniec Góralski” przy rondzie im. Armii Krajowej w Zakopanem wraz z jej renowacją.  Znak: BZP.271.26.2023 | Do postępowania została złożona jedna oferta.  Wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą:  ODNOWA – Konserwacja Zabytków  Agata Nowakowska-Wolak  ul. Antałówka 35/2  34-500 Zakopane  Cena brutto oferty: 153 800,00 zł | Do dnia:  Do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy | Wydział Strategii  i Rozwoju |
| 164. | Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Furmanowa, Kotelnica, Tatary – 2 Zadania.  Znak: BZP.271.29.2023 | Do postepowania zostały złożone trzy oferty.  Wybrano ofertę i podpisano umowę z:  Krzysztofem Grzebykiem  ul. Gromskiego 1/42  35-233 Rzeszów  Cena brutto oferty dla zadania 1: 11 000,00 zł  Cena brutto oferty dla zadania 2: 11 000,00 zł | Do dnia:  12 miesięcy od dnia podpisania umowy | Biuro Planowania Przestrzennego |
| 165. | Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Chłabówka.  Znak: BZP.271.30.2023 | Do postepowania zostały złożone trzy oferty.  Wybrano ofertę i podpisano umowę z:  Krzysztofem Grzebykiem  ul. Gromskiego 1/42  35-233 Rzeszów  Cena brutto oferty: 12 000,00 zł | Do dnia:  12 miesięcy od dnia podpisania umowy | Biuro Planowania Przestrzennego |
| 166. | Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Olcza.  Znak: BZP.271.31.2023 | Do postepowania zostały złożone trzy oferty.  Wybrano ofertę i podpisano umowę z:  Krzysztofem Grzebykiem  ul. Gromskiego 1/42  35-233 Rzeszów  Cena brutto oferty: 12 000,00 zł | Do dnia:  12 miesięcy od dnia podpisania umowy | Biuro Planowania Przestrzennego |
| 167. | Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Pod Reglami.  Znak: BZP.271.32.2023 | Do postepowania zostały złożone trzy oferty.  Wybrano ofertę i podpisano umowę z:  Krzysztofem Grzebykiem  ul. Gromskiego 1/42  35-233 Rzeszów  Cena brutto oferty: 12 000,00 zł | Do dnia:  12 miesięcy od dnia podpisania umowy | Biuro Planowania Przestrzennego |
| 168. | Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł  na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Bachledzki Wierch.  Znak: BZP.271.33.2023 | Do postepowania zostały złożone trzy oferty.  Wybrano ofertę i podpisano umowę z:  Krzysztofem Grzebykiem  ul. Gromskiego 1/42  35-233 Rzeszów  Cena brutto oferty: 15 000,00 zł | Do dnia:  12 miesięcy od dnia podpisania umowy | Biuro Planowania Przestrzennego |
| 169. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na budowę muru oporowego na prawym brzegu Potoku Olczyskiego w Zakopanem.  Znak: BZP.271.35.2023 | Do postępowania zostały złożone dwie oferty.  Wybrano ofertę i podpisano umowę firmą:  Kiernia Sp. z o.o.  Ratułów 208  34-407 Ciche  Cena brutto umowy: 379 780,68 zł | Do dnia:  30 sierpnia 2023 r. | Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych |
| 170. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na Wykonanie remontów dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane (2 zadania).  Znak: BZP.271.36.2023 | Do postępowania w zakresie zadania 1 zostały złożone dwie oferty.  Wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą:  ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa  Kamienica 1000  34-608 Kamienica  Cena brutto oferty: 256 044,18 zł  Do postępowania w zakresie zadania 2 została złożona jedna oferta.  Postępowanie unieważnione - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. | Zadanie 1  Do dnia:  3 tygodnie od dnia podpisania umowy | Wydział Drogownictwa i Transportu |
| 171. | Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł  na wykonanie badań kontrolnych zastosowanych i wbudowanych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz podłoża w trakcie drogowych robót budowlanych na terenie Gminy Miasto Zakopane.  Znak: BZP.271.37.2023 | Zaproszenie do składania ofert wysłano do pięciu Wykonawców.  Do postępowania zostały złożone trzy oferty.  Wybrano ofertę i podpisano umowę z firmą :  TPA Sp. z o.o.  ul. Parzniewska 8  05-800 Pruszków  Cena brutto oferty: 67 908,30 zł | Do dnia:  30 grudnia 2023 r. | Wydział Strategii  i Rozwoju |
| 172. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana” w Zakopanem.  Znak: BZP.271.38.2023 | Do postępowania zostało złożonych  sześć ofert.  Wybrano ofertę firmy:  GEOART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek  Rynek 38  34-470 Czarny Dunajec  Cena brutto oferty: 184 500,00 zł | Do dnia:  etap I – od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2023 r.  etap II – 28 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem jak we wzorze umowy. | Wydział Strategii  i Rozwoju |
| 173. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na realizację zadania: Modernizacja dachu i terenu wokół budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Sabały w Zakopanem.  Znak: BZP.271.39.2023 | Do postępowania zostały złożone trzy oferty.  Postępowanie w toku. |  | Wydział Strategii  i Rozwoju |
| 174. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na wykonanie remontu drogi rolnej do pól Ciągłówka – Furmanowa w Zakopanem.  Znak: BZP.271.40.2023 | Do postępowania zostały złożone trzy oferty.  Postępowanie w toku. |  | Wydział Strategii  i Rozwoju |
| 175. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na przebudowę budynku dawnej lokomotywowni w Zakopanem.  Znak: BZP.271.42.2023 | Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2023 r. |  | Wydział Strategii  i Rozwoju |
| 176. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na budowę odwodnienia ulicy Szkolnej w Zakopanem.  Znak: BZP.271.43.2023 | Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2023 r. |  | Wydział Strategii  i Rozwoju |
| 177. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej drogi gminnej ul. Spyrkówka  w Zakopanem.  Znak: BZP.271.44.2023 | Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2023 r. |  | Wydział Strategii  i Rozwoju |
| 178. | Postępowanie o wartości poniżej progów unijnych na dostosowanie przejść dla pieszych oraz infrastruktury  drogowej w Zakopanem do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Znak: BZP.271.45.2023 | Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2023 r. |  | Wydział Drogownictwa  i Transportu |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydział Strategii i Rozwoju** | | | | |
| 179. | Zadanie inwestycyjne nr 2019/01 „Budowa odwodnienia w rejonie  ul. Ciągłówka – Furmanowa” | Trwaj a prace projektowe. Projektant złożył wniosek do Ministerstwa o uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych dotyczących dróg publicznych ze względu na ukształtowanie terenu i geometrię drogi.  Wykonano górny odcinek drogi – drogę do pól.  Trwają roboty drogowe na odcinku środkowym- budowa odwodnienia wraz z odtworzeniem nawierzchni. | czerwiec 2023 r.  czerwiec 2023r. |  |
| 180. | Zadanie inwestycyjne nr 2016/06 Modernizacja ul. Szpitalnej | Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej |  |  |
| 181. | Zadanie inwestycyjne 2020/03 „Budowa budynku mieszkalnego przy  ul. Kasprowicza” | Opracowano dokumentację projektową |  |  |
| 182. | Zadanie inwestycyjne nr 2021/15  „Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego” | Trwają roboty budowlane | grudzień 2023 r. |  |
| 183. | Zadanie inwestycyjne nr 2015/01 „Budowa Centrum Komunikacyjnego  w Zakopanem” | Trwają roboty budowlane | czerwiec 2023 r. |  |
| 184. | Zadanie inwestycyjne nr 2017/20 „Przebudowa skrzyżowania  z ul. Wojdyły im ul. Ustup w Zakopanem  w ciągu drogi krajowej nr 47 na odcinku od km.36+800 do ok.37+100 ” | Trwają prace projektowe. GDDKiA poleciła uzupełnienie dokumentacji o dodatkowe rozwiązania techniczne | III kw. 2023 r. |  |
| 185. | Zadanie inwestycyjne nr 26/2011 „Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana  w Zakopanem” | Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. | I etap - wrzesień 2023 r.  II etap – III kw. 2025 r. |  |
| 186. | Zadanie nr 2019/02 „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 do warunków p.poż.” | Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto prace. | sierpień 2023r. |  |
| 187. | zadanie inw. nr 2022/05 o nazwie: „Rewitalizacja otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zakopanem” | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyjazdu z terenu SP 1 | czerwiec 2023 r. |  |
| 188. | Zadanie nr 2014/03 „Budowa Centrum Wsparcia Rodzin przy ul. Kościelnej 7” | Trwają roboty budowlane .Trwają roboty konstrukcji dachu i pokrycia budynku. | wrzesień 2023 r. |  |
| 189. | Zadanie nr 2019-09 „Zagospodarowanie terenu SP 4” | Opracowano dokumentację projektową |  |  |
| 190. | Zadanie inwestycyjne nr 2016/05 „Budowa chodnika przy ul. Krzeptówki w Zakopanem” | Projektant przedstawił wstępną koncepcję przebiegu budowy chodnika. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | październik 2023 r. |  |
| 191. | Zadanie inwestycyjne nr 2017/23 „Zagospodarowanie terenu SP 2  ul. Skibówki w Zakopanem” | Złożono wniosek o dofinansowanie.  Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | czerwiec 2023 r. |  |
| 192. | Zadanie inwestycyjne nr 2011/114 „Przebudowa drogi ul. Małe Żywczańskie” – II etap | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | 2023 r. |  |
| 193. | Zadanie inwestycyjne nr 2018/09  „Przebudowa skrzyżowania  ul. Chałubińskiego z ul. Zamoyskiego” | Projektant przedstawił wstępną koncepcję. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | czerwiec 2023 r. |  |
| 194. | Zadanie inwestycyjne 2023/01  „Modernizacja ul. Kościuszki” | Przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. |  |  |
| 195. | Zadanie inwestycyjne 2023/02  „Modernizacja ul. Sienkiewicza” | Uzyskano: skuteczne zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia konserwatorskie, zgody zarządców sieci kolidujących z inwestycją i uzgodnienie ZUDP.  Dokumentacja projektowo-kosztorysową w trakcie odbioru. |  |  |
| 196. | Zadanie inwestycyjne 2023/08  „Modernizacja ul. Harenda – dolna” | Przygotowywana jest dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych i do ogłoszenia przetargu. | czerwiec 2023 r. |  |
| 197. | Zadanie inwestycyjne nr 2022/02 „Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego”. | Złożono wniosek o dofinansowanie.  Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z oświetleniem na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego – Tetmajera, Piłsudskiego -Makuszyńskiego oraz Orkana - Kasprusie - Pod Lipkami |  |  |
| 198. | Zadanie inwestycyjne 2018/14 „Budowa parkingu na Spyrkówce” – dostosowanie budynku lokomotywowni na stację obsługi autobusów elektrycznych | Ogłoszono postepowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych |  |  |
| 199. | Zadanie inwestycyjne 2018/03 „Przebudowa mostu w ciągu  ul. Kaszelewskiego” | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | październik 2023 r. |  |
| 200. | Zadanie inwestycyjne 2020/01 „Budowa drogi ul. Chramcówki Boczna” | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | wrzesień 2023 r. |  |
| 201. | Zadanie inwestycyjne 2011/137 „Przebudowa ul. Kasprusie” | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | sierpień 2023 r. |  |
| 202. | Zadanie inwestycyjne 2021/03 „Przebudowa ul. Szymony Boczna” | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | sierpień 2023 r. |  |
| 203. | Zadanie inwestycyjne 2021/13 „Inteligentne Systemy Transportowe”” | Wyłoniono Wykonawcę, podpisano umowę, trwają prace projektowe oraz realizacja dostaw sprzętu. | lipiec 2023 r. |  |
| 204. | Zadanie inwestycyjne 2022/01 „Modernizacja ul. Jagiellońska” | Trwają roboty budowlane | czerwiec 2023r. |  |
| 205. | Zadanie inwestycyjne 2022/16 „Modernizacja ul. Piłsudskiego” | Opracowano dokumentację projektową.  Złożono wniosek o pozyskanie dofinansowania. |  |  |
| 206. | Zadanie inwestycyjne 2022/15 „Modernizacja ul. Ustup” | Trwają roboty budowlane | 30 czerwca 2023 r. |  |
| 207. | Zadanie inwestycyjne 2022/06 „Modernizacja dachu i otoczenia przedszkola nr 9 w Zakopanem | Trwają procedury w zakresie wyłonienia Wykonawcy robót. | 3 miesiące od daty podpisania umowy |  |
| 208. | Zadanie inwestycyjne 2021/05 „Budowa parkingu przy ul. Smrekowej” | Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | 2023 r. |  |
| 209. | Zadanie inwestycyjne 2020/10 „Zagospodarowanie terenu przy  ul. Szkolnej na cele rekreacyjne” | Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej |  |  |
| 210. | Zadanie inwestycyjne 2021/06 „Dostosowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza dla osób niepełnosprawnych” | ul. Piaseckiego:  Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. | październik 2023 r. |  |
| Przy Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera:  trwają prace projektowe. Złożono 2 zgłoszenia robót budowlanych. Zatwierdzono projekt organizacji ruchu. Uzyskano 1 zgłoszenie. | czerwiec 2023 r. |  |
| Przy Państwowej Szkole Muzycznej: zakończono drogowe roboty budowlane. Dokonano odbioru robót. |  |  |
| Przy Szkole Podstawowej nr 6: zakończono drogowe roboty budowlane. Dokonano odbioru robót. |  |  |
| 211. | Zadanie inwestycyjne 2017/18 „Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zborowskiego- ul. Kościuszki | Opracowano projekt koncepcyjny. |  |  |
| 212. | Zadanie inwestycyjne 2022/02 „Modernizacja ul. Chałubińskiego” | Trwają roboty budowlane. | czerwiec 2023 r. |  |
| 213. | Zadanie inwestycyjne 2018/13 „Budowa odwodnienia części ulicy Furmanowa” | Trwają prace projektowe, podpisano umowę. | czerwiec 2023 r. |  |
| 214. | Zadanie inwestycyjne nr 2018/11 „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7” | Trwają prace projektowe. | lipiec 2023 r. |  |
| 215. | Zadanie inwestycyjne nr 2017/19 „Zagospodarowanie terenu Parku im. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP” | Zakończono prace projektowe. |  |  |
| 216. | Zadanie inwestycyjne nr 2022/13 „Modernizacja drogi ul. Janosówka” | Trwają prace projektowe. | czerwiec 2023 r. |  |
| 217. | Zadanie inwestycyjne nr 17-2016 o nazwie "Budowa, przebudowa placu  w Kuźnicach” | Trwają roboty budowlane | 2023 r. |  |
| 218. | Zadanie inwestycyjne nr 2020/05 „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrube Wyżne i Hrube Niżne” | Dla części objętej etapem II wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę w procedurze ZRiD. | czerwiec 2023 |  |
| 219. | Zadanie inwestycyjne 2020/11-13 „Modernizacja ul. Tuwima, Zwierzynieckiej” | Trwają roboty budowlane | lipiec 2023 r. |  |
| 220. | Zadanie inwestycyjne 2022/09 „Modernizacja ul. Pocztowców, Modernizacja ul. Żeromskiego” | Roboty budowlane zakończone. Trwają procedury odbiorowe. | czerwiec 2023 r. |  |
| 221. | Zadanie inwestycyjne 2011/21 „Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra” | Trwają prace projektowe. Uzyskano wszelkie uzgodnienia. Planowane złożenie kompletnego wniosku o wyanie decyzji ZRiD. | czerwiec 2023 r. |  |
| 222. | Zadanie inwestycyjne 2022/18 „Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 roku”. | Trwają roboty budowlane. | maj-grudzień 2023r. |  |
| 223. | Zadanie inwestycyjne 2023/11  „Budowa odwodnienia ul. Szkolna od mostu na Walową Górę do mostu ul. Bilinówka” wraz z odtworzeniem nawierzchni | Pozyskano dokumentację projektową, trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego. |  |  |
| 224. | Poddziałanie 4.3.2  Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR  Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum nr 3 | Projekt zakończony. W 2019 roku odbyła się kontrola końcowa projektu. Gmina Miasto Zakopane otrzymała płatność końcową w ramach projektu. Projekt w okresie trwałości. | 2018-2019 |  |
| 225. | Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski karta projektu subregionalnego pn: Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a Kuźnicami w Zakopanem wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej na Kasprowy Wierch | Podpisano umowę o dofinansowanie 20.09.2018.  Projekt w realizacji – do dnia 30.09.2023. Zgłoszono potrzebę przedłużenia terminu realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r., w tej chwili trwa oczekiwanie na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  Wydział składa cykliczne wnioski o płatność w ramach projektu oraz wnioskuje o zmiany w projekcie.  Trwają roboty budowlane. | 2018-2023 |  |
| 226. | Działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski SPR  Karta projektu subregionalnego pn: Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem | W dniu 30.04.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie.  Projekt w realizacji – do 30.09.2023. Wydział prowadzi rozliczenie projektu.  Wydział składa cykliczne wnioski o płatność w ramach projektu, rozliczające koszty kwalifikowane.  Trwają roboty budowlane. | 2018-2023 |  |
| 227. | Działanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych SPR Karta projektu subregionalnego pn: Przebudowa budynków dworca PKP w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego. | Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.06.2018r.  Projekt w realizacji – do 30.09.2023. Wydział prowadzi rozliczenie projektu.  Wydział składa cykliczne wnioski o płatność w ramach projektu, rozliczające koszy kwalifikowane.  Trwają roboty budowlane. | 2018-2023 |  |
| 228. | Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami „Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP” | Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 11.09.2017. Uzyskano zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.09.2023.  Rozliczona część projektu dotycząca modernizacji budynków Dworca PKP i przychodni kolejowej. Zakończyła się aranżacja powierzchni. Trwają procedury związane z przekazaniem ZCK oraz MBP powierzchni mediateki w budynku Dworca oraz podziemi w budynku dawnej przychodni PKP. | 2018- 2023 |  |
| 229. | Poddziałanie: 4.4.3 obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – Subregionalny Program Rozwoju (SPR)  Karta pn. Wymiana starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe w Zakopanem | Projekt uzyskał dofinansowanie. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi intensywne prace wdrożeniowe. | 2018-2023 |  |
| 230. | Poddziałanie: 4.4.2 obniżenie poziomu niskiej emisji – Subregionalny Program Rozwoju (SPR)  Karta pn. Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w podłączenia do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę | Projekt uzyskał dofinansowanie. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi intensywne prace wdrożeniowe. | 2018-2023 |  |
| 231. | PO EWT Polska- Słowacja 2014-2020 „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” | Projekt zakończony. Nastąpiła wypłata dotacji. Projekt w okresie trwałości. | 2017-2018 |  |
| 232. | PO EWT Polska- Słowacja 2014-2020 „Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe” | Projekt w realizacji, podpisana umowa o dofinansowanie projektu Wydział prowadzi rozliczanie realizacji i dofinansowania projektu.  Z uwagi na opóźnienia w realizacji ścieżki rowerowej przez stronę słowacką – partnera projektu – projekt został przedłużony do 31.12.2022.  Wyłączono z zakresu projektu zatokę postojową przy ścieżce rowerowej – dokonano zwrotu dofinansowania w tym zakresie.  W październiku 2022 r. miały miejsce konferencje podsumowujące realizację projektu w Zakopanem oraz w mieście Wysokie Tatry na Słowacji. W rozliczeniu końcowy wniosek o płatność.  W dniu 14 czerwca odbędzie się w Wysokich Tatrach wizyta studyjna, podczas której udostępniane będą efekty projektu. | 2018-2022 |  |
| 233. | RPO 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostepnienie dziedzictwa kultury „Popularyzacja zakopiańskiego dziedzictwa kulturowego” | W dniach 29-30 marca 2021 odbyła się kontrola końcowa projektu.  Zaakceptowane zostały również przedstawione wskaźnik projektu – wzrost ilości odwiedzin.  Projekt w okresie trwałości. | 2017-2020 |  |
| 234. | RPO WM działanie 6.1.1 projekt „Modernizacja zabytkowej willi Czerwony Dwór na cele kulturalne” | Projekt zakończony w dniu 30.11.2019 r. Odbyła się kontrola końcowa projektu, otrzymano refundację ostatniej płatności. Projekt w okresie trwałości. | 2018-2020 |  |
| 235. | Projekt „Miasto dla ludzi – ludzie dla miasta” finansowany z PO EWT Polska- Słowacja 2014-2020 | Zakończono realizacje projektu. Otrzymano wszystkie płatności w ramach rozliczenia końcowego. Projekt w okresie trwałości – utrzymanie aplikacji mobilnej Zakopane-Poprad. |  |  |
| 236. | RPO WM działanie 11.1.2.projekt pn „Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem (Rówień Krupowa Górna) oraz stadionu sportowego przy ul .Orkana” | W dniu 24 maja 2022 Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu. W dniu 31.08.2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Trwa organizacja projektu.  Trwają prace budowlane na stadionie Orkana, ogłoszono postepowania przetargowe w ramach zadania „Zakopane bez barier”.  Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego pismo z prośbą o ograniczenie zakresu rzeczowego projektu oraz zaktualizowane tabele budżetowe.  Aktualna wartość dotacji to 5 712 576,25 zł. | 2022-2023 |  |
| 237. | RPO WM działanie 11.1.2. projekt „Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji wraz z budową wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią” | Umowa o dofinansowanie podpisana 17.X.2018. Projekt zakończony w 12.2020, w dniach 27-28.10.2021 odbyła się kontrola końcowa projektu.  Projekt w okresie trwałości. | 2018-2020 |  |
| 238. | RPO WM działanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR”, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. | Odstąpiono od realizacji projektu z uwagi na wartość inwestycji przekraczającą posiadane przez Gminę środki finansowe. | 2018 - 2021 |  |
| 239. | PO IŚ działanie 2.5 „Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem” | Projekt zakończony 31.03.2019. Otrzymano ostatnią płatność.  Projekt w okresie trwałości.  Zgłoszono w Instytucji Wdrażającej zamiar budowy toalet na Równiach Krupowych objętych trwałością projektu, uzyskano akceptację. | 2017-2019 |  |
| 240. | Dokumentacja aplikacyjna do działania 6.3.1. RPO WM | W dniu 26.01.2018r. złożono dwa projekty pn. „Stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego z trasą narto rolkową w Zakopanem” – projekt oceniony negatywnie oraz „Budowa ogólnodostępnej ścianki wspinaczkowej w Zakopanem”- projekt na liście rezerwowej. |  |  |
| 241. | RPO WM działanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr – projekt Rozwój sieci ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w podłączenie do sieci geotermalnej oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę - ETAP II | Projekt złożony w naborze w roku 2018 został wybrany do dofinansowania. Wartość dotacji wynosi 3 460 073,70 zł. Podpisana umowa o dofinansowanie – 27.05.2021 r.  Z uwagi na brak możliwości realizacji wskaźników projektu w dniu 31.05.2022 złożono wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Umowa została rozwiązana. | 2021-2022 |  |
| 242. | Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji | Odbywają się spotkania z Komitetem Rewitalizacji.  W 2022 r. brano udział w szkoleniach z zakresu GPR prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  Podjęta uchwała Rady Miasta o aktualizacji GPR dla Miasta Zakopane na lata 2016-2030.  Trwa aktualizacja GPR, w dniach 18 i 19 maja odbyły się spotkania warsztatowe w celu aktualizacji listy zadań.  Od dnia 2 czerwca trwa nabór fiszek projektowych i zgłaszanie zadań do GPR. | 2017-2023 |  |
| 243. | Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2017-2026. | Odbywają się cykliczne spotkania zespołów, w toku monitoring i ewaluacja wdrażania Strategii. | 2017-2026 |  |
| 244. | Zadanie inwestycyjne nr 2020/07  „Remont drogi gminnej nr 420209K (ul. Partyzantów) w km od 0+000 do km 0+121 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane” | Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. Wartość dofinansowania wynosi  109 824,00 zł. Wydział zakończył rozliczenie dotacji. | 2021 |  |
| 245. | Remont drogi gminnej nr 420148K (ul. Droga do Białego) w km od 0+000 do km 1+333 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane | Pozyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 r. Wartość dofinansowania wynosi  311 834,18 zł.  Wydział zakończył rozliczenie dotacji. | 2022 |  |
| 246. | „Rozbudowa drogi gminnej 420231K (ul. ks J. Stolarczyka) w km od 0 + 003,00 do km 0 + 128,77 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 420185K w km 0 + 128,77) w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane” | Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 593 307,00 zł.  Zakończono rozliczenie zadania. | 2022 |  |
| 247. | „Przebudowa drogi gminnej 420263K ul. Żeromskiego w km od 0 + 338 do km 0 + 969 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 420243SK w km 0 + 428; nr 420237K w km 0 + 442; nr 420261K w km 0 + 664; 420213K w km 0 + 716) w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane” | Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 2 415 314,00 zł.  Podpisana umowa o dofinansowanie.  W chwili obecnej trwa realizacja zadania inwestycyjnego, planuje się rozliczenie dotacji w II kw. 2023. | 2023 |  |
| 248. | „Remont drogi gminnej 420245K (ul. Ustup) w km od 00+075,00 do km 01+029,51 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane” | Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 815 802,00 zł.  Podpisana i zaktualizowana umowa o dofinansowanie zadania, zawarto umowę z Wykonawcą robót. |  |  |
| 249. | Remont drogi rolnej Furmanowa w miejscowości Zakopane | W dniu 14 stycznia 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie na modernizację ul. Furmanowej w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego „Drogi dojazdowe do pól”.  Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 148 824,00 zł. Została podpisana umowa o dofinansowanie. Zadanie zostało rozliczone. | 2022 |  |
| 250. | Remont drogi rolnej do pół Ciągłówka – Furmanowa w Zakopanem w km 0+000 – 0+260 | 14 stycznia 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Otrzymana kwota dofinansowania to 30 000,00 zł. Złożono dokumenty do zawarcia umowy o dofinansowanie. |  |  |
| 251. | Cyfrowa Gmina | Przygotowano wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakładający dofinansowanie na zakup 15 komputerów do Urzędu Miasta Zakopane oraz przeprowadzenie analizy cyberbezpieczeństwa. Wniosek złożono w dniu 9.02.2022 r. W dniu 29.04.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na kwotę dotacji w wysokości 100 000,00 zł.  Wydział współpracuje z Referatem Informatyki w ramach realizacji projektu. Przeprowadzony został audyt cyberbezpieczeństwa oraz dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu. Projekt został zrealizowany, czeka na rozliczenie po udostępnieniu w aplikacji modułu rozliczenia. | 2022 |  |
| 252. | Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem | W dniu 10.12.2021r. do Banku Gospodarstwa Krajowego został złożony wniosek o dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 25. Inwestorem jest Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w kwocie 6 786 124,57 zł.  01.12.2022 r. zawarto umowę między Gminą a Inwestorem. Podpisana umowa z wykonawcą inwestycji. Wydział złożył wniosek o wypłatę dodatkowych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Aktualnie trwa weryfikacja wniosku. | 2022-2024 |  |
| 253. | Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie miasta Zakopane w 2022 roku | W dniu 16 marca 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dotyczący rewaloryzacji terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2022.  Otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie w wysokości 38 602,04 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. | 2022 |  |
| 254. | Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie Gminy Miasto Zakopane w 2023 roku | Otrzymano informację o dofinansowaniu projektu. W chwili obecnej trwa kompletowanie dokumentacji do zawarcia umowy o dofinansowanie. Planowana wartość dotacji to 39 076,50 zł. | 2023 |  |
| 255. | Wsparcie w ramach RFIL na realizacje projektu przebudowy Placu w Kuźnicach | Pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.500.000,00 zł. Wydział prowadzi rozliczenie dotacji. | 2021-2023 |  |
| 256. | Wsparcie w ramach RFIL w ramach wsparcia dla gmin górskich | Trwa realizacja i rozliczanie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dróg. Otrzymane dofinansowanie 10 920 000,00 zł.  Środki otrzymane na budowę zadaszenia zostały przeniesione na zadanie drogowe. Zmodyfikowano zakres inwestycji, w ramach zadania rozliczono inwestycję na ul. Za Strugiem, dodatkowo z dotacji sfinansowana zostanie przebudowa ul. Szymony - boczna.  Wydział prowadzi rozliczenie dotacji. | 2021-2023 |  |
| 257. | Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z  rozbudową infrastruktury ładowania | Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 15.10.2021. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 7 256 970,00 zł na zakup 3 autobusów wraz z infrastrukturą ładowania. Zakończona została procedura przetargowa – sprawę prowadzi Wydział Drogownictwa i Transportu.  Trwa realizacja projektu, nastąpiło wydłużenie realizacji zadania do 31.03.2024, w podpisie aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Z uwagi na interpretację podatkową dotyczącą możliwości odliczenia VAT dotacja została zmniejszona do wysokości 6 098 952,00 zł. Zawarto aneks w tym zakresie. | 2022-2023 |  |
| 258. | Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny - ZIT | Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i otrzymało wezwanie do złożenia wniosku na przygotowanie Strategii ZIT. Wniosek został złożony w dniu 19.04.2022r. Podpisana została umowa o dofinansowanie.  W toku organizacja projektu we współpracy z 13 jednostkami samorządu terytorialnego na obszarze Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego, aktualnie trwa proces opracowywania Strategii ZIT wraz z Strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. | 2022-2027 |  |
| 259. | Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie – NASZ DOM – dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych | W dniu 13.05.2022 r. otrzymano promesę finansowania o wartości 4 999 997,50 zł.  Rozstrzygnięto procedurę przetargową i w dniu 20.05.2022 podpisano umowę z wykonawcą, trwają roboty budowlane w obiekcie, planowany termin zakończenia to listopad 2023. | 2022-2023 |  |
| 260. | Budowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem-etap I | W dniu 30.05.2022 zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II.  W dniu 15.06.2022 r. otrzymano promesę wstępną o wartości 23 750 000,00 zł.  Wybrano wykonawcę inwestycji, w dniu 27.04.2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Rozpoczęły się roboty budowlane. | 2022-2024 |  |
| 261. | Modernizacja infrastruktury drogowej w Zakopanem na cele przygotowań do Igrzysk Europejskich w 2023 roku | W dniu 30.05.2022 zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II.  Pozyskano na realizację projektu dofinansowanie w wysokości 24 000 000,00 zł.  W dniu 15.06.2022 r. otrzymano promesę, na przełomie 10/11 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. 30 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. Trwa realizacja robót. | 2022-2023 |  |
| 262. | Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” oraz dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej | W dniu 14.07.2022 zostały opublikowane wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja III-PGR.  Pozyskano na realizację projektu dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł.  W dniu 03.08.2022 r. otrzymano promesę.  Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na 2 zadania: informatyzację urzędu oraz dostawę wyposażenia. | 2022-2023 |  |
| 263. | Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zakopanem | W dniu 31 marca 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich „Olimpia” pn. „Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zakopanem”. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 450 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. | 2023-2024 |  |
| 264. | Kontenerowa suszarnia drewna dla miasta Zakopane | We współpracy ze spółką TESKO w dniu 24.04.2023 r. złożono wniosek w ramach programu „Gminne suszarnie drewna opałowego”. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 399 600,00 zł.  Trwają procedury organizacji projektu, suszarnia ma zostać uruchomiona do 29 grudnia 2023 r. | 2023 |  |
| 265. | Pozyskiwanie dofinansowania na realizację inwestycji – aplikowanie o środki | W sierpniu 2022 r. zostały złożone wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 – ul. Piłsudskiego, ul. Ustup. Dofinansowanie otrzymał wniosek na remont ul. Ustup, wniosek na ul. Piłsudskiego pozostaje na liście rezerwowej.  W listopadzie 2022 r. ogłoszony został nabór w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków. W terminie 2-16 stycznia 2023 r. Gmina Miasto Zakopane prowadziła otwarty nabór propozycji fiszek do złożenia w ramach Programu. Wyłoniono 6 fiszek. W dniu 30 marca 2023 r. złożono 10 wniosków o dofinansowanie.  3 lutego 2023 r. zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Kościuszki oraz Sienkiewicza. Trwa weryfikacja wniosków przez Małopolski Urząd Wojewódzki.  3 kwietnia 2023 r. zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę przejść dla pieszych w okolicy skrzyżowań ul. Piłsudskiego z ul. Makuszyńskiego oraz Tetmajera (planowana wartość dotacji 573 774,18 zł), a także przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kasprusie z ul. Orkana oraz ul. Pod Lipkami (planowana wartośc dotacji 264 998, 89 zł). Trwa weryfikacja wniosków przez Małopolski Urząd Wojewódzki.  Na koniec marca 2023 r. złożono 3 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska”:  - Budowa stadionu sportowego przy ul. Orkana, wnioskowana kwota dofinansowania 3 000 000,00 mln zł  - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zakopane, wnioskowana kwota dofinansowania 2 341 689,90 zł  - Zagospodarowanie terenu SP nr 2 przy ul. Skibówki w Zakopanem, wnioskowana kwota dofinansowania 2 077 610,19 zł  Trwa przygotowywanie wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Inwestycje w oświacie”. Termin składania aplikacji to 15.06.2023 r. Planowane jest dofinansowanie inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 do warunków p.poż.  Trwa weryfikacja możliwości dofinansowań projektów w 2023 r. | 2023 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydział Finansowo - Budżetowy** | | | | |
| 266. | Wykonanie dochodów, wydatków, sprawozdawczość budżetowa i finansowa. | - Księgowanie syntetyczne wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i instytucji – dzierżawy, podatek od środków transportowych, opłata miejscowa, opłaty za posiadanie psa, opłaty skarbowej, wpłat za sprzedaż alkoholu, koncesji na przewóz osób.  Wpłat od osób fizycznych i instytucji z tytułu zajęcia pasa drogowego pod reklamy, wykopy, przyłącza kanalizacyjne i inne.  - Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z dochodów i wydatków urzędu miasta oraz podległych jednostek (tj. szkół, MOPS-u, MOSiR-u, ZCE).  - Sporządzanie comiesięcznych deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego w Zakopanem na podstawie deklaracji cząstkowych przesyłanych z jednostek podlegających centralizacji w zakresie podatku VAT.  - Księgowanie wpływów budżetu miasta od urzędów skarbowych z terenu całego kraju, subwencji oświatowej, dotacji otrzymywanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i innych instytucji.  - Opracowanie projektów Zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.  - Opracowanie projektów Uchwał Rady Miasta Zakopane w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz WPF. | - Na bieżąco.  -Sprawozdania miesięczne, kwartalne, roczne.  - Do 25-go dnia każdego miesiąca.  - Na bieżąco.  - Zależnie od ilości zarządzeń w miesiącu.  - Raz w miesiącu na Sesję Rady.esie podatku VAT.ch stawie deklaracji czastkowych ków urzędu miasta oraz podległych jednostekne. |  |
| 267. | Realizacja wydatków. | - Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych i wyciągów bankowych  **Od 01/01/2023 do 30/04/2023r. – 36.969.920,17**  **Od 01/05/2023 do 07/06/2023r. – 13.303.551,89**  **RAZEM 50.273.472,06**  - Uzgadnianie wydatków, kosztów i zaangażowania środków finansowych z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta.  - Potwierdzanie posiadania środków finansowych na realizację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  - Analiza kont rozrachunkowych. | - Na bieżąco.  - Na bieżąco.  - Na bieżąco.  - Na bieżąco. |  |
| 268. | Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników. | - Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia.  - Sporządzanie listy płac dotyczących umów o pracę. Rozliczanie zwolnień lekarskich, ryczałtów samochodowych, sporządzanie not księgowych dotyczących wynagrodzeń.  - Obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac do umów zleceń, stypendystów, nagród.  - Sporządzanie deklaracji, raportów imiennych oraz przelewów składek do ZUS-u.  - Wyliczanie podatków od umów o pracę i umów zlecenia oraz sporządzanie przelewów do Urzędu Skarbowego w Zakopanem. | - Na bieżąco.  - Do 27-go dnia każdego miesiąca.  - Do 15-go i na koniec każdego miesiąca.  - Do 5-tego dnia każdego miesiąca.  - Do 20-tego dnia każdego miesiąca. |  |
| **Wydział Organizacyjny** | | | | |
| 269. | Zatrudnienie | Obsługa zatrudnienia pracowników urzędu | Na bieżąco |  |
| 270. | Ewidencja czasu pracy pracowników oraz kontrole dyscypliny pracy | Uzupełnianie kart ewidencji obecności w pracy oraz kontrola dyscypliny pracy w Wydziałach.  Ewidencja pracy zdalnej pracowników. | Na bieżąco |  |
| 271. | Obsługa kadrowa pracowników Urzędu | - sporządzanie umów o pracę, angaży, świadectw przy i innych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zakończeniem stosunku pracy,  - sporządzanie zaświadczeń dla pracowników,  - sporządzanie innych dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia. | Na bieżąco |  |
| 272. | BHP | Przeprowadzono szkolenia wstępne z zakresu BHP dla pracowników, praktykantów i stażystów. | Na bieżąco |  |
| 273. | Badanie lekarskie pracowników | Wykonano badanie lekarskie wstępne, kontrolne i okresowe pracowników . | Na bieżąco |  |
| 274. | Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy | Nawiązanie porozumień z PUP w zakresie robót publicznych, organizacja staży dla bezrobotnych. | Na bieżąco |  |
| 275. | Bieżąca obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Zakopane . | - zgłaszanie nowozatrudnionych pracowników do PPK,  - przyjmowanie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. | Na bieżąco |  |
| 276. | Służba przygotowawcza | - przeprowadzenie procedury ze służby przygotowawczej dla nowych pracowników | Na bieżąco |  |
| 277. | Praktyki szkolne i studenckie | Organizacja i nadzór nad przebiegiem praktyk uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. | Na bieżąco |  |
| **Wydział Podatków i Opłat** | | | | |
| 278. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **wymiar** | - Sporządzono **91** przypisów decyzji ustalających podatek na rok 2023 oraz decyzji zmieniających wymiar podatku,  - Wysłano **3** wezwania do złożenia informacji podatkowej,  - Korespondencja – **4** sprawy,  - Postanowienie termin 7-dniowy – **4** sprawy,  - Postanowienie wznowienie postępowania -**2 ,**  - Bieżące przyjmowanie i analiza informacji podatników,  - Sprawdzanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości rolnego i leśnego,  - Wprowadzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 279. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych  - **księgowość** | - Księgowanie wpłat bezgotówkowych od osób fizycznych i od osób prawnych,  - Wysłano **51**  upomnień w podatku od nieruchomości od osóbprawnych,  - Wysłano **291**  upomnień w podatku od nieruchomości od osóbfizycznych,  - Sporządzono **75**  tytułów do Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,,  -Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych,  - Sporządzanie miesięcznego sprawozdanie Rb-27 s w zakresie podatków i opłat za miesiąc maj 2023 r. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 280. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - Wprowadzono **140** wnioski na wykonanie dodatkowych usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,  -Bieżące księgowani wpłat,  -Sporządzono i wysłano **262** upomnienia,  - Wydano **3** decyzję o uldze,  - Sporządzono i wysłano **3** postanowienia o zaliczeniu nadpłaty,  -Sporządzono i wysłano **10** tytułów wykonawcze do Urzędów Skarbowych,  - Dokonano **1** zgłoszenia w postępowaniu upadłościowym,  - Bieżące sporządzenia pism do Urzędów Skarbowych dotyczących ograniczenia wysokości kwot w tytułach wykonawczych, w związku z dokonaną wpłatą przez podatnika,  -Zaliczono nadpłaty figurujące na kontach na koniec miesiąca,  - Sporządzono i uzgodniono miesięczne sprawozdanie RB- 27s za maj 2023 r. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 281. | Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych | Bieżące przyjmowanie i analiza deklaracji podatkowych na rok 2023 oraz przypisywanie na kontach poszczególnych podatników,  -Wysłano **6** wezwań do złożenia deklaracji podatkowej,  - Wydano **4** decyzje określające podatek  - Wystawiono **4** metryczki sprawy. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 282. | Podatek rolny powyżej 1 ha, podatek rolny poniżej 1 ha, podatek leśny, podatek na łączne zobowiązanie pieniężne dla rolników | -Bieżące przyjmowanie i analiza informacji podatkowych,  -Sprawdzanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników,  -Rozdzielanie i weryfikowanie zawiadomień o zmianach w zakresie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego,  -Wprowadzanie zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji,  -Sporządzanie metryk sprawy,  -Wysłano 26 wezwań do złożenia informacji podatkowej,  - Wydano 16 decyzje ustalające oraz zmieniające podatek  - Sporządzono 2 sprawozdania z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 283. | Przypis i weryfikacja **deklaracji** na podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych | - Sprawdzono i przypisano **15** deklaracje na podatek od nieruchomości, **3** deklaracje na podatek rolny, **4** deklaracje na podatek leśny na rok 2023,  - Sporządzono i wysłano **54** wezwania do złożenia deklaracji na rok 2023.  Wszczęto **24** postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości od osób prawych.  - Wydano **25** decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 284. | Podatek o spadków i darowizn | - Wydano **2** decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 285. | Zawiadomienia o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków. | Zweryfikowano **335** zmian w danych z ewidencji gruntów i budynków. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 286. | Należności publicznoprawne oraz cywilnoprawne:  - zajęcie pasa,  - przekształcenie,  - renta planistyczna,  - opłata targowa,  - dzierżawy,  - dzierżawy parkingów,  - sprzedaż nieruchomości,  - wieczyste użytkowanie,  - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. | - Naliczanie opłat na maj i czerwiec 2023 r.  - Sporządzono i wysłano 71not księgowych oraz **291** faktur VAT,  - Księgowanie i rozliczenie opłat za maj i czerwiec 2023 r.,  - Sporządzono rejestr Vat w JPK za kwiecień 2023 r.,  - Sporządzono sprawozdanie Rb-27s dochody za kwiecień i maj 2023 r.,  - Sporządzono i wysłano 18 wezwań do zapłaty,  - Sporządzono i wysłano 2 upomnienia,  - Prowadzenie korespondencji z Podatnikami,  - Przyjmowanie stron. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 287. | Opłata skarbowa | - Przygotowanie kwitariuszy dochodowych dla inkasentów,  - Wpłynęły **2** wnioski o zwrot opłaty skarbowej,  - Wydano 1 decyzję o zwrot opłaty skarbowej. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 288. | Opłata miejscowa | - Dokonano **792 przypisy deklaracji** z tytułu opłaty miejscowej i uzgodniono analitykę do rejestru dochodów,  - Bieżące księgowanie wpłat gotówkowych bezgotówkowych z opłaty miejscowej,  - Wydano **65** kwitariuszy do poboru opłaty miejscowej,  - Opieczętowano **100** kwitariuszy do poboru opłaty miejscowej,  - Wysłano **42** wezwania z opłaty miejscowej,  - Wysłano 8 upomnień z tytułu opłaty miejscowej,  - Sporządzono miesięczne sprawozdania RB-27 s | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 289. | Mandaty | - Przypis mandatów karnych kredytowych – 17 szt.,  - Przypis mandatów karnych gotówkowych – **9**  szt.,  - Bieżące księgowanie wpłat z tytułu mandatów karnych,  - Sporządzono i wysłano **140** upomnień. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 290. | Wydawanie zaświadczeń | Bieżące wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu i o figurowaniu w ewidencji:  - wydano **17** zaświadczeń osobom fizycznym,  - wydano **9** zaświadczeń osobom prawnym. | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| 291. | Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zakopane (zawiadomienia): | - Księgowanie wpłat (kasa, bank) w programie komputerowym;  - Wysłano **90** wniosków do CEPIK-u o udostępnienie i przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów;  -Wprowadzanie danych osobowych na podstawie informacji otrzymanych z CEPIK – wprowadzono **90** wniosków z danymi osobowymi;  - Sporządzenie miesięcznych sprawozdań RB-27s ,  -Sporządzenie i wysyłanie pism w celu wyjaśnienia wpłat niezidentyfikowanych;  - Sporządzono i wysłano **160** upomnień,  - Sporządzono i wysłano **101** tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych | 01.05.2023 r. – 07.06.2023 r |  |
| **Wydział Drogownictwa i Transportu** | | | | |
| 292. |  | W okresie od dnia 01.05.2023 r. do dnia 7.06.2023 r. do Wydziału Drogownictwa i Transportu wpłynęło 158 pism, wniosków i faktur. | 01.05.23r. - 7.06.23r. |  |
| 293. | Utrzymanie letnie i zimowe miasta | - udzielono odpowiedzi na 7 pism,  - udzielono odpowiedzi na 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej,  - zlecono wykonanie prac związanych z czyszczeniem rowów, przepustów, studni, koryt, koszeniem mechanicznym i ręcznym poboczy,  - dokonano korekty rozliczenia dotacji na zarządzenie odcinkiem drogi wojewódzkiej 958, | 01.05.23r. - 7.06.23r. |  |
| 294. | Przewóz osób i organizacja ruchu | - udzielono odpowiedzi na 46 pism,  - podpisano Aneks nr 1 do Umowy na administrowanie dworcem,  - sporządzono 2 umowy na korzystanie z przystanków i rozwieszanie rozkładów jazdy,  - uzupełniono ok. 10 brakujących lub zniszczonych rozkładów jazdy,  - naliczono opłaty za korzystanie przystanków za kwiecień i maj 2023,  - wydano 2 uzgodnienia zasad korzystania z dworca i przystanków komunikacyjnych położonych na terenie M. Zakopane,  - wydano 3 wezwania do uzgodnienia zasad i warunków korzystania z dworca i przystanków komunikacyjnych położonych na terenie M. Zakopane,  - wydano dwa zawiadomienia dot. pozostawienia wniosków bez rozpoznania w sprawie uzgodnienia zasad i warunków korzystania z dworca i przystanków komunikacyjnych położonych na terenie M. Zakopane,  - naliczono opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych dla Operatora Komunikacji Miejskiej,  - przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie Miasta Zakopane,  - przygotowano dokumentację i zlecono spółce TESKO wykonanie dodatkowego zadania przewozowego z zakresu lokalnego transportu autobusowego w ramach linii Zakopane ul. Kościuszki Rejon Dworca - Zakopane ul. Chyców Potok,  - przygotowano i rozwieszono 60 zawiadomień w związku z układaniem nawierzchni na ul. Droga do Olczy,  - wydano 20 zgód na wjazd na ulice objęte zakazem tonażowym oraz zakazem ruchu,  - wydano 8 identyfikatory upoważniające do wjazdu na ulice objęte zakazem ruchu na 2023 rok,  - sporządzono 11 opinii do projektów organizacji ruchu,  - sporządzono 5 projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,  - sporządzono 15 umów tonażowych,  - podpisana 1 umowę tonażową,  - uzgodniono 1 wniosek na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,  - zrealizowano wykonanie oznakowania poziomego w zakresie linii segregacyjnych, znaków specjalnych i przejść dla pieszych w technologii cienkowarstwowej,  - przygotowano projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczaniem na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w granicach Miasta Zakopane, | 01.05.23r. - 7.06.23r. |  |
| 295. | Remonty i inwestycje | - w zakresie umowy WDT/32/2023 przeprowadzono remonty cząstkowe ulic: Piłsudskiego, Makuszyńskiego, Tetmajera, Kościeliska, Nowotarska, Krupówki, Przewodników Tatrzańskich, Goszczyńskiego, Małe Żywczańskie, Kasprusie, Sienkiewicza, Podhalańska, Rybkówka, Bogówka, most Kamieniec-Tatary, Szymony Boczna, Krzeptówki, Staszica, Skibówki, Rondo JP II, Droga na Koziniec, Droga do Daniela, Bogdańskiego, Jaszczurówka, Karłowicza, Antałówka, Wyskówki, Kościuszki, Jagiellońska,  - w zakresie umowy WDT/36/2023 przeprowadzono remonty cząstkowe ulic: Al. 3 Maja, Zamoyskiego, Droga na Bystre, Orkana, Grunwaldzka, Kamieniec, Krupówki,  - przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji drogi ul. Harenda i modernizacji skrzyżowania ulic: Krupówki/ Tetmajera/ Zamoyskiego/ Witkiewicza. Wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na modernizację drogi ul. Harenda, postępowanie na modernizację skrzyżowania unieważniono z uwagi na wysoką cenę otrzymanej oferty,  - przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji drogi ul. Kasprusie, modernizacji drogi ul. Piszczory i modernizacji skrzyżowania ulic: Krupówki/ Tetmajera/ Zamoyskiego/ Witkiewicza,  - przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy do opracowania dokumentacji dostosowania zatoki przystankowej na Cyrhli do montażu stacji ładowania autobusów elektrycznych, wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę,  - przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie modernizacji przejść dla pieszych oraz infrastruktury drogowej do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane, postępowanie jest w trakcie, | 01.05.23r. - 7.06.23r. |  |
| 296. | Oświetlenie uliczne | - usunięto ok. 44 awarie w sieci oświetlenia ulicznego. | 01.05.23r. - 7.06.23r. |  |
| **Biuro Planowania Przestrzennego** | | | | |
| 297. | Wydanie decyzji:  - o warunkach zabudowy  - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Wydawanie  - wypisów z mpzp,  - wyrysów z mpzp  - zaświadczeń z mpzp,  - postanowień,  - opinii o podziałach,  Przyjmowanie:  - Wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  - Wniosków o punktowe zmiany w mpzp  - Opiniowanie możliwości wykonania zmian punktowych pod względem zgodności ze „studium…”  - Wniosków o udostępnianie dokumentów z archiwum  - Udzielanie odpowiedzi pisemnie lub ustnie na zapytania. | - Wpłynęło 151 pism różnego rodzaju  - Wnioski oraz podania z czego 79 townioski o wypis, wyrys i wydanie zaświadczenia z mpzp i rewitalizacja, 9 wniosków o ustaleniu warunków zabudowy i 1 wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  - Toczących się spraw o warunki zabudowy 65  - Sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz wysyłanie uzgodnień do poszczególnych instytucji.  - Wydano 7 opinii pozytywnych dot projektu podziału działek  - Wydano 1 decyzje umarzającą  - Wydano 1 decyzje odmowną  - Uczestnictwo w wizjach lokalnych  - Udzielanie informacji mediom  - Monitoring wydanych pozwoleń na budowę – zapoznawanie się z dokumentacją spraw w Starostwie Powiatowym  - Przygotowanie odpowiedzi w sprawach prowadzonych w Sądach Administracyjnych | Wykonano pomiędzy 01.05.2023 a 07.06.2023 |  |
| 298. | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  oraz Studium | * Konsultacja i weryfikacja projektów opracowań przekazywanych przez projektantów. * Zakończenie postępowania przetargowego na sporządzenie sześciu projektów zmian planów miejscowych, wybór wykonawcy, przygotowanie umów. * Analiza trzech skarg w sprawach planów miejscowych. * Sporządzenie i przekazanie materiałów na potrzeby Komisji Urbanistyki i Rozwoju Rady Miasta Zakopane.   Udział w spotkaniu organizacyjnym Rady Miasta Zakopane. |  |  |
| 299. | Park Kulturowy Krupówki | * Opiniowanie wniosków o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego: 39. * Opinie dot. nośników reklamowych: 3. * Konsultacje i udzielanie odpowiedzi na pytania, w formie bezpośredniej, telefonicznej, pisemnej i elektronicznej: 4 wiadomości e-mail.   Przeprowadzenie 1 wizji (częściowej) na terenie Parku. |  |  |
| **Wydział Kultury** | | | | |
| 300. | Zakopiańskie Centrum Kultury  Stacja Kultura Zakopane  Wernisaż wystawy i wystawa „Turyści i Kuracjusze – opowieść o dwóch miastach” |  | 5.06.2023r. do grudnia |  |
| 301. | Zakopiańskie Centrum Kultury Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hrabiego Zamoyskiego:  Wystawa „Salon Marcowy 2023: Grzegorz Pecuch- rzeźba, Wojciech Fleck – Malarstwo” |  | do 10.06.2023r. |  |
| 302. | Zakopiańskie Centrum Kultury  Centrum Kultury Rodzimej Willa Czerwony Dwór:  Wieczór w Czerwonym Dworze „150 lat Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego” prowadzenie dr Wiesław Wójcik |  | 8.05.2023r. |  |
| 303. | Zakopiańskie Centrum Kultury  Centrum Kultury Rodzimej Willa Czerwony Dwór:  Wystawa „Podhalańskie Olśnienia”. Malarstwo Edwarda Lasyka |  | do 20.05.2023r. |  |
| 304. | Zakopiańskie Centrum Kultury  Centrum Kultury Rodzimej Willa Czerwony Dwór:  Wernisaż wystawy i wystawa „Jan Wałach – Powrót. Malarstwo, Drzeworyt, Rysunek” |  | 26.05-5.08.2023r. |  |
| 305. | Zakopiańskie Centrum Kultury  Centrum Kultury Rodzimej Willa Czerwony Dwór:  Wieczór w Czerwonym Dworze „Zakopiański apostoł. W 130 rocznicę śmierci ks. Józefa Stolarczyka” |  | 5.06.2023r. |  |
| 306. | Miejska Biblioteka Publiczna:  XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!” |  | 8.05-15.05.2023r. |  |
| 307. | Miejska Biblioteka Publiczna:  „Na tropie książek. Zajęcia detektywistyczne w Bibliotece” |  | 10.05.2023r. |  |
| 308. | Miejska Biblioteka Publiczna:  Wernisaż wystawy „100 lat Wisławy Szymborskiej” |  | 10.05.2023r. |  |
| 309. | Miejska Biblioteka Publiczna: „Moja droga do rekordu” spotkanie z Valerjanem Romanovskim” |  | 11.05.2023r. |  |
| 310. | Zorganizowano Zakopiańskie Obchody 232 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja | Jak co roku uroczystości rozpoczęły się pod Drzewem Wolności, gdzie złożono wiązanki. Następnie odbyła się msza święta oraz dalsze uroczystości przy Pomniku Grunwaldzkim.Koszt całości: 5092,91 zł brutto **(**nagłośnienie, obsługa akustyczna, oprawa muzyczna, rozety biało-czerwone) | 3.05.2023r. |  |
| 311. | W ramach cyklu „Seanse 90-lecia” odbył się kolejny seans: film „Harcerz nr 1. Rzecz o Andrzeju Małkowskim” oraz spotkanie Lesławem Dallem | Seanse odbywają się w kinie „Loch Cinema” w Szkole Podstawowej nr 5 w Zakopanem w drugi wtorek każdego miesiąca | 9.05.2023r. |  |
| 312. | Ufundowano upominki dla nauczycieli i uczniów szkoły muzycznej z Węgier biorących udział we wspólnym koncercie z uczniami Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem |  | 19.05.2023r. |  |
| 313. | Współorganizowano Noc Muzeów | **W dniu 20 maja odbyła się kolejna edycja Nocy Muzeów w Zakopanem. Oferta była bardzo bogata i skierowana zarówno do dorosłych, jak również do dzieci i młodzieży. W wydarzeniu wzięło udział wiele placówek i instytucji kultury.**  **Koszt całości: 2 960 zł brutto (projekt, wydruk plakatów i ulotek)** | 20.05.2023r. |  |
| 314. | Naczelnik Wydziału Kultury Joanna Staszak uczestniczyła w jubileuszu 30–lecia Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kinie Sokół |  | 22.05.2023r. |  |
| 315. | Ufundowano nagrody w postaci upominków rzeczowych dla Laureatów konkursu literackiego „Liryczna Posa” |  | 31.05.2023r. |  |
| 316. | Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszka Nowak – Gąsienica oraz Naczelnik Wydziału Kultury Joanna Staszak uczestniczyła w konferencji „Literacy for Democracy” organizowanej przez Fundację Powszechnego Czytania w Warszawie |  | 25.05.2023r. |  |
| 317. | Współorganizowano Dni Zakopanego | **W ramach Dni Zakopanego współorganizowano następujące wydarzenia:**  **Zakopiański Dzień Dziecka**  **„Babranie papieru”. Spotkanie kulinarne z Sylwestrem Lisem**  **Uroczysta Sesja Rady Miasta Zakopane**  **Koncert z okazji Jubileuszu Współpracy z Miastami Partnerskimi**  **Koncert Andrzeja Bachledy w Galerii Antoniego Rząsy** | 3-7.06.2023r. |  |
| 318. | Współorganizowany Zakopiański Dzień Dziecka w ramach Dni Zakopanego | **Zakopiański Dzień Dziecka w tym roku odbył się 4 czerwca na Dolnej Równi KrupowejKoszt całości: 5389,7 zł brutto (nagłośnienie, obsługa akustyczna, podest, warsztaty, honoraria na występ, honoraria dla aktorów odgrywających Jadwigę i Władysława Zamoyskich)** | 4.06.2023r. |  |
| 319. | Zakończono program COOL-turalny Człowiek 2022/2023 | Zakończono XII edycję Cool-turalnego Człowieka 22/23. Do XII edycji programu "COOL-turalny Człowiek"" zarejestrowało się 631 uczniów, a końcowo złożono 390 kompletnych kart. Wszyscy którzy ukończyli program otrzymali upominki. Dodatkowo podczas Zakopiańskiego Dnia Dziecka przekazano nagrody w każdej grupie wiekowej.  **Koszt całości: 14 142,85 zł brutto** | 4.06.2023r. |  |
| 320. | Współorganizowano uroczysty koncert z okazji roku Jadwigi Zamoyskiej „W salonie Państwa Zamoyskich” w ramach Dni Zakopanego | Koncert odbył się w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hrabiego Zamoyskiego i był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Zakopanego z dotacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  Kwota dotacji: 20 000 zł brutto | 4.06.2023r. |  |
| 321. | Zorganizowano „Spotkanie kulinarne z Sylwestrem Lisem” w ramach Dni Zakopanego | **Spotkanie odbyło się w restauracji „Sopa i Lis”, gdzie Sylwester Lis przeprowadził warsztaty kulinarne z poczęstunkiem**  **Koszt całości: 3 000 zł brutto** | 5.06.2023r. |  |
| 322. | Współorganizowano uroczystą sesję Rady Miasta Zakopane | Koszt całości: 5 300 zł brutto(nagłośnienie, obsługa akustyczna, oprawa muzyczna, dyplomy dla Nagrodzonych oraz wpisy w księdze pamiątkowej) | 6.06.2023r. |  |
| 323. | Współorganizowano koncert „Po dwóch stronach Tatr” z okazji Jubileuszu współpracy z miastami partnerskimi | Koszt całości: 9 500 zł brutto(honoraria, nagłośnienie, obsługa akustyczna) | 6.06.2023r. |  |
| 324. | Współorganizowano koncert Andrzeja Bachledy w Galerii Antoniego Rząsy w ramach Dni Zakopanego | Koszt całości: 2000 zł brutto(honorarium) |  |  |
| 325. | Trwają przygotowania do kolejnej edycji Nagrody Literackiej Zakopanego | Nagroda Literacka Zakopanego przyznawana jest przez Burmistrza Miasta Zakopane od 2017 roku. Honoruje ona autorów i wydawnictwa, które propagują Zakopane oraz Tatry. W tym roku nominowano:   * Maciej Pinkwart, „Mit Zakopanego i mity zakopiańskie” Wydawnictwo Wagant, 2022 * Natalia Budzyńska, „Witkiewicz. Ojciec Witkacego”, Wydawnictwo Znak, 2022 * Anna Pigoń, „Góralki, taterniczki, turystki. Kobiety w literaturze o Tatrach do 1939”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022 * Maciej Kozłowski, Szymon Ziobrowski, „Projekt Tatry. Jak ocalić ludzi, naturę oraz przyszłość”, Wydawnictwo Znak Horyzont, 2022   W kategorii „Wyróżnienie dla książki o wybitnych walorach edytorsko-artystycznych”:   * Agnieszka Gąsienica Giewont i Stanisława Trebunia Staszel, „Podhalanie. Wokół tożsamości”, wydawnictwo: Tatrzański Park Narodowy, 2022 * Aleksandra Karkowska, Barbara Caillot, „Foto z misiem”, Oficyna Wydawnicza Oryginały, 2022 * Katarzyna Chrudzimska- Uhera, „Rytm natury. O życiu i rzeźbiarstwie Grzegorza Pecucha (1923-2008)”, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2022 |  |  |
| 326. | Przyznano Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane: | * dla Podhalańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z okazji Jubileuszu 30– lecia swej działalności * dla Marii Gąsienicy-Gładczan za jubileusz 50-lecia pracy twórczej * dla dr Alicji Hołoga – Marduły oraz dr Stanisława Marduły, jako doroczna nagroda Burmistrza Miasta Zakopane * dla dr Pawła Skawińskiego, jako doroczna nagroda Burmistrza Miasta Zakopane * dla Jana Krzysztofa, jako doroczna nagroda Burmistrza Miasta Zakopane | 8 000 zł brutto  3 000 zł brutto  5 000 zł brutto  5 000 zł brutto  5 000 zł brutto |  |
| **Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Narkomanii** | | | | |
| 327. | Współpraca z wymiarem sprawiedliwości i innymi organami | - wpłynęły 2 wnioski o przymusowe leczenie alkoholowe  - odbyło się 1 posiedzenie zespołu ds. rozmów z uzależnionymi i ich rodzinami  - analizowano na bieżąco dokumentację o leczeniu:  - do osób, które wyraziły zgodę, w poprzednich miesiącach, na leczenie, wysłano prośbę o przedłożenie zaświadczenia z poradni, czy podjęli  i kontynuują terapię uzależnień  - działały punkty wsparcia i świadczenia pomocy psychologicznej oraz świadczenie pomocy w temacie uzależnienia. | Na bieżąco |  |
| 328. | Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - złożono łącznie 23 wnioski o wydanie opinii o punkcie sprzedaży alkoholu, celem otrzymania zezwolenia na sprzedaż alkoholu,  - wydano 23 postanowienia opiniujące lokalizację punktów sprzedaży alkoholu,  - dyżury telefonu zaufania - codziennie od 18.00 do 22.00  - odbyło się 1 posiedzenie członków GKRPA | Na bieżąco |  |
| 329. | Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii | - Bieżące rozliczanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków.  - Współorganizacja i finansowanie wydarzenia „Zakopiański Dzień Dziecka 2023”, który odbył się 4 czerwca 2023 r. na Dolnej Równi Krupowej | Na bieżąco |  |
| **Inspektor Ochrony Danych** | | | | |
| 330. | Bieżąca współpraca z wydziałami i innymi komórkami organizacyjnymi UMZ | Nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych i ich bezpieczeństwem, m.in.: konsultacje w sprawie nowych procesów przetwarzania, regulaminów i innej dokumentacji, udostępniania danych, realizacja umów, przekazywanie wytycznych, wskazówek i interpretacja przepisów. | Proces ciągły |  |
| 331. | Ciągłe monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych. | Sprawdzanie aktualności i zgodności z przepisami prawa dokumentacji, m.in.: związanej z wprowadzeniem Karty Mieszkańca, udostępnieniem dokumentacji z WOŚ na wniosek Rady Miasta. | Proces ciągły |  |
| 332. | Aktualizacja ewidencji osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz przebywania w obszarze przetwarzania danych. | Prowadzenie i aktualizacja tabel rejestrów aktualnych i wygasłych upoważnień. | Proces ciągły |  |
| 333. | Szkolenie pracowników | Szkolenie nowych pracowników i stażystów w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. | Proces ciągły |  |
| 334. | Monitorowanie przepisów prawa | Bieżące monitorowanie aktualnych przepisów i zmian w prawie dotyczącym Ochrony Danych Osobowych. | Proces ciągły |  |
| 335. | Analiza ryzyka (Załącznik 6 A do Polityki Bezpieczeństwa) dla czynności podczas których przetwarzane są dane osobowe w UMZ. | Opracowywanie i aktualizacja tabeli z analiza ryzyka dla poszczególnych czynności. | Proces ciągły |  |
| 336. | Prowadzenie i aktualizacja Rejestrów Czynności Przetwarzania i Rejestrów Kategorii Czynności Przetwarzania dla poszczególnych wydziałów. | Weryfikacja rejestrów przetwarzania z wydziałów z zakresem realizowanych zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym UMZ. | Proces ciągły |  |
| 337. | Opracowywanie i aktualizacja klauzul informacyjnych oraz umów powierzenia danych osobowych | Do: do udzielenia zamówienia na wykonanie operatów szacunkowych, renowacji ksiąg meldunkowych oraz Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy i raka płuc osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem | od 02.05.2023  do 31.06.2023 |  |